ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար՝ նախագծերի պատրաստման ծախսերի գնահատման  խորհրդատվական ծառայությունների  մատուցման «ՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-26/26» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2026 թվականի  փետրվարի  26-ին կնքված N « ՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-2626 » պայմանագրում 2026 թվականի մարտի 11-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1-Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետով սահմանված 4-րդ ենթակետը, ՀՀ «Գնումների մասին օրենքի» 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետը և պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացությունը « ՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-26/26 » ծածկագրով գնման պայմանագրում սահմանվել է նոր ժամկետներ: Պայմանագրով սահմանված կատարման աշխատանքների դիմաց նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ և հաստատվում է նոր վճարման ժամանակացույց:

Փոփոխության նկարագրություն- Նոր ժամկետ է սահմանվել համաձայնագրի կնքման պահից մինչև  նախատեսված կատարման աշխատանքների ավարտը:

Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին պայմանագրով սահմանված կատարման աշխատանքների դիմաց նախատեսված ֆինանսական միջոցների արդյունքում կնքել լրացուցիչ համաձայնագիր:

Վճարման ժամանակացույցում վճարման՝

1-ին չափաբաժին՝ 545 000 / հինգ հարյուր քառասունհինգ հազար/ՀՀ դրամ

2-րդ չափաբաժին՝ 445 000/ չորս հարյուր քառասունհինգ հազար /ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում-Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Հիմք ընդունելով - Պայմանագրի 7.5 և 7.15 կետերը:

Պատվիրատու`  Արթիկի համայնքապետարան