ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Էլեկտրական սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/6» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 26.12.2019թ.-ին կնքված N ԳՀԱՊՁԲ-20-10/6-3 պայմանագրում (13.03.2020թ. N 1 Համաձայնագրում) (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 30.06.2020թ.-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Հաշվի առնելով «Վաճառողի» գրավոր դիմումը և «Գնորդի» համաձայնությունը` Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրին կից 13.03.2020թ. կնքված N 1 Համաձայնագրում (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) կատարել փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Համաձայնագրով սահմանված գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն` համաձայն կից ներկայացվող N1 Հավելվածի, արդյունքում Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման վերջնաժամկետը երկարաձգելուվ 30 օրացուցային օրով՝ մինչև 30.07.2020թ.-ը:

Փոփոխության հիմնավորում՝ Սույն փոփոխությունը կատարվել է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 8.8 և Համաձայնագրի 3.4 կետերը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

Հավելված N 1

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Հ/հ | Ապրանքի անվանում | Չ/Մ | Քանակ | Միավորի գինը/ՀՀ դրամ/ | Ընդհանուր գումար /ՀՀ դրամ/ | Մատակարարումը` 2020թ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | բայց ոչ ուշ, քան 30.07.2020թ. |
| 3. | Էլեկտրական շղթայի ստուգման սարքեր (Հոսանքի չափիչ սարք (կլեշ)) | հատ | 50 | 5,760 | 288,000 | 50 |
| 4. | Էլեկտրական շղթայի ստուգման սարքեր (Ամպերվոլտմետր) | հատ | 50 | 4,320 | 216,000 | 50 |
| 5. | Միջին լարում ունեցող վահանակներ (Փոխանջատիչ 250Ա) | հատ | 30 | 60,000 | 1,800,000 | 30 |
| 6. | Միջին լարում ունեցող վահանակներ (Փոխանջատիչ 400Ա) | հատ | 40 | 75,000 | 3,000,000 | 40 |
| 7. | Միջին լարում ունեցող վահանակներ (Փոխանջատիչ 630Ա) | հատ | 25 | 120,000 | 3,000,000 | 25 |

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

| Հ/հ | Ապրանքի անվանում | CPV կոդ | Ընդհանուր գին/դրամ/ | Վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2020թ., համապատասխան ամիսների, այդ թվում` |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Հուլիս | Օգոստոս | Սեպտեմբեր | Հոկտեմբեր | Նոյեմբեր | Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 10.12.2020թ. |
| 3. | Էլեկտրական շղթայի ստուգման սարքեր (Հոսանքի չափիչ սարք (կլեշ)) | 31211210/505 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 |
| 4. | Էլեկտրական շղթայի ստուգման սարքեր (Ամպերվոլտմետր) | 31211210/506 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 |
| 5. | Միջին լարում ունեցող վահանակներ (Փոխանջատիչ 250Ա) | 31211450/505 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 6. | Միջին լարում ունեցող վահանակներ (Փոխանջատիչ 400Ա) | 31211450/506 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 7. | Միջին լարում ունեցող վահանակներ (Փոխանջատիչ 630Ա) | 31211450/507 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով: