ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор.

Фонд «Национальный политехнический университет Армении» предоставляет для своих нужд следующее:	 Копия двусторонне утвержденного документа, содержащая краткую информацию об изменениях, внесенных 15 июня 2026 года в контракт № ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/2, подписанный 3 июня 2026 года по результатам процедуры закупок, организованной для приобретения компьютерного оборудования, приборов и принадлежностей с кодом ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/2-3, и внесенных изменениях.

Причина изменения № 1 Письмо поставщика от 02.06.2026 о задержке доставки товара.

Изменять Описание: Приложение 2 к Договору: Срок поставки

Продлить на 20 календарных дней, до 06.07.2026.

Изменять Обоснование 	на основании статьи 8.5 Соглашения​

Заказчик : Фонд «Национальный политехнический университет Армении», Гюмрийский филиал.