ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար  կազմակերպված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/15Շ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի մայիսի 26-ին կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/15Շ պայմանագրում 2026 թվականի հունվարի 23-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝    	Հիմք ընդունելով պայմանագրի 8.5  կետը և ՀՀ կառավարության 2025թ-ի դեկտեմբերի 11-ի N1827-Ն որոշումը

Փոփոխության նկարագրություն՝           	Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի 5-րդ կետի 5.1 ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հաստատել Պայմանագրի N1 Հավելվածով սահմանված նոր ընդհանուր և 2025 թվականին իրականացված աշխատանքների Ծավալաթերթ-նախահաշիվները Չափաբաժին 2-ի մասով՝ համաձայն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի, հաստատել Պայմանագրի N2 Հավելվածով սահմանված 2025 թվականին իրականացված աշխատանքների նոր Օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի, հաստատել Պայմանագրի N3 Հավելվածով սահմանված 2025 թվականին իրականացված աշխատանքների նոր Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի Հավելված 3-ի։

Փոփոխության հիմնավորում՝          	Սույն փոփոխությունը կատարվում է` հիմք  ընդունելով պայմանագրի 8.5  կետը և ՀՀ կառավարության 2025թ-ի դեկտեմբերի 11-ի N1827-Ն որոշումը

Պատվիրատու`	   ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն