Հավելված 11

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ

ՇՐՋԱՆԱԿ

Երևան

Նոյեմբեր  2014

(թարմացվել է 2020 թ-ի հունվարին)

Հապավումների ցանկ

ԲԼՀ -             Բողոքների Լուծման հանրձնաժողով

ԲԼՄ-             Բողոքների Լուծման մեխանիզմ

ԳԲ-                Գենդերային բռնություն

ԳՔ-                Գործառնական քաղաքականություն

ԼՖ    -             Լրացուցիչ ֆինանսավորում

ԾԱԵԱ -         Ծրագրի ազդեցությանը ենթակա անձ

ՀՍՆՀ	 -	Հայաստանի  սոցիալական  ներդրումների  հիմնադրամ

ՀՏԶՀ   -	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ԲԸ       -           Բանկային ընթացակարգեր

ԲԱԳ 	-	 Բնապահպանական ազդեցության գնահատում

ՇՄԿԾ  -	Շրջակա միջավայրի կառավարման ծրագիր

ԲՍԿՇ	-	Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման շրջանակը

ԲՄԿ	-	Բնապահպանական մոնիտորինգի կենտրոն

ՂՁ	 - 	Ղեկավար  ձեռնարկ

ՏԲՏ	-	Տարածաշրջանային բնապահպանական տեսչություն

ԾԻԳ	-	Ծրագրի իրականացման գործակալությունն

ՀՀ	-	Հայաստանի Հանրապետություն

ՎՔՇ	- 	Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ

ՎԳԾ	- 	Վերաբնակեցման գործողությունների ծրագիր

ՍՆՏԶ	-	Սոցիալական  ներդրումներ և տեղական զարգացում

ՊՈԱԿ-          Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1.Ներածություն	4

2. Ծրագրի նկարագրություն	4

3. Բնապահպանական և սոցիալական օրենսդրություն........................................................6

4. Կառուցվածքային շրջանակ	13

5. Բնապահպանական և սոցիալական քաղաքականության կիրառումը ՀՏԶՀ ծրագրի շրջանակներում	16

6. Շրջակա միջավայրի գնահատումը՝ ծրագրի իրականացման ցիկլի      տարբեր փուլերում	17

7. Հավանական ազդեցությունները և  ռիսկերը	19

8. Ազդեցության նվազեցում	21

9. Հանրային խորհրդակցություն և համակարգում	24

10. Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան	25

11. Բնապահպանական և սոցիալական մշտադիտարկում և հաշվետվություն	25

Հավելված 1  Շրջակա միջավայրի նախնական դիտազննման ստուգաթերթիկ	28

Հավելված 2 Բնապահպանական վերջնական գնահատման ցուցակ	32

Հավելված 3. Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման ստուգման թերթիկ փոքր շինարարական և վերանորոգման աշխատանքների համար	33

Հավելված 4	44

Հավելված 5	48

#### 1.Ներածություն

Բնապահպանական և Սոցիալական Կառավարման Շրջանակը (ԲՍԿՇ)  նախատեսված է Հայաստանի Տարացքային Զարգացման Հիմնադրամի (ՀՏԶՀ) աշխատակազմի կողմից կիրառելու համար, իրականացնելու սոցիալական ներդրումներ, տեղական զարգացման  ծրագրեր, ինչպես նաև տեղական համայնքների, իրականացնող գործակալությունների, ինժեներների, շրջակա և սոցիալական  միջավայրի պահպանության խորհրդատուների և այլ համագործակցող կողմերի կիրառման համար: Մասնավորապես, ԲՍԿՇ-ն նախատեսված է   բնապահպանական և սոցիալական միջավայրի պահպանման ու ապահովության համար՝ հաշվի առնելով ծրագրի ընտրության, նախագծման, հաստատման և իրականացման ժամանակը (համաձայն ՀՀ Բնապահպանական և Սոցիալական կարգավորման օրենսդրության և Համաշխարհային բանկի Բնապահպանական և Սոցիալական երաշխիքների պահպանության  ուղեցույցների):

ԲՍԿՇ-ն ներկայացնում է նաև ընթացակարգեր և միջոցառումներ` ապահովելու համար ՀՏԶՀ-ի կողմից Բնապահպանական և սոցիալական երաշխիքների պահպանությանն ուղղված աշխատանքների իրականացում: Այն նկարագրում է ծրագրին առնչվող՝ Բնապահպանական և Սոցիալական օրենսդրության և երաշխիքների պահպանության կանոնակարգն ու ստանդարտները, ինչպես նաև հղումներ է կատարում տեղական և ազգային մակարդակի այն հաստատություններին, որոնք պատասխանատու են արտոնագրերի շնորհման համար, որոնք էլ իրենց հերթին պետք է համապատասխանեն բնապահպանական չափանիշներին:

ԲՍԿՇ-ն տրամադրում է մանրակրկիթ ուղեցույցներ՝ ծրագրերում կիրառվող Բնապահպանական և Սոցիալական հետազոտության, գնահատման և մշտադիտարկման վերաբերյալ (ՀՏԶՀ-ի աշխատակազմի և ծրագրի շահագրգիռ կողմերի համար): Յուրաքանչյուր ծրագիր առանձին կուսումնասիրվի և կդիտարկվի ՀՏԶՀ -ի կողմից, որպեսզի բացահայտվի ցանկացած բացասական ազդեցություն և առաջարկվի համապատասխան մեղմացնող միջոցառում:

ԲՍԿՇ–ի հիմնական մասում ներկայացված են պահանջներ՝ բնապահպանական և սոցիալական գնահատման համար՝ հիմնված միկրո/ենթանախագծի ցիկլի տարբեր փուլերի վրա: Այն պարունակում է բնապահպանական և սոցիալական ձևաչափեր, որոնք կարևոր գործիք են վերոհիշյալ միկրո/ենթածրագրերի առաջարկների վերանայման համար:

#### 2. Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի զարգացման նպատակն է բարելավել համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակը, ինչպես նաև օգտագործումը և հասանելիությունը:

Ծրագիրը ներառում է երեք բաղադրիչ:

Բաղադրիչ 1. Տեղական մակարդակում  աջակցություն սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը և կարողությունների զարգացմանը:

Այս բաղադրիչը կընդլայնվի՝ ֆինանսավորելու միկրո ծրագրեր լրացուցիչ համայնքներում: ԼՖ-ի շրջանակներում ևս կֆինանսավորվեն միկրո ծրագրեր, որոնց թիրախը խոցելի համայնքների առաջնային հիմնարար կարիքներն են: Համայնքային ներդրումների միկրո ծրագրերը ընտրվում են աղքատության թիրախավորման երկաստիճան ռազմավարության հիման վրա, որի առաջին աստիճանում սահմանվում է  մարզերի տեղաբաշխումը, իսկ երկրորդ աստիճանում որոշվում են առավել կարիքավոր համայնքները:  Միկրո ծրագրերի ներքո իրականացվում են հետևյալ գործողությունները՝ ա. համայնքային ենթակառուցվածքների և ծառայությունների (հանրային, սոցիալական, տնտեսական և բնապահպանական) վերականգնում և զարգացում, բ. այս ծրագրերի և ծառայությունների զարգացման և իրականացման համար անհրաժեշտ  ինստիտուցիոնալ և ֆինանսական ներուժի զարգացում համայնքային մակարդակում, գ. տեղական գործընկերների ( օրինակ, հանրային տեղեկատվական կենտրոնների և համայնքապետարանների) համար խորհրդատվության և տեխնիկական աջակցության իրականացում: Այս բաղադրիչի շրջանակներում կարող են ֆինանսավորվել հետևյալ միկրո ծրագրերը՝ ա. հիմնական սոցիալական, հանրային սեփականություն հանդիսացող ենթակառուցվածքների՝ ներառյալ կրթական (մանկապարտեզ, միջնակարգ,  հիմնական և հատուկ դպրոցներ) և առողջապահական (հիմնական առողջապահական կենտրոններ), վերակառուցում և վերականգնում, բ. բազմաբնույթ համայնքային կենտրոնների, գ. ջրամատակարարման համակարգեր, դ. կոյուղիներ, ե. փոքրածավալ ոռոգման աշխատանքներ, զ. գյուղական էլեկտրիֆիկացում, է. դպրոցական ջեռուցման համակարգեր, ը. խաղահրապարակների և մարմնամարզական դահլիճների վերականգնում: Ընտրված համայնքների կողմից որոշված առաջնային կարիքներից ելնելով՝ կարող են ֆինանսավորվել նաև նոր փոքրածավալ կառապատում ներառող ծրագրեր: Այս բաղադրիչը նաև ֆինասավորում է ապրանքների՝ մասնավորապես կահույքի և սարքավորումների, ձեռքբերումը նոր վերականգնված ենթակառուցվածքների համար: ՍՆՏԶ ծրագրի իրականացման փորձից ելնելով՝ ԼՖ-ի շրջանակներում կամրապնդվեն համայքնային մասնակցության պրակտիկաները:

Բաղադրիչ 2. Աջակցություն միջհամայնքային սոցիալական և տնտեսական զարգացման նախաձեռնություններին:

Ի սկզբանե Բաղադրիչ 2-ը  աջակցում է վարչական միավորների խոշորացման գործընթացին, որը հայտնի է որպես համայնքների խոշորացում: Այդպիսով Բաղադրիչ 2-ի ենթածրագրերը առավել մեծ են չափերով ($300,000-400,000): Ինչպես ՍՆՏԶ-ի դեպքում, ԼՖ-ի շրջանակներում Բաղադրիչ  2-ը չի ունենա ենթաբաղադրիչներ: Քանի որ ՍՆՏԶ ծրագրի իրականացման ընթացքում տեխնիկական քննումների արդյունքում պարզվել է, որ համայնքների կողմից մասնակցության ամրապնդման խթան է առկա, ԼՖ-ն կաջակցի համայնքների մասնակցության ընթացակարգերի ամրապնդմանը և կհատկացնի ֆինանսավորման երկու պատուհան: Առաջին պատուհանը (նվազագույնը այս բաղադրիչի ընդհանուր արժեքի  80%-ը) կընդլայնի ծածկույթը դեպի նոր խոշորացված համայնքաներ՝ աջակցելով խոշորացման գործընթացին: Երկրորդ պատուհանը (մինչև բաղադրիչի ընդհանուր արժեքի 20%-ը) կհատկացվի երկրորդ սերնդի նորարարական ենթածրագրերի ֆինանսավորմանը նոր համայնքներում կամ այն համայնքներում, որոնք արդեն ստացել են աջակցություն ՍՆՏԶ բաղադրիչի, ՍՆՏԶ  Հավատարմագրային հիմնադրամ ծրագրի կամ ԱՄՆ ՄԶԳ ծրագրի շրջանակներում: Համայնքները, որոնք արդեն հաջողությամբ ավարտել են մեկ ենթածրագիր հնարավորություն կստանան իրականացնել երկրորդ՝ այլ տիպի ենթածրագիր: Այս երկրորդ սերնդի ենթածրագրերը կարող են ստանալ համաֆինանսավորում նաև Կառավարությունից, սուբվենցիոն ծրագրից կամ այլ աղբյուրներից: Բոլոր մասնակից համայնքները՝ մասնավորապես եկրորդ սերնդի մասնակիցները, պետք է ցուցաբերեն առավել ուժեղ մասնակցային տարր՝ պարգևատրվելով նորարարական առաջարկների համար: Այս բաղադրիչի շրջանակներում բաղադրիչի արժեքի 75%-ը կծածկվի ՎԶՄԲ-ի ֆինանսավորմամբ, 5%-ը՝ համայնքի համաֆինանսավորմամբ, և 20%-ը՝ Կառավարության ֆինանսավորմամբ:

Բաղադրիչ 3: ՀՏԶՀ-ի ինստիտուցիոնալ հզորացում և ծրագրի կառավարում:

ՀՏԶՀ-ի օպերացոնալ ծախսերի 30%-ը ֆինանսավորվում են ՀԲ-ի կողմից՝ ՍՆՏԶ ծրագրի ներքո: Այս բաղադրիչը նախատեսում է միջոցներ ծրագրի գործառնական ծախսերի համար, երբ սկզբնական վարկի համար այդ նպատակով հատկացված միջոցները կսպառվեն: Ակնկալվում է, որ 2020 թ-ի Հունիսից սկզբնական ծրագրի մնացյալ միջոցները բավարար կլինեն ԼՖ-ի առաջին տասնութ ամիսների գործառնական ծախսերը հոգալու համար (եթե գործառնական ծախսերը մնան անփոփոխ): Վերապատրաստման և ուսումնական շրջագայությունների, ինչպես նաև վերլուծական աշխատանքների և գնահատումների միջոցները ևս կֆինանսավորվեն այս բաղադրիչի ներքո: Այս բաղադրիչը նաև կաջակցի ԿՏՀ-ի պահպանմանը, ինչպես նաև նոր համայնքներում օպերացիոնալ համակարգերի օգտագործման համար իրականացվող վերապատրաստումներին և կարողությունների զարգացմանը:

### 3. Բնապահպանական և սոցիալական օրենսդրություն

1991թ.-ից ի վեր բնապահպանության ոլորտում ընդունվել են մի շարք օրենքներ, ինչպես նաև ենթաօրենսդրական ակտեր ու կանոնակարգեր:  Ըստ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության (ընդունված 1995 թ-ին և փոփոխված 2005 թ-ին և 2015 թ-ին) 10-րդ հոդվածի պետությունն ապահովում է շրջակա միջավայրի պահպանությունը և վերականգնումը, բնական պաշարների ողջամիտ օգտագործումը: Նորմատիվ իրավական դաշտը,որը արտացոլում է բնապահպանության և շրջակա միջավայրի զարգացման կարգավորումը Ռիոյի համաշխարհային գագաթնաժողովում բաղկացած է շրջական միջավայրի վրա ազդեցության օրենքներից և մի շարք ստորև նշված օրենքներից:

##### 3.1 Բնապահպանական օրենսդրություն

-   ՀՀ հողային օրենսգիրք (2001)

Հողային օրենսգիրքը սահմանում է պետական սեփականությամբ հողերի օգտագործման, կառավարման հիմնական իրավական նորմերը, ներառյալ տարբեր նպատակներով հատկացված հողեր: Այդ նպատակները կարող են ներառել  գյուղատնտեսությունը, քաղաքաշինությունը, արդյունաբերությունը, հանքարդյունաբերությունը, էներգիայի արտադրությունը, հաղորդման և կապի գծերը, տրանսպորտը և այլ ոլորտներ: Օրենսգիրքը սահմանում է հատուկ պահպանվող տարածքները, ինչպես նաև այլ հատուկ նշանակության հողերը: Այն նաև սահմանում է հողերի պաշտպանության որոշակի միջոցառումներ, ինչպես նաև պետական մարմինների, տեղական իշխանությունների և քաղաքացիների իրավունքները հողի նկատմամբ:

- ՀՀ ջրային օրենսգիրք (2002)

Ջրային օրենսգրքի հիմնական նպատակն է սահմանել երկրի ջրային ռեսուրսների պաշտպանության իրավական հիմքերը, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման միջոցով բավարարել քաղաքացիների և տնտեսական ոլորտների ջրային կարիքները և պահպանել ջրային ռեսուրսները  ապագա սերունդների  համար: Ջրային օրենսգիրքն անդրադառնում է հետևյալ առանցքային հարցերին. պետական(տեղական) իշխանությունների և հասարակության պարտականություններ, ջրի ազգային քաղաքականության մշակում (2005), ջրի ազգային ծրագրի մշակում (2006), ջրային կադաստրի և մոնիտորինգի համակարգ, համապատասխան տեղեկատվության հանրային հասանելիություն, ջրօգտագործում և ջրի համակարգի օգտագործման թույլտվության համակարգեր, սահմանային ջրային ռեսուրսների օգտագործում, ջրերի որակի ստանդարտներ, հիդրոտեխնիկական կառույցների շահագործման անվտանգության հարցեր, ջրային ռեսուրսների պետական պաշտպանություն և պետական վերահսկողություն:

- ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգիրք (2011 թ.)

Օրենսգիրքը սահմանում է հանքարդյունաբերության սկզբունքներն ու կանոնները, այդ թվում այն իրավահարաբաերությունները, որոնք կապված են հանքային պաշարների պահպանության, արդյունավետ օգտագործման և պահպանման հետ, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունների կանխման պետության, քաղաքացու և բնական պաշարներն օգտագործողների իրավունքների պաշտպանության հետ: Ըստ օրենսգրքի, բնական պաշարները պետության բացառիկ սեփականությունն են: Դրանք կարող են տրվել ժամանակավոր օգտագործման և ենթակա չեն սեփականաշնորհման: Օրենքը նաև սահմանում է բնական ռեսուրսների և պաշարների պայմանները, պահանջները և առանձնահատկությունները: Այն նաև սահմանում է վճարման սկզբունքներ, փոխհատուցումներ, մոնիտորինգի և հանքարդյունաբերական գործունեության սահմանափակումներ:

-    ՀՀ օրենք մթնոլորտային օդի պահպանության  մասին(1994)

Օրենքի նպատակն է ապահովել մթնոլորտային օդի մաքրությունը, վերացնել և կանխարգելել բացասական ազդեցությունը մթնոլորտային օդի վրա, ինչպես նաև կարգավորել հանրային հարաբերություններն այս ոլորտում: Օրենքը սահմանում է նորմեր կոնցենտրացիաների և ֆիզիկական վնասակար ազդեցության թույլատրելի չափի, ինչպես նաև շարժական և ոչ շարժական աղբյուրների աղտոտման թույլատրելի չափի մասին:

-     ՀՀ օրենք Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին (2014 թ.)

Օրենքը իրավական հիմք է տալիս առաջարկվող գործունեության կամ հայեցակարգային փաստաթղթի բնապահպանական ազդեցության պետական փորձաքննության համար, ինչպես նաև ներկայացնում է Հայաստանում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) գործընթացի ստանդարտ քայլերը: Այն սահմանում է ընդհանուր իրավաբանական և կազմակերպչական սկզբունքները ոլորտի զարգացման տարբեր տեսակների գործունեության և հայեցակարգային փաստաթղթերի պարտադիր ՇՄԱԳ իրականացնելու համար: Առաջարկվող գործողությունները դասակարգվում են երեք կատեգորիաների, որոնք արտացոլում են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման տարբեր մակարդակները `ըստ շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունների ծանրության:

-   ՀՀ օրենք բնակչության սանիտարա-համաճարակային անվտանգության
         ապահովման մասին  (1992 թ.)

ՀՀ բնակչության սանիտարա-համաճարակային անվտանգության ապահովման մասին օրենքը ընդունվել է 1992 թ-ին: Այն սահմանում է բնակչության սանիտարական և համաճարակային անվտանգության ապահովման իրավական, տնտեսական և կազմակերպական հիմքները, ինչպես նաև պետության կողմից նախատեսված երաշխիքները՝ բացառելու մարդու օրգանիզմի վրա վտանգավոր գործոնների բացասական ազդեցությունը և ապահովելու կենսագործունեության բարենպաստ պայմաններ ապագա սերունդների համար:

-      ՀՀ օրենք բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին (1998)

Սույն օրենքը կարգավորում է բնապահպանական և բնօգտագործման գործունեության տարբեր տեսակի վճարների հաշվարկման, դրանց ընթացք տալու, օրենքի խախտման դեպքում պատասխանատվության ենթարկելու և այլ հարաբերություններ:

-    ՀՀ օրենք բուսական աշխարհի մասին (1999 թ.)

Օրենքը սահմանում է Հայաստանի պետական քաղաքականությունը բուսական աշխարհի պահպանման, պաշտպանության, օգտագործման և վերարտադրության ոլորտում: Այն սահմանում է բուսական աշխարհի փորձաքննության, պետական մոնիտորինգի, պետական հաշվառման նպատակները, կարմիր գրքի պատրաստման պահանջներն ու մոտեցումները, բուսական աշխարհի օբյեկտների նպատակային օգտագործման պայմանները, առանձնահատկությունները, սահմանափակումները,  օգտագործման իրավունքի դադարեցման հիմքերը, ինչպես նաև տնտեսական խրախուսումը և վերահսկողության իրականացումը:

-   ՀՀ օրենք պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական
    միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին(1998)

Սույն օրենքը սահմանում է հուշարձանների պաշտպանության և օգտագործման իրավական և քաղաքական հիմքերը, ինչպես նաև կարգավորում է պաշտպանության և օգտագործման գործողությունների հետ կապված հարաբերությունները: Օրենքի 15 - րդ հոդվածը, ի թիվս այլ խնդիրների, նկարագրում է հուշարձանների հայտնաբերման և պետականգրանցման, դրանց շրջակա պահպանության գոտիների գնահատման, պատմամշակութային արգելոցների ստեղծման կարգը: Հոդված 22-ով պահանջվում է լիազոր մարմնի հաստատում (պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության վարչության) մինչև հուշարձաններին հարակից հողամասի՝ շինարարության, գյուղատնտեսական և գործունեության այլ տեսակների նպատակով օգտագործման տրամադրելը:

-  ՀՀ օրենք բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի  մասին (2006)

Սույն օրենքը սահմանում է բնապահպանական վճարների սակագներ և դրանց հաշվարկման մեխանիզմներ: Օրենքը սահմանում է ՀՀ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց օգտագործած մեքենաների արտանետած վնասակար նյութերի վճարումների սակագները: Բարձր սակագներ են  սահմանված  Երևանում և հատուկ պահպանվող տարածքներում: Սույն օրենքը սահմանում է նաև սակագներ արտանետված վնասակար նյութերի և ջրի ավազանի ախտոտման համար:

-  ՀՀ օրենքը Կենդանական աշխարհի մասին (2000 թ.)

Օրենքը սահմանում է Հայաստանի պետական քաղաքականությունը կենդանական  աշխարհի պահպանման, պաշտպանության, օգտագործման և վերարտադրության ոլորտում:  Այն սահմանում է կենդանական աշխարհի ուսումնասիրության, պետական մոնիտորինգի, պետական հաշվառման նպատակները, կենդանիների կարմիր գրքի պատրաստման պահանջներն ու մոտեցումները, կենդանական աշխարհի օբյեկտների նպատակային օգտագործման պայմանները, առանձնահատկությունները, սահմանափակումները,  օգտագործման իրավունքի դադարեցման հիմքերը, ինչպես նաև տնտեսական խրախուսումը և վերահսկողության իրականացումը:

-  ՀՀ օրենք թափոնների  մասին (2004)

Օրենքը կարգավորում է թափոնների հավաքման, տեղափոխման, պահպանման, ծավալների կրճատման, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա վնասակար ազդեցության կանխարգելման հետ կապված իրավական և տնտեսական հարաբերությունները: Օրենքը սահմանում թափոնների օգտագործման օբյեկտները, պետական քաղաքականության հիմնական սկզբունքներն ու ուղղությունները, պետական  ստանդարտացման, գույքագրման և վիճակագրական տվյալների ներկայացման սկզբունքները, դրանց պահանջների և մեխանիզմների իրականացումը, պետական մոնիտորինգի համար թափոնների վերամշակմանը ներկայացվող պահանջները, թափոնների պակասեցման գործողությունները, ներառյալ բնօգտագործման վճարների, ինչպես նաև հասցված վնասի համար փոխհատուցումների սահմանումները: Այն նաև հստակեցնում է փոխհատուցման մեխանիզմները մարդու առողջությանը և շրջակա միջավայրին իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կողմից թափոնների  օգտագործման արդյունքում հասցված վնասների և իրավախախտումների համար:

-  ՀՀ օրենք բնապահպանական վերահսկողության մասին (2005)

Սույն օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանական օրենսդրության կատարման, կազմակերպման և վերահսկողության իրականացման խնդիրները և սահմանում վերահսկողության առանձնահատկություններով պայմանավորված համապատասխան իրավական և տնտեսական հիմքերը:

-  ՀՀ օրենք հատուկ պահպանվող բնական տարածքների մասին (2006)

Սույն օրենքը սահմանում է բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և դրանց էկոհամակարգերի զարգացման, վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման նկատմամբ պետական քաղաքականության իրավական հիմքերն ու հարաբերությունները:  Ըստ օրենքի, բնության հատուկ պահպանվող տարածքները բաժանվում են 4 խմբերի: Առաջին` ազգային պարկեր, երկրորդ` պետական պահուստներ, երրորդ` բնական թանգարաններ: Չորրորդ խումբը բաժանվում է երեք առանձին ենթախմբերի՝ միջազգային, հանրապետական և տեղական նշանակության:

-  ՀՀ օրենք բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին (1996 թ.)

<<Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին>> ՀՀ օրենքը սահմանում է բժշկական օգնության և ծառայությունների մատուցման իրավական, տնտեսական և ֆինանսական  ուղեցույցները, որոնք ապահովում են առողջության պահպանման մարդկանց սահմանադրական իրավունքը:

-   ՀՀ օրենք բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման  սակագների մասին (2005)

Սույն օրենքը սահմանում է վնասի փոխհատուցման սակագները, որոնք պատճառվել են բուսական և կենդանական աշխարհին բնապահպանական խախտումների հետևանքով, ինչպես նաև դրա հաշվարկման և գանձման կարգը:

##### 3.2 Սոցիալական Օրենսդրություն

Հայաստանի Հանրապետությունում հողի օտարման, ձեռքբերման և տարաբնակեցման հարցերին առնչվող իրավական դաշտը հիմնականում բաղկացած է հետևյալ իրավական ակտերից՝

- Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (ընդունվել է 1995թ. փոփոխվել է 2005թ. և 2015 թ.)

Հայաստանի իրավական համակարգի հիմքն է՝ երկրի հիմնական օրենքը, որին պետք է համապատասխանեն մյուս բոլոր օրենքներն ու իրավական ակտերը։ Սահմանադրությունը նաև արժեքաբանական-գաղափարական փաստաթուղթ է, որը սահմանում է հասարակության կազմակերպման ամենահիմնական սկզբունքները, որոնց գործնական կիրառմանը և ամրապնդմանը պետք է ձգտի պետությունը։

- Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք (1999)

Քաղաքացիական օրենսդրությունը, ինչպես նաև քաղաքացիական իրավունքի նորմեր պարունակող` Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումները (այսուհետ` այլ իրավական ակտեր) սահմանում են քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցների իրավական վիճակը, սեփականության իրավունքի և այլ գույքային իրավունքների, մտավոր գործունեության արդյունքների նկատմամբ բացառիկ իրավունքների (մտավոր սեփականություն) ծագման հիմքերն ու իրականացման կարգը, կարգավորում են պայմանագրային և այլ պարտավորություններ, ինչպես նաև այլ գույքային ու դրանց հետ կապված անձնական ոչ գույքային հարաբերություններ:

- Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին օրենք (2006թ., փոփոխվել է 2014 և 2018 թթ-ին)

Հողօգտագործման և տարաբնակեցման տեսանկյունից ամենակարևոր իրավական ակտերից մեկը Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին օրենքն է: Օրենքը սահմանում է այն դեպքերը, երբ հողի օտարում պետք է իրականացվի, և հողի օտարման կարգը:

- Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգիրք (2001)

Սույն օրենսգիրքը սահմանում է հողային հարաբերությունների պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի տնտեսավարման տարբեր կազմակերպական-իրավական ձևերի զարգացման, հողերի բերրիության, հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման, մարդկանց կյանքի ու առողջության համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման և բարելավման, հողի նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերը` ելնելով հողի կարևոր բնապահպանական, տնտեսական ու սոցիալական նշանակությունից:

- Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին օրենք (2005)

Սույն օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույքի գնահատման գործունեության իրականացման հիմունքները և կանոնակարգում անշարժ գույքի գնահատման գործունեության հետ կապված հարաբերությունները: Սույն օրենքի իմաստով գույքի գնահատման օբյեկտներ են համարվում անշարժ գույքը՝ հողամասերը, ընդերքի մասերը, մեկուսի ջրային օբյեկտները, անտառները, բազմամյա տնկիները, ստորգետնյա և վերգետնյա շենքերը, շինությունները և հողին ամրակցված այլ գույքը, այսինքն՝ այն օբյեկտները, որոնք անհնար է հողից անջատել՝ առանց այդ գույքին կամ հողամասին վնաս պատճառելու կամ հանգեցնում են դրանց նշանակության փոփոխման, դադարման կամ նպատակային նշանակությամբ հետագա օգտագործման անհնարինության:

- ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք (2018)

Սույն օրենսգիրքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում, Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանում և Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատում քաղաքացիական գործերով դատավարության իրականացման կարգը:

- ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք (2014)

Սույն օրենսգիրքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանում, Հայաստանի Հանրապետության վարչական վերաքննիչ դատարանում և Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատում, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու դրանց պաշտոնատար անձանց նորմատիվ իրավական և վարչական ակտերի, գործողությունների կամ անգործության դեմ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դատական պաշտպանության իրավունքի իրականացման կարգը, ինչպես նաև ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դեմ վարչական մարմինների և պաշտոնատար անձանց հայցադիմումների քննության կարգը։

- ՀՀ օրենք կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և  
      հնարավորությունների մասին (2013)

2013 մայիսի 20-ին  Հայաստանի խորհրդարանը ընդունել է օրենք գենդերային հավասարության մասին, 108 կողմ և մեկ դեմ ձայների հարաբերակցությամբ: Սույն օրենքի նպատակն է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում  գենդերային հավասարության ապահովումը, կանանց և տղամարդկանց իրավական պաշտպանությունը գենդերային խտրականությունից: Սակայն 2013 թվականի ամռան վերջում ակտիվիստների կողմից աղմուկ բարձրացվեց օրենքում «գենդեր» բառի օգտագործման հետ կապված, որը հիմնավորվում էր մանկապղծության և անասնապղծության հետ ենթադրյալ կապով: Ակտիվիստների խմբերը պնդում էին նաև, որ «գենդերային» բառի  օգտագործումը  որպես օրենքի հիմք կարող է բարելավել սեռական փոքրամասնությունների վիճակը: Որպես արձագանք հասարակական կարծիքին, կառավարությունը փոփոխություններ է կատարել՝ վերացնելով «գենդերային հավասարություն» տերմինը և փոխարենը օգտագործելով հավասար իրավունքներ կանանց և տղամարդկանց միջև: ՀՀ-ն հանդիսանում է կանանց նկատմամբ խտրականությանների վերցման ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի մասնակից և վարում է կանանց նկատմամբ խտրականություների բացառման քաղաքականություն:

##### 3.3 Համաշխարհային բանկի գործարկված քաղաքականությունը

ՍՆՏԶ-ն նախաձեռնում է Համաշխարհային Բանկի OP/BP 4.01 բնապահպանական գնահատում, քանի որ ֆինանսավորվելու են շենքերի վերականգնման և կառուցման ֆիզիկական աշխատանքներ: Այս քաղաքականության սկզբունքների հիման վրա ՍՆՏԶ-ն դասակարգվել է B բնապահպանական կատեգորիայում. :

Այդ իսկ պատճառով մշակվել է սույն «Շրջակա միջավայրի և սոցիալական կառավարման շրջանակը»  (ԲՍԿՇ),  որը նկարագրում է սպասվող ծրագրի ներդրումների պոտենցիալ բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության հիմնական տեսակները և սահմանում դրանց ազդեցության մեղմացման միջոցառումների ընդհանուր խումբ: ԲՍԿՇ-ն նաև կողմնորոշիչ ուղեցույց է առաջիկա ներդրումային առաջարկները գնահատելու համար, այնպես որ ոչ մի գործողություն չի հաստատվում, եթե դա պարունակում է առավել մեծ ռիսկ, քան B կատեգորիան: Հատուկ տարածքների համար առանձին պետք է պատրաստվեն ԲՍԿՊ-ներ:Ներկա ԲՍԿՇ-ն առաջարկում է ԲՍԿՊ-ի նմուշ փոքր շինարարական և վերանորոգման աշխատանանքների համար (հավելված I ):

ՍՆՏԶ-ն նախատեսում է «ՀԲ 4.12 Ոչ կամավոր տարաբնակեցում» գործառնական քաղաքականության  գործարկում, քանի որ ՍՆՏԶ ծրագրի շրջանակներում նոր գործողությունների տեսակը և տեղակայությունը նախապես հայտնի չեն, և դեռ պետք է որոշվեն շինարարական աշխատանքների տեսակը և ծավալները: Տարաբնակեցման Քաղաքականության Շրջանակ է մշակվել և կիրարկվելու է ծրագրի բոլոր գործողությունների ընթացքում: Տարաբնակեցման Գործողության Պլաններ կմշակվեն և կիրականացվեն ցանկացած վայրում, որտեղ ծրագրի շրջանակներում պահանջվում է տարաբնակեցում, հողօգտագործում կամ ձեռքբերում: Այնուամենայնիվ որևէ միկրո/ենթա ծրագիր, որը կներառի հողի ձեռքբերում (մշտական կամ ժամանակավոր) կամ տարաբնակեցում ծրագրի շրջանակներում չի հաստատվի:

ՀԲ ԳՔ 4.12- ի գլխավոր նպատակն է բացահայտել այն բոլոր այլընտրանքները խուսափելու կամ ամենաքիչը նվազագույնի հասցնելու պարտադրական կամ ոչ կամավոր տարաբնակեցումը: Որտեղ տարաբնակեցումը անխուսափելի է վերաբնակեցված մարդկանց կենսամակարդակը պետք է վերականգնվի այն պայմաններին համապատասխան, որոնք առկա էին մինչ ծրագրի իրականացումը: Քաղաքականությունը վերաբերում է հողի և այլ ակտիվների ձեռքբերմանը, երբ հողերի ձեռքբերումը հանգեցնում է ապաստանի կորստի, արտադրական ակտիվների ամբողջ կամ մի մասի կորստի կամ դրանց հասանելիության, ինչպես նաև եկամտի աղբյուրների կամ կենսապահովման այլ միջոցների կորստի:  Այս քաղաքականությունը վերաբերում է նաև այլ գործողությունների, որոնք հանգեցնում են ոչ կամավոր տարաբնակեցման, որոնք ըստ ՀԲ-ի դիտարկման (ա) ուղղակիորեն և էականորեն առնչվում են ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող ծրագրին, (բ) անհրաժեշտ են ծրագրային փաստաթղթերում առկա նպատակներին հասնելու համար, (գ) իրականացվում են կամ նախատեսվում են իրականացման ծրագրին զուգընթաց:

ՍՆՏԶ-ն կիրարկում է ՀԲ ԳՔ 4.01 Շրջակա Միջավայրի Գնահատումը և ՀԲ ԳՔ 4.12 Ոչ Կամավոր Տարաբնակեցումը: Տվյալ ԲՍՔՇ-ն մշակվել է ՀԲ ԳՔ 4.01-ն առաջնորդող սկզբունքներին համապատասխան: Այս քաղաքականության պահանջներին հետևելով և տվյալ ԲՍՔՇ-ի ուրվագծին համապատասխան՝ տեղանքին համապատասխան ԲՍԿՊ-ներ կպատրաստվեն, կհանրայնացվեն և կբացվեն մեկնաբանությունների համար մրցույթային գործընթացին նախորդիվ: Տարաբնակեցման  Քաղաքականության Շրջանակը (ՏՔՇ) կձևավորվի ՀԲ ԳՔ 4.12-ում սահմանված կերպով և հիմք կհանդիսանա յուրաքանչյուր հնարավոր հողօգտագործման, հողի ձեռքբերման կամ օրինական կամ անօրինական օգտագործողի կողմից դեպի հողը կամ ենթակառուցվածքը մուտքի ժամանակավոր կամ մշտական սահմանափակման դեպքերի համար: Եթե մասնավոր դեպքերում առաջանա տարաբնակեցման կարիք, կմշակվի Տարաբնակեցման Գործողության Ծրագիր (ՏԳԾ) ՏՔՇ-ին համապատասխան և կկիրառվի նախքան կապալառուի մուտքը տվյալ աշխատանքային տարածք:

#### 4. Կառուցվածքային շրջանակ

Այս բաժնում հակիրճ ներկայացվում են սուբյեկտների դերը, որոնք կարող են ներգրավվել ՀՏԶՀ-ի ծրագրում (ներառյալ ԼՖ-ի հետ իրականացվող գործողությունները) հիմնականում, բայց ոչ բացառապես շրջակա միջավայրի և սոցիալական տեսանկյունից:

Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամ

ՀՏԶՀ- ն պատասխանատվություն է կրում այս ԲՍԿՇ- ի ներքո բոլոր գործողությունների վերահսկման և մոնիտորինգի համար: ՀՏԶՀ- ն կուղեկցի, կվերահսկի և կհաղորդի բաղադրիչների առաջընթացի վերաբերյալ և կհետևի բոլոր արաջացաց բնապահպանական և սոցիալական  խնդիրներին:

ՀՏԶՀ- ն իրականացնելու է ենթածրագրի առաջարկությունների բնապահպանական և սոցիալական դիտազննում, դրանք դասակարգելու է ըստ բնապահպանական կատեգորիաների, գնահատելու է ենթածրագրերի հնարավոր բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները և սահմանելու է առաջարկվող մեղմացման միջոցառումների համարժեքությունը: ՀՏԶՀ-ն կօգնի ԾԻԳ-երին `ըստ անհրաժեշտության, շրջակա միջավայրի կառավարման և մոնիտորինգի պլանների մշակման գործում:

Հողերի ձեռքբերման / վերաբնակեցման հետ կապված սոցիալական ռիսկերի գնահատման և նման ռիսկերի մեղմացան վերաբերյալ առաջարկությունների մշակման համար պատասխանատվություն է կրելու ՀՏԶՀ-ի շրջանակներում աշխատող սոցիալական մասնագետը: ՀՏԶՀ- ի սոցիալական մասնագետը կստանա ելակետային տեղեկատվություն Ծրագրի շրջանակներում վարձված նախագծողների օգնությամբ և կիրականացնի աշխատանքային վայրերի տեսողական ստուգում: ԲՍԿՊ-ի իրականացման ընթացքում ՀՏԶՀ սոցիալական մասնագետը անմիջականորեն համակարգելու է այդ աշխատանքները: Վերաբնակեցման քաղաքականությանը վերաբերող բոլոր գործողությունների նախաձեռնման և իրականացման վերջնական պատասխանատվությունը կկրիի ՀՏԶՀ- ն:

Շրջակա Միջավայրի  նախարարություն (ՇՄՆ)

Շրջակա Միջավայրի նախարարությունը մշակում և իրականացնում է ՀՀ կառավարության քաղաքականությունը շրջակա միջավայրի պաշտպանության և բնական պաշարների կայուն օգտագործման բնագավառներում և ներկայացված է նախարարի և նախարարության աշխատակազմի կողմից: Նախարարության համակարգում կան նաև պետական ​​ոչ առևտրային կազմակերպություններ (ՊՈԱԿ) և ինստիտուտներ:

ՀՀ ՇՄՆ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության կենտրոն ՊՈԱԿ-ը իրականացնում է արդյունաբերությանն առնչվող արտադրական ստորաբաժանումների, օժանդակ օբյեկտների և ենթակառուցվածքների, ներառյալ թափոնների օգտագործման ոլորտի շինարարության, վերակառուցման, երկարացման և պահպանման նախագծային փաստաթղթերի բնապահպանական գնահատումներ՝ համաձայն ազգային օրենսդրության պահանջների և վավերացված միջազգային պայմանագրերի և թողարկում է փորձագետների եզրակացությունները:

ՀՀ ՇՄՆ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մոնիտորինգի և տեղեկատվական կենտրոն ՊՈԱԿ-ը դիտորդական կետերի իր ցանցի միջոցով վերահսկում է երկրի տարբեր օջախներում ջրի և օդի որակը:

«Հայհիդրոմետ» ՊՈԱԿ-ը իր օդերևութաբանական և հիդրոլոգիական կայանների ցանցի միջոցով իրականացնում է Հայաստանի օդերևութաբանական և հիդրոլոգիական պայմանների կանոնավոր դիտանցում:

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության գլխավոր մանդատը` ՀՀ տարածքային քաղաքականության, համայնքային ծառայության մատուցման պետական ​​քաղաքականության մշակումն ու իրականացումն է, տարածքային զարգացման մեջ հավասարություն ապահովումը, մարզպետների կողմից իրականացվող սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման վերահսկողությունը, Կառավարության տարածքային մարմինների (կառավարիչների) գործունեության որակի ապահովումը: ՍԿԵՆ-ն նաև վերահսկում է համայնքի բյուջեի կատարողականը, վարում է քաղաքացիների բողոքները տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության վերաբերյալ, կապեր է անցկացնում ԶԼՄ-ների հետ` նախարարության Հասարակայնության տեղեկատվության քաղաքականության շրջանակներում և մշակում է ազգային արխիվը պահպանելու պետական ​​քաղաքականությունը:

ՀՀ կառավարությանն առընթեր բնության պահպանության և հանքային ռեսուրսների տեսչությունը իր 11 տարածքային գրասենյակներով վերահսկում է բնական պաշարների պաշտպանության, օգտագործման և վերականգնման օրենսդրական և կարգավորող ստանդարտների իրականացումը:

Մարզային մակարդակում  - մարզային իշխանությունները կատարում են հետևյալ գործառույթները.

(ա)      մասնակցում են բնապահպանական ազգային ծրագրերի մշակմանը և նախատեսում են տարածաշրջանում դրանց իրականացման համար դրույթներ,

(բ)      իրականացնեւմ են շրջակա միջավայրի օրենսդրությունը,

(գ)  աջակցում են հատուկ պահպանվող տարածքներին, բնական ռեսուրսների օգտագործմանը և միջոցներ ձեռնարկում ապօրինի որսի, ձկնորսության և անտառահատումների դեմ,  և

(դ) աշխատեւմ են համագործակցել բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների հետ:

##### 4.1. Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ

ՍՆՏԶ ծրագրի շրջանակներում իրականացվող գործողությունների համար ՀԲ-ի ֆինանսավորումը տրամադրվում է այն պայմանով, որ ծրագրի յուրաքանչյուր բաղադրիչ պետք համապատասխանի Համաշխարհային բանկի (ՀԲ) «Ոչ կամավոր վերաբնակեցման» թիվ 4.12 Գործառնական քաղաքականությանը (ԳՔ): ՀԲ 4.12 ԳՔ-ն սահմանում է, որ վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակային փաստաթուղթը (ՎՔՇՓ) պետք է մշակվի, եթե վերաբնակեցման ծավալը և վայրը չեն կարող հստակ որոշվել ծրագրի գնահատման փուլում:

Նմանատիպ բազմաբաղադրիչ ծրագրի համար նպատակահարմար և իրատեսական չէր լինի հատկացված ժամանակի շրջանակներում առանձին գնահատել յուրաքանչյուր բաղադրիչը(ենթաբաղադրիչը): Կկատարվի նոր շինարարություն ենթադրող ծրագրի բաղադրիչների (ենթաբաղադրիչների) վերաբերյալ գրավոր փաստաթղթերի ուսումնասիրություն և վերլուծություն, որը հնարավորություն կտա բացահայտել հնարավոր ազդեցությունների ամենահավանական տիրույթը և մշակել առավել համապատասխան և ողջամիտ մեղմացնող միջոցառումներ: Կարևոր կլինի սույն ՏՔՇ-ի հիմնական եզրահանգումները և առաջարկությունները, ըստ անհրաժեշտության, հարմարեցնել ( համապատասխանեցնել) ծրագրի իրականացման ընթացքում:

##### 4.2. Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակային փաստաթղթի նպատակը և սկզբունքները

ՎՔՇ -ի (Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակի) նպատակն է կանխել և (կամ) մեղմացնել ծրագրի իրականացման հետ կապված հողօգտագործման կամ հողի ձեռքբերման հնարավոր բացասական սոցիալական հետևանքները: ՎՔՇ-ի նպատակն է ծրագրի և բաղադրիչների համար ուրվագծել հակիրճ նկարագրություն, որի համար հողի օտարման և տարաբնակեցման դաշտերը պարտադիր են: ՎՔՇ-ի ուրվագծերը իրավական դաշտ են ներկայացնում ծրագրի համար, ընդգրկելով  ՀՀ օրենսդրությունը և ՀԲ OP4.12 պահանջները՝ առաջարկում են միջոցներ, քաղաքականության բացերի լրացման համար: ՎՔՇ -ն սահմանում է չափանիշ ծրագրից տուժած անձանց (տարբեր կատեգորիաներ), փոխհատուցման տրման, կորցրած ակտիվների վերականգնման, ինչպես նաև տուժած ակտիվների արժևորման համար:

ՎՔՇ-ն նկարագրում է վերաբնակեցման պլանների պատրաստման և հաստատման գործընթացները, պարզաբանում վերաբնակեցման գործողությունների իրականացման և մշտադիտարկման մեխանիզմները, սահմանում փոխհատուցման մեխանիզմները,  դրանց վերաբերյալ ծրագրից տուժած անձանց հետ խորհրդակցության կարգը, և նկարագրում է փոխհատուցման կարգը:  ՎՔՇ-ի նպատակն է, մասնավորապես, ուղղորդել ծրագրերի հետ կապված վերաբնակեցման գործողությունների ծրագրերի  նախապատրաստումը (ՎԳԾ), որոնք ցանկացած հետագա վերաբնակեցման դեպքում կապահովեն բոլոր տուժած անձանց կորուստների փոխհատուցումը շուկայական արժեքին համապատասխան:

Ծրագիրը կհետևի այն սկզբունքին, որ պետք է խուսափել պարտադիր վերաբնակեցումից, կամ այն  հասցնել նվազագույնի՝ ծրագրի շրջանակներում կուսումնասիրելով բոլոր այլընտրանքային եղանակները: Անխուսափելի վերաբնակեցման աշխատանքները պետք է ընկալվեն և իրականացվեն որպես կայուն զարգացման ծրագրեր՝ ապահովելով բավարար ներդրումային ռեսուրսներ , որպեսզի տեղահանված կամ ծրագրից տուժած անձանց հասանելի լինեն ծրագրի արտոնությունները:  Բացի այդ, տեղահանված անձինք պետք է իրավունք ունենան և պետք է ներգրավված լինեն պլանավորման և վերաբնակեցման իրականացման ծրագրերում: Տեղահանված անձինք նաև պետք է ներգրավեն իրենց ջանքերը իրենց ապրուստը և կենսամակարդակը բարելավելու համար, կամ գոնե վերականգնեն դրանք մինչև ծրագրի իրականացման սկիզբը:  Այս սկզբունքները և սրանցից բխող տարաբնակեցման միջոցները վերաբերում են ՍՆՏԶ-ին և վերջինիս բոլոր բաղադրիչներին, անկախ այն հանգամանքներից, թե արդյոք տարաբնակեցման խնդիրների ծավալների մեծությունը և բարդությունը հաշվի առնելով՝ ծագում է տարաբնակեցման պլանների մշակման անհրաժեշտություն, թե ոչ:

#### 5. Բնապահպանական և սոցիալական քաղաքականության կիրառումը ՀՏԶՀ ծրագրի շրջանակներում

ՀՏԶՀ ծրագրի շրջանակներում ներդրումնեը կկատարվեն համայնքային ենթակառուցվածքային ծրագրերում` ճգնաժամի հաղթահարման նպատակով, առաջնահերթ սոցիալական հարցերը լուծելու և ժամանակավոր աշխատատեղեր ստեղծելու համար: ՍՆՏԶ ծրագրերը ապահովում են ՀԲ-ի ԳՔ 4.01 Շրջակա միջավայրի պահպանության անվտանգության մոտեցումները և ընկնում են ՇՄ-ի B կատեգորիաների տակ: Այս միջոցներից ֆինանսավորվող ծրագրերը պետք է լինեն ՇՄ-ի B և C կատեգորիաների ներքո: A կատեգորիայի որև է ծրագիր չի ֆինանսավորվի:

Միկրոծրագրերի մեծ մասն ակնկալում է վերականգնել առկա  ենթակառուցվածքները: Որոշ միկրոծրագրեր կարող են պահանջել արդեն  գոյություն ունեցող շինությունների ընդլայնում: Համալրված զարգացման ծրագրերը, որոնք կտարբերվեն մեծ միկրոծրագրերից, կարող են բաղկացած լինել մի քանի  միկրոծրագրերից և կարող են ուղղված լինեն  համայնքի կամ մարզի էական սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը: Նրանք պետք է. ա) ունենան իրական զարգացման նպատակներ համայնքում կամ տարածքում, բ) կապված լինեն իրար հետ զարգացման ծրագրով համապատասխան տարածքում (մարզում), կամ նոր տարածքում ապագայում): Այս մոտեցումը կաջակցի Կառավարության նախաձեռնություների ձևավորմանը նվազեցնելու համար տարածքային զարգացման անհամաչափությունները:

Հասարակական շենքերի վերակառուցման ծրագրերի առաջարկների համար ՀՏԶՀ-ն պետք է ստուգի, թե արդյքոք այդ շինությունները ՀՀ-ում պատմական կամ մշակութային արժեք են ներկայացնում: ՀՏԶՀ-ի կապալառուները պետք է պարտավորվեն անմիջապես տեղեկացնել հողային աշխատանքներ իրականացնելիս: ՀՏԶՀ-ն պետք է կապվի համապատասխան ազգային գործակալության հետ, համոզվելու համար, որ ամեն ինչ իրականացվում է հավուր պատշաճի: Կապալառուն կարող է շարունակել աշխատանքները ՀՏԶՀ-ին պաշտոնապես տեղեկացնելուց հետո:

ՍՆՏԶ ծրագրերը, չեն ընկնում նաև Միջազգային ջրերին վերաբերվող OP/BP 7.50 փաստաթղթի տակ: Եթե խմելու ջրի մատակարարման ծրագիր է առաջարկվում, ՍՆՏԶ-ն պետք է ապահովի, որ նոր նախագծով ջրառը կատարվի բացառապես տեղական նշանակության աղբյուրներից և ավազաններից: Առկա ջրամատակարարման և ոռոգման ջրագծերը թույլատրվում են, եթե չեն խախտում ջրառի նախագծային պարամետրերը: Հետևաբար, որևէ ծրագիր չի վնասի միջազգային ջրուղիների ջրհոսի որակը և քանակը:

Համայնքները և մունիցիպալ իշխանությունները կլինեն համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագրերի հիմնական համագործակցող կողմերը: Նրանց խորհրդատվություն կտրամադրվի յուրաքանչյուր դեպքի համար առանձին, կախված առաջարկվող ծրագրի բնույթից, ծրագրի բնապահպանական հետազոտության ընթացքում, շրջակա միջավայրի վրա ծրագրերի պոտենցիալ բացասական ազդեցությունների  վերացմանն ուղղված միջոցառումներ պլանավորելիս և ծրագրի վերահսկման ընթացքում: Հիմնականում, ՀՏԶՀ-ի խթանող անձնակազմը, փորձաքննության ինժեներները և ՇՄ-ի մասնագետը տեղերում քննարկումներ կունենան հետազոտության ընթացքում համայնքի, և համայնքապետարանների հետ` շրջակա միջավայրի գնահատման և շրջակա միջավայրի կառավարման պլանների նախապատրաստման և դիտարկման ժամանակ, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա:  Հնարավորության դեպքում, համայնքապետարանի փորձագետներն ուղղակիորեն կմասնակցեն շրջակա միջավայրի գնահատմանը և պլանների մշակմանը: Մինչև որևէ առաջարկված ծրագրի համար ՍՆՏԶ-ից վերջնական համաձայնությունը ստանալը, համայնքները պետք է համայնքապետարանից ձեռք բերեն բոլոր անհրաժեշտ թույլտվությունները:

Շրջակա միջավայրի գնահատման գործընթացի ընդգրկվածությունը և խորությունը կախված է առաջարկվող ծրագրի բնույթից, ծավալներից և պոտենցիալ ազդեցությունից: Ակնկալվում է, որ ՍՆՏԶ-ի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի մեծամասնությունը հավանաբար կընկնեն C կատեգորիայի, B կատեգորիայի ներքո դասակարգված առաջարկները կպահանջեն շրջակա միջավայրի պարզ գնահատում՝ ըստ Հավելված 3-ում բերված հսկիչ ցուցակի: ՇՄ-ի կառավարման  մոնիտորինգի ծրագրերը նույնպես պետք է մշակվեն՝ ըստ առաջարկվող ֆորմատի (Հավելված -3):

#### 6. Շրջակա միջավայրի գնահատումը՝ ծրագրի իրականացման ցիկլի
     տարբեր փուլերում

Ծրագրերի ցիկլի ընթացքում շրջակա միջավայրի գնահատման երեք փուլերն են.

•	Նախնական փորձաքննության փուլ

•	Վերջնական փորձաքննության փուլ

•	Իրականացման փուլ:

##### 6.1 Բնապահպանական և սոցիալական գնահատում՝  փորձաքննության 
       նախնական  փուլում

Նախնական գնահատման նպատակները հետևյալն են.

-	ապացույցներ հավաքել այն մասին, որ առաջարկված համայնքային ծրագիրը չի խախտում առկա շրջակա միջավայրի բնականոն վիճակը,  և ակնկալվում է, որ այն չի ունենալու անդառնալի, բազմակի և տարածուն միջավայրային ազդեցություն,

-	գնահատել շրջակա միջավայրի վրա պոտենցիալ բացասական ազդեցությունները,

-	դասակարգել ծրագրերն ըստ բնապահպանականի կատեգորիաների (B կամ C),

-	ստուգել շահառու համայնքից ստացվելիք, կիրառելի բնապահպանական թույլտվությունների առկայությունը, ինչպես նաև ճշտել այլ թույլտվությունների / արտոնագրերի կարիքը, որ պետք է ստանա/ունենա կապալառուն(ները),

-  բերել C կատեգորիայի տակ ընկնող ծրագրերի ֆինանսավորման համար բնապահպանական  թույլտվությունները կամ պարզել B կատեգորիայի ծրագրի բնապահպանական վիճակը և միջավայրի գնահատման վերաբերյալ հետագա հանձնարարականներ տալ,

-   ծրագրերի դասակարգումն ըստ  բնապահպանական կատեգորիաների պետք համապատասխանի ՀԲ-ի Շրջակա միջավայրի գնահատման OP/BP 4.01 փաստաթղթի դրույթներին:

Ընդհանրապես, ակնկալվում է, որ հետևյալ ծրագրերը` ա) գոյություն ունեցող հասարական շենքերի վերակառուցման (պատուհանների փոխարինում, ծեփում, ներկում և այլն), բ) առկա համայնքային էլեկտրահաղորդման, ջրամատակարարման, և առանձին շենքերի ջեռուցման համակարգերի վերանորոգման, գ) ապրանքների (IT սարքավորում, կահույք և այլն) մատակարարման դ) մունիցիպալ պատկանելության հանգստյան և կանաչ գոտիների վերականգնման ծրագրերը կդասակարգվեն C կատեգորիայի տակ:

Այն ծրագրերը, որոնք վերաբերվում են.  ա) փոքր, նոր շինարարությունների, գոյություն ունեցող հասարական շենքերի վերակառուցմանը, բ) նոր էլեկտրական, ջրամատակարարման և ջեռուցման համակարգերի անցկացմանը, գ) կոյուղագծերի վերակառուցմանը դ) գետերի, ավազանների և ջրային աղբյուրների վրա ֆիզիկական ներգործություն ենթադրող գործողությունների կատարմանը (կամուրջների նորոգում, դամբաների ուժեղացում և այլն) կդասակարգվեն B կատեգորիայի տակ:

Փորձաքննության նախնական փուլում բնապահպանական գնահատումը հանգում է ծրագրի առաջարկի ուսումնասիրությանը գրասենյակում և ՀՏԶՀ-ի շրջակա միջավայրի մասնագետի այցելությանը տեղանք` ծրագրի առաջարկում ներկայացված տեղեկատվության ստուգման և ծրագրի առաջարկում տեղ չգտած այլ  հանգամանքների ճշտման նպատակով: Առաջարկվող միկրոծրագրի լուսանկարումը պետք է պարտադիր լինի այս փուլում, հատկապես հատուկ ուշադրություն է դարձվելու փոքրամասշտաբ նոր շինություններին:

##### 6.2 Բնապահպանական և սոցիալական գնահատում փորձաքննության
       վերջնական փուլում

B կատեգորիայի ներքո դասակարգված ծրագրերը պահանջում են բնապահպանական և սոցիալական գնահատում ծրագրի փորձաքննության վերջնական փուլում: Շրջակա միջավայրի գնահատման նպատակները Վերջնական փորձաքննության փուլում հետևյալն են.

-	քննել ծրագրի բնապահպանական գնահատման արդյունքները և  գնահատել մշակված Բնապահպանական և սոցիալական ծրագրի համապատասխանությունը

-	համոզվել, որ վնաս կրած համայնքի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը կցված է փաթեթին

-	քննարկել բնապահպանական և սոցիալական կառավարման ծրագիրը և այն համաձայնեցնել ծրագրի առաջարկը նախաձեռնողի հետ

-	ներկայացնել B կատեգորիայի ծրագրի ֆինանսավորման բնապահպանական թույլտվությունները:

Փորձաքննության վերջնական փուլում բնապահպանական գնահատումը հանգում է ծրագրի բնապահպանական գնահատման ուսումնասիրությանը գրասենյակում, ներառյալ բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը և քննարկումները ծրագրի առաջարկը նախաձեռնողի հետ` համոզվելու համար, որ  նրանք լիովին ըմբռնում են բնապահպանական կառավարման ծրագրի տարրին հավատարիմ մնալու իրենց  պատասխանատվությունը: Փորձաքննության այս փուլում ՀՏԶՀ-ի շրջակա միջավայրի մասնագետը անհրաժեշտության դեպքում  կարող է լրացուցիչ այցելություն ձեռնարկել դեպի ծրագրի տեղանք:

Միկրոծրագրերի փորձաքննության և իրականացման փուլերում բնապահպանական և սոցիլական դիտազննման, հաստատման և մոնիտորինգի փաստաթղթերը պետք է ընդգրկվեն միկրո/ ենթա ծրագրի ցիկլում, բնապահպանական փաստաթղթերը  էլեկտրոնային և տպագրված տարբերակով պետք է տեղադրվեն ԿՏՀ-ում և պահվեն  ֆայլերում: Միկրոծրագրերի գնահատման փաստաթղթերը, որոնք ենթակա են ՀԲ-ի կողմից հաստատման, պետք է ՀԲ-ին ներկայացնելիս պարունակեն բնապահպանական դիտազննման հաշվետվությունները:

##### 6.3  Բնապահպանական և սոցիալական գնահատում  իրականացման  փուլում

Բնապահպանական և սոցիալական գնահատումը  կիրականացվի մոնիտորինգի միջոցով  միկրոծրագրեր տեղանքում, դա կնշանակի.ա) դաշտային աշխատանքի ապահովումը  B կատեգորիայի համար և C կատեգորիայի ծրագրերի համար վերահսկումը, բ)այցելություններ,  լրացնելով  ներկայացման դաշտային բնապահպանական և սոցիալական մշտադիտարկման ցուցակները, գ) տրամադրել  թեմատիկ միջոցներ, ծրագրի հաշվետվություններ, կարգավորել բնապահպանական միկրոծրագրերի համապատասխանությունը,  առաջացած բնապահպանական և սոցիալական խնդիրների լուծումներ: Ծրագրերը պետք է կառուցված լինեն միկրո/ ենթանախագծի հատուկ բնապահպանական և սոցիալական  մշտադիտարկման ծրագրերի վրա և օպտիմիզացվեն հաշվի առնելով միկրո/ենթածրագրի աշխարհագրական դիրքը: Լրացուցիչ այցելություններ կարող են պահանջվել, եթե առաջացել են որոշակի խնդիրներ:  C կատեգորիայի միկրոծրագրերը կարող են իրականացնել  բնապահպանական մասնագետները, ինչպես նաև ինժեներները ընդհանուր  աշխատանքների ժամանակ.

ՀՏԶՀ ղեկավարությունը պետք է արձագանքի միկրո/ ենթա ծրագրերի բնապահպանական և սոցիալական մոնիտորինգի արդյունքների վրա: Եթե բնապահպանական և սոցիալական փաստաթղթերի մեջ ​​հայտնաբերվել են անհամապատասխանություններ, ՀՏԶՀ-ն պետք է պաշտոնապես միջամտություն ցուցաբերի:

Եթե աշխատանքներն իրականացնող կապալառուն չի ապահովում բնապահպանական և սոցիալական կառավարման ծրագրի իրականացումը և չի վերականգնում  այդ պատճառով շրջակա միջավայրին հասցված վնասները, ՀՏԶՀ կարող է պայմանագրի աշխատանքների դադարեցման որոշում կայացնել և կիրառել պայմանագրով նախատեսված տույժեր ու տուգանքներ:

#### 7. Հավանական ազդեցությունները և  ռիսկերը

##### 7.1. Բնապահպանական ազդեցություններ և ռիսկեր

- Շինարարական և վերականգնողական աշխատանքները միշտ կրում են մի շարք ընդհանուր ռիսկեր՝  արտադրվող փոշի , աղմուկ և վիբրացիա,  հողի աղտոտում  նավթի  քսանյութի արտահոսք ,  հողի և ջրի աղտոտում  շինարարական աղբով,  հողի էրոզիայի զարգացում սխալ  կատարված աշխատանքներից,  լանդշաֆտի ու գեղագիտական ​​արժեքների վատթարացում և շինհրապարակի տեսքի վերականգնում  աշխատանքների ավարտից հետո: Բացի այդ, շինարարական ընկերություններում, բացակայում են կորպորատիվ կանոններ աշխատանքի վայրում անվտանգության կանոնների պահպանման համար:

-Լրացուցիչ ռիսկերը կապված են նոր միկրոծրագրերի և նոր շինարարությունների  ընդլայնման հետ,որոնք կազդեն մասնավոր սեփականության,հողի և այլ գույքի օգտագործման վրա.

- Հաճախ հանդիպող ռիսկերը կապված են շենքերի շահագործման,ենթակառուցվածքների վերանորոգման հասարակական վայրերի շահագործման հետ, որտեղ վատ են  կազմակերպված կենցաղային թափոնների հավաքումը և հեռացում ,  շենքերի շուրջ հողամասի պատշաճ սպասարկումը, ջրահեռացման համակարգերի բացակայությունը, ոչ ժամանակին վերանորոգման  պատճառով հոսակորուստ տանիքների և  ջրի խողովակների  անսարքությունը, շենքերի մուտքից, ճանապարհներից և շենքերի տանիքներից  ձյան շերտի մաքրումը.

- Գոյություն ունեցող շենքերից մի քանիսը կարող են կեղակայված լինել  գրունտային ջրերի տարածքում կամ հակված լինեն երկրաբանական ակտիվության: Սա կարող է առաջացնել  նախագծման լրացուցիչ  խնդիրներ և բարձրացնել շինարարության  ծախսերը .

- Առաջարկվող շենքերից միքանիսը  կարող են կրել զգալի կառուցվածքային վնասներ կամ  լինել  ոչ սեյսմակայուն .

- Առաջարկվող շենքերից միքանիսում  կարող  է միացված չլինեն որոշակի կոմունալ ծառայություններ, ինչպիսիք են.գազը, ջրը, կոյուղին.

-  Հայաստանում շենքերի տանիքների մեծ մասը ծածկված ասբեստ պարունակող նյութերով:Նմանատիպ  տանիքների փոխարինումը կարող է առողջական վտանգ ներկայացնել աշխատողների  համար,իսկ ոչ ճիշտ հեռացման դեպքում կարող է առաջացնել հանրային ռիսկեր բնակչության ավելի լայն զանգվածի համար: Նման տեսակի վտանգավոր թափոնների հեռացումը խնդիր կլինի նամանավանդ այն պատճառով ,որ պետությունը չունի համապատասխան ենթակառուցվածք թափոնների հեռացման համար:

- Բնակավայրերում  շինարարական և վերականգնողական աշխատանքները միշտ բերում են մի շարք անխուսափելի ռիսկեր. արտադրվող փոշի, աղմուկ և վիբրացիա,հողի, ստորերկրյա ջրերի ախտոտումը  նավթով, նոր շինարարության դեպքում լանդշաֆտի և դրա  գեղագիտական արժեքի վատթարացում:

##### 7.2. Սոցիալական ազդեցություններ և ռիսկեր

- Կառուցման/վերականգման աշխատանքները կարող են ներառել աղմուկ ոչ աշխատանքային ժամերի, մուտքի սահմանափակում դեպի ճանապարհներ և մասնավոր սեփականություն, բնակիչների առողջությանը և մասնավոր սեփականությանը վնասի պատճառում վատ կառավարվող աշխատանքային միջավայրի հետևանքով:

- Կանանց և երիտասարդների սահմանափակ մասնակցությունը ուսուցմանը և տեխնիկական այլ բաղադրիչներին՝ ոչ բավարար տեղեկատվության և ներուժի հետևանքով:

- Սոցիալական ռիսկերը հիմնականում վերաբերում են ծրագրի դրական արդյունքների անհավասար բաշխմանը:

-   Այլ սոցիալական ռիսկերը մեղմելու նպատակով ծրագիրը ընդգծում է մասնակցային որոշումների կայացման քաղաքականությունը և շահառուների հետադարձ  կապի մեխանիզմները: Հետևելով ՀՏԶՀ մոդելին՝ ՍՆՏԶ-ի շրջանակներում աջակցվող միկրո/ենթածրագրերը ունեն ծրագրի իրականացման հանձնաժողով ԾԻԿ, որը կազմավորվել է համայնքային ընդհանուր հանդիպումների ժամանակ: ԾԻԿ-երը հանդես կգան որպես առանցքային դերակատարներ, որոնց միջոցով համայնքները կփոխանցեն իրենց նկատառումները կամ կբարձրաձայնեն իրենց մտահոգությունները՝ ծրագրի իրականացման, աշխատանքների որակի և ՀՏԶՀ-ի հետ համագործակցության հետ կապված:  ԾԻԿ-երը պատասխանատու են ծրագրի առաջընթացի վերաբերյալ համայնքին պարբերաբար տեղեկատվության փոխանցման, հարկ եղած դեպքում համայնքային ժողովների կազմակերպման, այդ նպատակով հատուկ խորհուրդ ձևավորելու և հարկ եղած դեպքում համայնքի անդամներին ծրագրի փաստաթղթերը տրամադրելու համար: Ինչպես ՀՍՆՀ 3-ի դեպքում ԾԻԿ-ի անդամների 20%-ը պետք է կին լինեն:

Բաղադրիչ 2-ին մասնակցության հայտերը ձևավորվում են Նախաձեռնող խմբերի կողմից: Նախաձեռնող խմբի կազմին կանանց մասնակցության որոշված թվաքանակ չի պարտադրվում, սակայն ՀՏԶՀ-ին հասանելի տվյալներին համապատասխան միջինում ՆԽ-երի անդամների 19%-ը կին են:

- Գենդերային բռնությունը (ԳԲ) շարունակում է մնալ մարտահրավեր Հայաստանում, չնայած այն դժվար է ճանաչվում հանրային լայն շրջանակներում: Ի թիվս այլոց, մարտահրավերները ներառում են ազգային օրենսդրության մեջ խտրականության և գենդերային բռնության սահմանումը և ԳԲ-ի նկատմամբ արդյունավետ բազմաոլորտային արձագանքի ձևավորումը:  Դժվար է չափել կանանց նկատմամբ բռնության տարածվածությունը մեծապես դեպքերի արձանագրման ուշացման և հաշվետվություններում թվերի նվազեցման հետ կապված: Համաձայն ՄԱԿ-ի Կանանց նկատմամբ բռնության տվյալների բազայի, տևական ժամանակ ֆիզիկական և (կամ) սեռական ինտիմ գործընկերոջ կողմից բռնության կիրառման մակարդակը Հայաստանում կազմում է 8%, իսկ ֆիզիկական և (կամ) սեռական ինտիմ գործընկերոջ կողմից գործադրվող բռնությունը 2017-ին կազմել է 4%: Երեխաների շրջանում ամուսնության տարածվածությունը 5% է: 2017 թվականի դեկտեմբերի 13-ին, Կառավարության 1433-Ա որոշմամբ, ՀՀ կառավարությունն ընդունեց «Ընտանեկան բռնության կանխարգելման, ընտանեկան բռնության ենթակա անձանց պաշտպանության մասին և ընտանեկան խաղաղության վերականգնման մասին» օրենքը: Չնայած, որ 2018 թվականին ՀՀ Կառավարությունը նախաձեռնել է որոշ մեխանիզմներ, ներկայումս Հայաստանում գոյություն չունեն ԳԲ կանխարգելման համաձայնեցված մեխանիզմներ և ընթացակարգեր՝ պատասխանատվության հստակ բաժանում, տվյալների հավաքագրման սահմանված կարգեր, ինչպես նաև լիազորված անձանց միջև փաստաթղթավորում և համագործակցություն: Վերոնշյալ օրենքի ընդունումից հետո պետությունը պարտավոր է որդեգրել ընտանեկան բռնությունից փրկվածներին ծառայությունների մատուցման ընթացակարգերի մեխանիզմ: Ծառայություններ մատուցողների կողմից գործառույթների կրկնությունից զատ, առկա է ծառայություններ մատուցողների (սոցիալական աշխատողի, առողջապահության աշխատողների, գործի ղեկավարների և այլն) մասնագիտական ​​կարողությունների էական բաց: Պետության կողմից մատուցվող ծառայություններից զատ, կան հասարակական կազմակերպություններ, որոնք աշխատում են կանանց / երեխաների / բռնության ենթարկված անձանց հետ: Այնուամենայնիվ, Հայաստանում կան որոշ մարզեր, որտեղ հասարակական կազմակերպությունները գրեթե ներկայացված չեն (օրինակ ՝ Վայոց ձոր, Արարատ, Արագածոտն):

#### 8. Ազդեցության նվազեցում

Արտոնագրեր և թույլտվություններ

Նախքան  աշխատանքների  սկիզբը և շինարարության նախնական փուլում ծրագիրն իրականացնող կազմակերպությունը պետք է ապահովի անհրաժեշտ բոլոր լիցենզիաների և թույլտվությունները առկայությունը, ներառյալ  ծրագիրն իրականացնող կազմակերպության և կապալառուի կողմից  ձեռք բերման ենթակա բոլոր լիցենզիաներն ու թույլտվությունները:

Աշխատանքի վայրի անվտանգության ապահովում

Աշխատանքների իրականացման վայրը պետք է պատշաճ կերպով սահմանագծված և ցանկապատված լինի, տեղադրված լինեն նախազգուշացման նշանները, իսկ  շինհրապարակի շուրջ ապահովված լինի հետիոտների և երթևեկության համար  անվտանգ տեղաշարժվելու հնարավորությունը:

Պետք է պահպանվեն աշխատանքային ժամերը. սարքավորումներն ու մեքենաները պետք է պահվեն սարքին վիճակում, արգելվում է միացած թողնել շարժիչները, եթե աշխատանք չի կատարվում` ավելորդ աղմուկից խուսափելու համար: Պահանջվում է  չոր եղանակին կամ շատ փոշի առաջացնող աշխատանքներից հետո ջուր ցանել շինարարության տարածքում:

Շինարարական մեքենաների և սարքավորումների սպասարկումն ու վառելիքով լիցքավուրումը  պետք է կազմակերպվի  շինհրապարակից դուրս և մեքենաներից ոչ մի վտանգավոր թափոն, ինչպես օրինակ, օգտագործված անվադողեր, յուղեր կամ զտիչներ, չպետք է ցրված լինեն շին.տարածքում:

Ավելորդ շինանյութերն ու թափոնները(շինարարական աղբը) պետք է դասավորված լինեն շինհրապարակում հատուկ առանձնացված կետերում և պարբերաբար պետք է դուրս բերվեն` ավելորդ կուտակումներից խուսափելու համար:

Շինանյութերն ու թափոնները(շինարարական աղբը) պետք է մեքենաներով դուրս բերվեն ծածկված վիճակում (ծածկ ունեցող բեռնատարներով):

Շինարարներն ու  անձնակազմը պետք է ապահովված լինեն մաքուր խմելու ջրով և  զուգարաններով:  Շին. հրապարակում պետք է առկա լինեն առաջին օգնության բժշկական փաթեթներ, ինչպես նաև  հակահրդեհային պարագաներ:  Բանվորներն ու անձնակազմը պետք է ունենան համապատասխան համազգեստ և համապատասխան անհատական անվտանգության հանդերձանք:  Անվտանգության տեխնիկայի պահպանումը պարտադիր է:

Թափոնների կառավարում

Շինարարական թափոնները պետք է վերացվեն դրա համար հատուկ հատկացված և համաձայնեցված վայրերում:

Ասբեստ պարունակող կառույցների բեկորների ապամոնտաժումը  պետք է իրականացվի առանձնակի զգուշությամբ, ինչը ներառում է   նյութերի թրջումը` փոշու գոյացումը նվազեցնելու նպատակով, դիմակներ կրելը,  նյութերի ավելորդ մանրացումից խուսափումը, նյութերի զգուշորեն փաթաթումը և ծածկումը, փաթեթավորված աղբի արագ դուրսբերումը` նախապես համաձայնեցված մշտական հորատման վայրեր:

Շինարարական կապալառուն պետք է դադարեցնի հորատման աշխատանքները, եթե հայտնաբերվել են գտածոներ և այդ մասին անհապաղ տեղեկացնի պատվիրատույին: Իսկ աշխատանքները կարող է վերսկսվել միայն պատվիրատույի պաշտոնական ծանուցումը ստանալուց հետո:

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո շինհրապարակը պետք է ամբողջովին մաքրվի ցանկացած նյութերից և թափոններից` ըստ շրջակա միջավայրի պահպանման նորմերի:

ՀՍԾՏԿ կառավառիչները պատասխանատվություն են կրում վերանորոգված կամ կառուցված տարածքների պատշաճ պահպանման համար, ներառյալ ներքին հաղորդակցությունը, կենցաղային աղբի հեռացումը և հնարավոր մանր վնասվածքների ժամանակին վերանորոգումը:

Հողերի ձեռքբերման և տարաբնակեցման հիմնահարցեր

Միկրոծրագրերը կամ ենթածրագրերը, որոնք ենթադրում են նոր կառույցների ձևավորում մանրակրկիթ կերպով կդիտազննվեն հողի ձեռքբերման, մշտական կամ ժամանակավոր հողօգտագործման, կառուցման համար անհրաժեշտ տեղանքում առկա ոչ օրինական հողօգտագործման տեսանկյունից: Դիտազննման արդյունքերից ելնելով՝ ՏԳԾ-ներ կմշակվեն:

Շինարարական կապալառուներին հանձնարարվելու է կանգնեցնել գործունեությունը հողային աշխատանքների ընթացքում հնարավոր գտածոների բացահայտման դեպքում և անմիջապես տեղեկացնել ՀՏԶՀ-ին և աշխատանքները վերսկսել միայն ՀՏԶՀ-ից պաշտոնական ծանուցում ստանալուց հետո:

- Ծրագրին մասնակցության հնարավորությունների մասին տեղեկատվությունը (հայտարարություն տեղական թերթում, հեռուստատեսությունում, հասարակական վայրերում) պետք է տրամադրվի բոլոր շահագրգիռ կողմերին (անասնաբույժներ, սննդի բիզնեսի օպերատորներ)՝ ներառյալ կանանց և երիտասարդներին:

Բողոքների Լուծման Մեխանիզմ

- Տեղեկացնել ազդեցության ենթակա համայնքներին ծրագրի շրջանակներում գործող Բողոքների Լուծման Մեխանիզմի վերաբերյալ, համոզվել, որ բողոքների ներկայացման ընթացակարգերը հասանելի են (մասնավորապես աղքատներին և խոցելի համայնքների բնակիչներին) բոլոր շահագրգիռ կողմերին և համայնքների բնակիչներին փոխանցել Բողոքների Տեղական Համակարգողի, ՀՏԶՀ-ի պատասխանատու մասնագետների և այլ պատասխանատու անձանց կոնտակտային տվյալները:

- ԾԱԵԱ-ները կարող են բարձրաձայնել իրենց առաջարկությունները, մտահոգությունները և բողոքները առաջին մակարդակում Բողոքների Տեղական Համակարգողին, որը կփորձի տեղական մակարդակում լուծում տալ բողոքին: Բողոքների Տեղական Համակարգողը պատասխանատու է բողոքների գրանցամատյանի վարման համար: Եթե բողոքը հնարավոր է լուծել տեղական մակարդակում այն չի փոխանցվի հետագա մակարդակներ: Եթե բողոքը հնարավոր չէ լուծել տեղական մակարդակում Բողոքի Տեղական Համակարգողը փոխանցում է այն  ՀՏԶՀ-ին կամ օգնում է բողոքատուին ինքնուրուն կերպով դիմել ՀՏԶՀ-ին:

- ՀՏԶՀ-ն ՍՆՏԶ ծրագրի շրջանակներում արդեն ստեղծել է համապատասխան ԲԼՄ գործիքներ՝ բողոքների ստացման համար, ներառյալ՝ էլ. հասցեն, թեժ գիծը և առցանց գործիքը: Այս կոնտակտային տեղեկատվությունը կփոխանցվի շահառուներին՝ համայքներում կազմակերպված հանրային քննարկումների ընթացքում և միկրո/ ենթածրագրի վայրում կհրապարակվի հանրային տեսանելի վայրերում՝ պաստառների միջոցով: Բողոքարկման կոնտակտային տվյալները պետք է նաև հասանելի լինեն կապալառու կազմակերպության շարժական գրասենյակներում: Բողոքների և հետադարձ կապի մասին տեղեկատվությունը ներկայացված է նաև ՀՏԶՀ կայքում:

- Կայքի կամ էլ հասցեի միջոցով ստացված բոլոր բողոքները/առաջարկությունները ի պատասխան ստանում են էլեկտրոնային ծանուցում՝ մանրամասնելով պատասխանի ժամանակահատվածը և հավելյալ տեղեկատվություն, ինչպես նաև ՀՏԶՀ Բողոքների համակարգողի կոնտակտային տվյալները՝ հավելյալ տեղեկատվության ստացման համար:

- ՀՏԶՀ-ի Բողոքարկման գծով մասնագետը կգրանցի ստացված բողոքը Կենտրոնական տվյալների համակարգում և կուսումնասիրի այն 2 աշխատանքային օրերի ընթացքում, ներառյալ` տեղեկատվության հաստատումը, խաչաձև ստուգումը և վերլուծությունը, ինչպես նաև դիմորդի հետ որոշ հարցերի պարզաբանումը: Հիմք ընդունելով անցկացված ուսումնասիրությունը` ՀՏԶՀ-ի Բողոքարկման գծով մասնագետը կպատրաստի իր առաջարկությունների զեկույցը և կներկայացնի այն ՀՏԶՀ-ի տնօրենին:

- Եթե Բողոքարկման գծով մասնագետը ներկայացնում է զեկույց, ըստ որի բողոքը հիմնավորված է եւ կարող է բավարարվել ՀՏԶՀ-ի մակարդակում, ապա ՀՏԶՀ-ի Գործադիր տնօրենը 7 (յոթ) օրացուցային օրերի ընթացքում փոխանցում է ՀՏԶՀ-ի համապատասխան մասնագետին` հանձնարարելով դիմումին ընթացք տալ սահմանված կարգով: Նշանակված մասնագետը ընդունում է դիմումը, և նախաձեռնում անհրաժեշտ միջոցներ՝ խնդիրը համապատասխան ընթացակարգերով լուծելու համար:

- Ստանալով բողոքի ուսումնասիրության բացասական արդյունքը` Դիմորդն ազատ է ընդունելու հետևյալ որոշումներից մեկը՝ ա) ընդունել ՀՏԶՀ-ի որոշումը` որպես այդպիսին և դադարեցնել բողոքարկումը, բ) խնդրի վերաբերյալ հայց ներկայացնել դատարան` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գ) դիմել այլ պետական մարմինների, դ) դիմել ՀԲ բողոքարկման համակարգ:

#### 9. Հանրային խորհրդակցություն և համակարգում

Հանրային լսումներն ու համակարգումը, ինչպես նաև տեղեկատվության հասանելիությունը կանոնակարգող ՀՀ օրենքները ներկայացված են ստորև.

-  Բնապահպանության մասին ՀՀ օրենսդրության հիմնադրույթներն ապահովում են բնապահպանական իրավիճակի մասին ամբողջական տեղեկատվություն պահանջելու և ժամանակին ստանալու քաղաքացիների իրավունքը:

- Բնապահպանական ազդեցության գնահատման մասին Օրենքը սահմանում է բնապահպանական ազդեցությունների գնահատման գործընթացը:

- Տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը ապահովում է տեղեկատվության մատչելիության և ազատության սկզբունքները, ինչպես նաև սահմանում է տարբեր կառույցներին դիմումների ներկայացման և տեղեկատվության ստացման կարգը:

Համաձայն Բնապահպանական ազդեցության գնահատման օրենքի, որոշ գործողությունների համար կարող է պահանջվել ԲԱԳ: Օրենքով  սահմանված դեպքերում նման գործողությունների նախաձեռնողը պատասխանատու է զանգվածային լրատվամիջոցներով (հեռուստատեսություն, ռադիո, թերթեր) Բ Գ Կատեգորիայի բոլոր ենթածրագրերի մասին հանրային իրազեկման համար: Ծրագրի բնապահպանական ասպեկտների  մասին պետք է տեղեկացվեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները և շահագրգիռ ՀԿ-ները հաշվի առնելով հետագայում ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման փուլերում դրանց դիտարկումը:

Սույն ԲՍԿՊ-ն անգլերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակվել է ՀՏԶՀ-ի ինտերնետային կայքում հանրային արձագանքի ստացման նպատակով: Որպես էլեկտրոնային նամակագրության, թեժ գիծ ծառայության (հասարակայնության հետ կապերի բաժին), կորպորատիվ հեռախոսակապի միջոցով մեկնաբանությունների ստացման ժամանակահատված սահմանվել էր 2019 թ-ի նոյեմբերի 11-ից  մինչև 2020 թ-ի հունվարի 14-ը: Հանրային քննարկման ժամանակահատվածում ԲՍԿՊ-ի վերաբերյալ որևէ դիտողություն, հարց կամ մեկնաբանություն չի ստացվել: Այդպիսով, այս փաստաթուղթը համարվում է վերջնական:

Բոլոր տարածքներին յուրահատուկ ԲՍԿՊ-ների նախագծերը մշակվելուց հետո, կհրապարակվեն Սոցիալական Ներդրումներ  և Տեղական Զարգացում  (ՍՆՏԶ)  վեբ կայքում` հայերեն և անգլերեն լեզուներով, իսկ կոնկրետ համայնքներին վերաբերող նախագծերի հայերեն լեզվով մի քանի թղթային տարբերակներ կտեղադրվեն այդ համայնքերի տեղական ինքնակառավարման մարմինների գրասենյակներում` հանրամատչելիության համար: ՀՏԶՀ-ն կխորհրդակցի տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ շահագրգիռ համայնքներում այդ ԲՍԿՊ-ների վերաբերյալ քննարկումներ կազմակերպելու  առավել նախընտրելի ձևաչափի ընտրության հարցով: Ստացված առաջարկությունների հիման վրա այդ նախագծերը կվերամշակվեն  և  ԲՍԿՊ-ի վերջնական տարբերակները կրկին կհրապարակվեն:

#### 10. Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան

Միկրոծրագրերի կամ ենթածրագրերի բնապահպանական և սոցիալական զննումները կիրականացվեն բնապահպանական և սոցիալական մասնագետների կողմից: Միկրո ծրագրի կամ ենթածրագրի ուսումնասիրությունից  հետո բնապահպանական և սոցիալական փորձագետները ստուգելու են տարածքը բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերը հայտնաբերելու նպատակով: Այս փուլում կիրականացվի առաջարկվող ենթածրագրի շրջակա միջավայրի դասակարգումը, և A կատեգորիայի  դեպքում այն ​​կմերժվի:

ՀՏԶՀ- ի և Համաշխարհային բանկի կողմից հետագա մշակման համար հաստատված միկրոհամակարգերի և ենթածրագրերի համար կմշակվեն մանրամասն ԲՍԿՊ-ներ:

ԲՍԿՊ-ները և ՏԳԾ-ները մշակվելու են  բնապահպանական և սոցիալական մասնագետների կողմից: ԲՍԿՊ- ները կներառվեն մրցութային փաթեթների մեջ և կկցվեն աշխատանքների պայմանագրերին `դրանց կատարումը պարտադիր դարձնելով աշխատանքների կապալառուների համար: Եթե ​​կապալառուն խախտում է ԲՍԿՊ- ի պահանջները կամ այլ կերպ շրջակա միջավայրին հասցված վնաս է պատճառել, ՀՏԶՀ- ն կմշակի վնասի վերացման ժամանակացույցային ծրագիր, և կապալառուն պարտավոր կլինի իրականացնել այն: Հետևաբար, աշխատանքային պայմանագրերը պետք է ունենան համապատասխան դրույթներ՝ կապալառուներին շրջակա միջավայրին հասցված վնաս պատճառելու դեպքերի համար:

#### 11. Բնապահպանական և սոցիալական մշտադիտարկում և հաշվետվություն

ՍՆՏԶ ծրագրի ԼՖ-ի իրականացման միջոցառումները ներառում են սույն ԲՍԿՇ-ին համապատասխան և տեղանքին հատուկ երաշխիքների համապատասխանության մշտադիտարկման փաստաթղթերի պատրաստում բոլոր միկրո և ենթածրագրերի համար՝ արձանագրելով երաշխիքների մշտադիտարկման միջոցով ստացված տեղեկատվությունը և երաշխիքների մշտադիտարման արդյունքների արձանագրման մեխանիզմները:

Ծրագրին համապատասխան երաշխիքների պահպանման ընդհանուր պատասխանատվությունը կրում է ՀՏԶՀ-ն, սակայն աշխատանքների տեխնիկական վերահսկիչի ծառայությունները կօգտագործվեն ամենօրյա դաշտային աշխատանքի համար: Հիմք ընդունելով ՀՀ օրենսդրությունը՝ վերահսկողը պետք է ունենա նման գործառույթների իրականացման արտոնագիր: ՀՏԶՀ-ի ներքին անձնակազմը կապահովի վերահսկողի աշխատանքների որակի ապահովումը՝ վերանայելով և մեկնաբանելով վերահսկողի ամսական հաշվետվությունները և իրականացնելով դաշտային այցելություններ՝ համոզվելու համար վերահսկողի կողմից տրամադրված տեղեկատվության համապատասխանության մեջ: ՀՏԶՀ-ի անձնակազմը կուղեկցի վերահսկող խորհրդատուին բացահայտված խնդրահարույց վայրեր իրականացվող աշխատանքային այցելությունների ժամանակ՝ համատեղ կերպով շտկման գործողությունների ծրագրերի մշակման նպատակով: ՀՏԶՀ-ի բնապահպանական և սոցիալական մասնագետները պատասխանատու կլինեն բնապահպանական և սոցիալական մշտադիտարկման միջոցով բացահայտված  ցանկացած  էական/կարևոր հարցերի վերաբերյալ ՀՏԶՀ-ի ղեկավարությանը զեկուցելու և շտապ գործողությունների առաջարկությունների մշակման համար:

Վերահսկող խորհրդատուն մշտապես կգտնվի բոլոր ակտիվ աշխատանքային տարածքներում և կձևավորի ամսական բնապահպանական և սոցիալական մշտադիտարկման հաշվետվություններ՝ լրացնելով մշտադիտարկման ձևերը (հավելված 4): Այս հաշվետվությունները կուղեկցվեն լուսանկարչական նյութերով: Հատուկ ուշադրություն կցուցաբերվի այն աշխատանքներին, որոնք հանձնարարվել են կապալառուին՝ կատարված վնասը վերականգնելու կամ ԲՍԿՊ-ների համապատասխանությունը վերականգնելու առնչությամբ, եթե արձանագրվել է խախտում: Հաջորդ ամսվա նույն տեղանքի մշտադիտարկման հաշվետվությունը կներկայացնի հակիրճ տեղեկատվություն, թե ինչպես է իրականացվել սահմանված վերականգնողական գործողությունը:

ԲՍԿՊ-ի չկատարման դեպքում ՀՏԶՀ-ն սահմանում է ուղղիչ գործողություններ ձեռնարկելու վերջնաժամկետ, և վերահսկողության խորհրդատուն հետևում է դրա իրականացմանը: Անհամապատասխանության առկայության դեպքում ՀՏԶՀ-ի ղեկավարությունը պայմանագրի շրջանակներում կկիրառի տուգանային միջոցներ: ՀՏԶՀ- ի բնապահպանական և սոցիալական մասնագետները պատասխանատու կլինեն տեխնիկական հսկողությունից ստացված բնապահպանական և սոցիալական մոնիտորինգի բոլոր ոլորտների հաշվետվությունները կազմելու և պահպանելու, ինչպես նաև ԿՏՀ-ում տեղեկատվությունը մուտքագրելու համար: Մշտադիտարկման ամբողջ տեղեկատվությունը հասանելի կլինի ՀՀ կառավարության պաշտոնատար անձանց և Համաշխարհային բանկի համար՝ ըստ պահանջի:

Ցանկացած աշխատանքային, առողջական և անվտանգության միջադեպեր, որոնք առաջանում են ծրագրի իրականացման վայրերում, պետք է անհապաղ զեկուցվեն ՀԲ	՝ առանց հետաձգման մինչև առաջընթացի հերթական զեկույցը: Այս նպատակին հասնելու համար ՀՏԶՀ-ն կապալառուների և աշխատանքների վեահսկման խորհրդատուների պայմանագրերում պետք է ներառի ցանկացած այսպիսի միջադեպերի մասին անհապաղ զեկուցելու պահանջ: Այսպիսի զեկուցում ստանալուց հետո ՀՏԶՀ-ն պետք է անմիջապես հաղորդի այդ մասին ՀԲ-ին՝ հաշվետվության պահին հասանելի մանրամասների ներառմամբ:

Ծրագրի իրականացման առաջընթացի վերաբերյալ ՀՏԶՀ-ի կանոնավոր հաշվետվությունը կներառի տեղեկատվություն երաշխիքների պահպանման վերաբերյալ: Յուրաքանչյուր ուղարկվող ծրագրի առաջընթացի վերաբերյալ հաշվետվությունում բնապահպանական և սոցիալական հարցերին նվիրված պարբերություն կներկայացվի ՀԲ-ին: Ծրագրի առաջընթացի կանոնավոր հաշվետվությունները պետք է տեղեկատվություն ներառեն աշխատանքների, առողջության և անվտանգության հետ կապված ցանկացած միջադեպի և վերականգման նախաձեռնված կամ ծրագրավորված գործողության վերաբերյալ: Եթե միջադեպեր չեն պատահել, այդ մասին պետք է գրվի հաշվետվության մեջ: Այն կձևավորվի ՀՏԶՀ-ի բնապահպանական և սոցիալական մասնագետների կողմից և կներառի ԲՍԿՊ-ների իրականացման, բացահայտված հարցերի և իրականացված գործողությունների վերաբերյալ վերլուծական նշումներ՝ ներառելով նաև վերահսկող խորհրդատուների աշխատանքի որակի գնահատումը:

#### Հավելված 1  Շրջակա միջավայրի նախնական դիտազննման ստուգաթերթիկ

Սույն ցուցակը պետք է ավարտվի յուրաքանչյուր ստացված միկրոծրագրային առաջարկի համար, հիմնվելով հայտի վերանայման և իրականացման տեղանք դաշտային այցին: Դաշտային այցը չի կարող նախաձեռնվել, եթե ներկայացված փաստաթղթերն անընդունելի են և հայտը մերժվում է:

Միկրոծրագրի անվանումը 	__________________________________________

Միկրոծրագիր  		__________________________________________

Նախահաշիվ 		__________________________________________

Հողային եւ ենթակառուցվածքային սեփականություն եւ օգտագործումը

| Միկրոծրագրային վայրում գտնվող հողը հանդիսանում է |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Պետական | Համայնքային | Այլ (\ նշեք) |  |
| Միկրոծրագրի ներքո վերականգնվելիք ենթակառուցվածքը հանդիսանում է |  |  |  |
| Պետական | Համայնքային | Այլ (\ նշեք) |  |
| Արդյո՞ք միկրոծրագրի վայրի օգտագործման ներկա տեսակը և առկա ենթակառուցվածքը նախատեսվում է փոխել միկրոծրագրի իրականացումից հետո: Եթե այո, ապա բացատրել, թե ինչպես: |  |  |  |
| Այո (նկարագրել) |  |  | ոչ |

Ֆիզիկական եվ բնական միջավայր

| Միկրոծրագրային վայրի տեսակը |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| քաղաքային |  |  |  | գյուղական |  |
| Միկոծրագրի իրականացման համար հատկացված հողամասի տեսակը |  |  |  |  |  |
| բնակելի | գյուղատնտեսական |  |  | արտադրական | բնական |
| Շրջապատի զգայում ռեցեպտորները |  |  |  |  |  |
| պահպանվող տարածքների |  | ջրային հատոած | առողջապահական հաստատությունների |  | մանկական հաստատություններում |
| Երկրաբանական վտանգներ |  |  |  |  |  |
| սողանքներ | հեղեղումներ |  | ձնահոսներ |  | Այլ (նշեք) |
| Առողջապահական և բնապահպանական հարցերը |  |  |  |  |  |
| ջրի վնասը | արտադրական և / կամ կենցաղային աղբ |  | էներգամատակարարման գծերի տեղադրելու վտանգը |  | Այլ (նշեք) |

Բնապահպանական եւ սոցիալական պոտենցիալ ազդեցություններ

| Ազդեցության տեսակը |  | Ազդեցության հավանականու-թյունը | Ազդեցության ակնկալվող չափը |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Նվազ | Միջին | Ծայրահեղ |
| Հողի աղտոտվածություն | Շին. | Այո --- Ոչ --- |  |  |  |
|  | Շահ. | Այո --- Ոչ --- |  |  |  |
| Ջրի աղտոտվածություն | Շին. | Այո --- Ոչ --- |  |  |  |
|  | Շահ. | Այո --- Ոչ --- |  |  |  |
| Օդի աղտոտվածություն | Շին. | Այո --- Ոչ --- |  |  |  |
|  | Շահ. | Այո --- Ոչ --- |  |  |  |
| Վտանգ բուսական եվ կենդանական աշխարհին | Շին. | Այո --- Ոչ --- |  |  |  |
|  | Շահ. | Այո --- Ոչ --- |  |  |  |
| Լանդշաֆտի վատթարացում /կամ էսթետիկ տեսք | Շին. | Այո --- Ոչ --- |  |  |  |
|  | Շահ. | Այո --- Ոչ --- |  |  |  |
| Վտանգ առողջապահությանը | Շին. | Այո --- Ոչ --- |  |  |  |
|  | Շահ. | Այո --- Ոչ --- |  |  |  |
| Վնաս շրջակա բնակավայրերին /պետական հաստատություններին/տնտեսվարողներին | Շին. | Այո --- Ոչ --- |  |  |  |
|  | Շահ. | Այո --- Ոչ --- |  |  |  |

Եթե ակնկալվող ազդեցություններից որեւէ մեկը ծայրահեղ է եւ նվազեցումը չափազանց թանկ է եւ դժվար, ապա միկրոծրագրային հայտը պետք է մերժվի: Եթե առավել ակնկալվող ազդեցություններից մեկը միջին է, ապա հավանաբար դասակարգվում է որպես կատեգորիա Բ ևկից 11-X փաստաթղթում ներկայացված շրջակա միջավայրի ցուցակը պետք է լրացվի: Եթե ակնկալվող ազդեցություններից բոլոը կամ մեծամասնությունը նվազ են, ապա միկրոծրագիրը հավանաբար կդասակարգվի որպես կատեգորիա Գ: Նման միկրոծրագրերին տրամադրել ընդհանուր խորհուրդներ ազդեցությունների նվազեցման համար:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

……….

Շրջակա միջավայրի սկզբնական փորձաքննության եզրակացությունը (ընտրել ստորեւ երեք տարբերակներից մեկը)

| Միկրոծրագրերի շրջակա միջավայրի դասակարգումը |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
| Որոշում |  |  |
| Միկրոծրագրային հայտը մերժվում է | Շրջակա միջավայրի վերջնական փորձաքննության փուլում (շրջակա միջավայրի գնահատում, որն անհրաժեշտ է օգտագործելով Հավելված 3-ում տրամադրված ցուցակը): | Միկրոծրագրային հայտը ընդունվում է |

#### Հավելված 2 Բնապահպանական վերջնական գնահատման ցուցակ

Սույն ցուցակը պետք է ավարտվի միկրոծրագրերի համար, որոնք դասակարգված են որպես կատեգորիա Բ, հիմնվելով շրջակա միջավայրի ավարտված ցուցակի վերանայմանը, որը ներկայացած է Հավելված 11-3-ում:

Միկրոծրագրի անվանումը		___________________________________________

Միկրոծրագիր 			___________________________________________

Խնդրված դրամաշնորհի չափը	___________________________________________

Արդյո՞ք բնապահպանական կառավարման պլանը /ԲԿՊ/ մշակվել է

Այո ___________Ոչ___________

Արդյո՞ք ԲԿՊ տրամադրել Է հնարավոր ազդեցությունների ամբողջական ցուցակը և հաստատել  համապատասխան միջոցներ դրանց մեղմացման համար

Այո ___________Ոչ___________

Արդյո՞ք ԲԿՊ տրամադրել Է հնարավոր ազդեցությունների ամբողջական ցուցակը և հՎերջնական բնապահպանական գնահատման եզրակացությունը

| Եզրակացություն |  |
| --- | --- |
| Միկրոծրագիրը մերժել | Միկրոծրագիրը հաստատված է: Բնապահպանական գնահատումը ավարտված է: |

#### Հավելված 3. Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման ստուգման թերթիկ փոքր շինարարական և վերանորոգման աշխատանքների համար

Ցածր ռիսկայնությամբ ծրագրերի համար, ինչպիսիք են, ասենք, դպրոցների և հիվանդանոցների վերանորոգումները, Համաշխարհային Բանկի Եվրոպայի և  Կենտրոնական Ասիայի գրասենյակի համապատասխան թիմը մշակել այլընտրանք սույն ԲԿՊ ձևաչափին՝ հնարավորություն տալով ավելի ռացիոնալ մոտեցում ցուցաբերել հանրային ծառայությունների, կրթության և առողջապահության ոլորտներում փոքրածավալ վերանորոգման և շինարարական աշխատանքների դեպքում ԲԿՊ-եր պատրաստելիս: Նշված ձևաչափը մշակվել է լավագույն փորձի օրինակ ծառայելու նպատակով, պարզ է օգտագործման համար և համապատասխանում է ժամանակակաից բնապահպանական անվտանգության պահանջներին:

ԲԿՊ ստուգման թերթիկի ձևաչափը հնարավորություն է տալիս բնապահպանական ազդեցությունների նվազեցման ընդունված մոտեցումները տեղայնացնել փոքր շինարարական պայմանագրերում: Ընդունված է, որ այդ ձևաչափը սահմանում է Բնապահպանական կառավարման պլանի (ԲԿՊ) կամ Շրջակա միջավայրի կառավարման շրջանակի (ՇՄԿՇ) հիմնական տարրերը համապատասխանելու համար Համաշխարհային բանկի բնապահպանական գնահատման պահանջներին (OP 4.01): ԲԿՊ ստուգման թերթիկի նպատակն է որ այն ծառայի որպես ուղեցույց փոքրածավալ շինարարական աշխատանքների համար և դառնա Բանկի կողմից ֆինանսավորվող փոքր աշխատանքների համար մրցութային փաթեթների անբաժանաելի մաս:

Թերթիկը բաղկացած է երեք մասից.

Մաս 1-ը	ներառում է նկարագրական մաս, որը բնութագրում է կոնկրետ ծրագիրը, սահմանում ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական ասպեկտները, կարողությունների զարգացման ծրագրի պոտենցիալ կարիքը, ինչպես նաև  տալիս հանրային խորհրդակցությունների գործընթացի նկարագիրը: Այս բաժինը կարող է լինել առավելագույնը մինչև երկու էջ: Անհարժեշտության դեպքում կարող են կցվել հավելվածներ:

Մաս 2-ը	ներառում է բնապահպանական և սոցիալական ստուգման թերթիկ, որտեղ գործողություններն ու պոտենցիալ բնապահպանական խնդիրները կարելի է ստուգել պարզ “այոե և “ոչե ձևաչափով: Եթե որևէ գործունեության դիմաց նշվում է “այոե, ապա հղում է կատարվում համապատասխան բաժնում տրված աղյուսակին, որը պարունակում է հստակ ձևակերպված կառավարման և մեղմացնող միջոցառումներ:

Մաս 3-ը	իրենից ներկայացնում է Ծրագրի գործունեության ընթացքում շինարարության և ծրագրի իրականացման մոնիտորինգի պլան:  Այն նույն ձևաչափով է, ինչ B կատեգորիայի համար սահմանված Համաշխարհային Բանկի պահանջներով պատրաստվող Բնապահպանական կառավարման պլանը: Թերթիկի խնդիրն այն է, որ մաս 2-ն ու մաս 3-ը ներառվեն մրցութային փաստաթղթերում, ներառվեն գնային առաջարկներում և և կատարվեն բարեխիղճ կերպով աշխատանքների իրականացման ընթացքում:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ա) Ընդհանուր ծրագրի և կայքի մասին տեղեկատվություն

Բ) Տեղեկությունների  երաշխիքային  մասին

Գ) Մեղմացման միջոցառումներ

Դ) Մոնիտորինգի պլան

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

| ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Երկիրը |  |  |  |  |
| Ծրագրի անվանումը |  |  |  |  |
| Աշխատանքների նկարագիր |  |  |  |  |
| Ինստիտուցիոնալ համաձայնագրեր (ՀԲ) | Ծրագրի ղեկավար (TTL)՝ Իվան Դռաբեկ |  | Երաշխիքների մասնագետ Բնապ,մասնագետ -Հմայակ Ավաքյան՝ Սոց,մասնագետ-Վեռա Դուգանդիզ |  |
| Իրականացման մեխանիզմներ (ՀՀ) | Իրականացնող կազմակերպություն: ՀՀ ՏԶՀ Բնապ.մասնագետ – Ասյա Օսիպովա Սոց.մասնագետ-Քնարիկ Գրիգորյան | Աշխատանքների ղեկավար: (tbd) |  | Կապալառու: (tbd) |
| ՏԱՐԱԾՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |
| Վերականգնվող տարածքի սեփականատեր կատույցի անվանումը |  |  |  |  |
| Կառույցի հասցեն և գտնվելու վայրը, որի տարածքը պետք է վերանորոգվի |  |  |  |  |
| Ո՞վ է հողի սեփականատերը |  |  |  |  |
| Ո՞վ է օգտագործում այդ հողը (ֆորմալ/ոչ ֆորմալ) |  |  |  |  |
| Տվյալ ծրագրի վայրի շրջապատող ֆիզիկական և բնական միջավայրի ամբողջական նկարագրություն |  |  |  |  |
| ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |
| Ազգային և տեղական օրենսդրություն և թույլտվություններ, որոնք կիրառելի են ծրագրում |  |  |  |  |
| ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |
| Երբ / որտեղ տեղի կունանա/տեղի է ունեցել Հանրային խորհրդատվությունը |  |  |  |  |
| ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ |  |  |  |  |
| Հավելված 1: Տեղանքի քարտեղ, ֆոտո Հավելված 2: Շինարարության թույլտվություն (ըստ անհրաժեշտության) Հավելված 3: Համաձայնություն շինարարարական աղբի մեկուսացման վերաբերյալ Այլ – ըստ անհրաժեշտության |  |  |  |  |

Տեղեկատվությունը աշխատանքների ղեկավարի, մատակարարի (կապալառու) և համապատասխան հավելվածները կտրամադրվեն ավելի ուշ, մինչև ընտրված մատակարարի կողմից աշխատանքներն սկսելը:

ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

| ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ / ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Արդյոք տվյալ ծրագիրը ներառում / ներառել է հետևյալներից որևէ մեկը | Գործունեություն/Խնդիր | Կարգավիճակը | Նախատեսված գործողություն |
|  | - Շենքի վերականգնում | [ ] Այո [ ] Ոչ | Եթե Այո Տես Ա բաժինը |
|  | - Նոր շինարարություն | [ ] Այո [ ] Ոչ | Եթե Այո Տես Ա բաժինը |
|  | - Կեղտաջրերի մաքրման անհատական համակարգ | [ ] Այո [ ] Ոչ | Եթե Այո Տես Բ բաժինը |
|  | - Պատմական շենք(եր) և շրջաններ | [ ] Այո [ ] Ոչ | Եթե Այո Տես Ս բաժինը |
|  | - Հողի ձեռքբերում | [ ] Այո [ ] Ոչ | Եթե Այո Տես Գ բաժինը |
|  | - Վտանգավոր կամ թունավոր նյութեր | [ ] Այո [ ] Ոչ | Եթե Այո Տես Դ բաժինը |
|  | - Ազդեցությունները անտառների և / կամ պահպանվող տարածքների վրա | [ ] Այո [ ] Ոչ | Եթե Այո Տես Ե բաժինը |
|  | - Բժշկական թափոնների մեկուսացում/կառավարում | [ ] Այո [ ] Ոչ | Եթե Այո Տես Զ բաժինը |
|  | 9. Երթևեկություն և հետիոտնային անվտանգություն | [ ] Այո [ ] Ոչ | Եթե Այո Տես Է բաժինը |
|  | 10. Սոցիալական ռիսկ | [ ] Այո [ ] Ոչ | Եթե Այո Տես Թ բաժինը |

ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

| ԱՇԽԱՏԱՆՔ | ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ/ՊԱՐԱՄԱԵՏՐ | ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱՑԱՆԿ |
| --- | --- | --- |
| 0. Ընդհանուր պայմաններ | Ծանուցում ու աշխատողների անվտանգություն | - Տեղական շինարարական ու բնապահպանական տեսչությունները և համայնքները ծանուցվել են առաջիկա աշխատանքների մասին : - Հանրությանը ԶԼՄ-ների և/կամ հրապարակավ հասանելի կայքերի (այդ թվում աշխատանքների կայքի) միջոցով պատշաճ ծանուցվել են աշխատանքների մասին - Ձեռք են բերվել շինարարական և/կամ վերականգնողական աշխատանքների համար բոլոր անհրաժեշտ թույլտվությունները: - Կապալառուն պաշտոնապես համաձայնել է, որ բոլոր աշխատանքները կկատարվեն ապահով ու կարգապահ ձևով, հարակից հատվածի բնակիչների ու շրջակա միջավայրի վրա նվազագույն ազդեցությամբ: - Շինարարական աշխատողների պաշտպանական արտահագուստը համապատասխանում է լավագույն միջազգային փորձին (մշտապես կրում են սաղավարտներ, դիմակներ ու պաշտպանիչ ակնոցներ՝ ըստ անհրաժեշտության, ամրագոտիներ ու կոշտ կոշիկներ): - Շինհրապարակում ապահովվում են համապատասխան ցուցանակներ, որտեղ նշվում են հիմնական կանոններն ու պահանջները, որոնց պարտավոր են հետևել աշխատողները: |
| Ա. Ընդհանուր վերականգնման և շինարարական աշխատանքներ | Օդի որակ | - Ներքին քանդման աշխատանքների ժամանակ, եթե առաջին հարկից բարձր է, պետք է օգտագործել թափոնների թեքատներ: - Քանդման թափոնները պետք է պահվեն վերահսկվող տարածքում և խոնավացվեն, որպեսզի դրանցից անջատվող փոշին նվազեցվի: - Օդամղիչ շաղափման/պատերի քանդման ժամանակ փոշին պետք է մեղմել շարունակաբար ջուր ցողելու միջոցով և/կամ աշխատանքների վայրում փոշեպաշտպան ցանցեր կիրառելու միջոցով: - Հարակից տարածքները (մայթեր, ճանապարհներ) պետք է զերծ պահել թափոններից, որպեսզի փոշին նվազեցվի: - Աշխատանքների վայրում շինարարական աղբի/թափոնների բաց հրկիզում չպետք է լինի: - Աշխատանքների վայրում պարապուրդի մեջ գտնվող շինարարական մեքենաների չափից ավելի կուտակումներ չպետք է լինեն: |
|  | Աղմուկ | - Շինարարական աղմուկը սահմանափակվում է թույլտվությամբ նախատեսված անգամներով: - Գեներատորների, օդի կոմպրեսորների ու հոսանքով աշխատող այլ սարքավորումների գործարկման դեպքում շարժիչի խցիկի կափարիչը պետք է փակված լինի, իսկ այդ սարքավորումները հնարավորինս հեռու տեղակայված լինեն բնակելի հատվածներից: |
|  | Ջրի որակ | - Շինհրապարակում կապահովվեն էռոզիայի ու նստվածքների կանխման միջոցներ, ինչպես օրինակ՝ հարդի հակեր և/կամ տիղմային պատնեշներ, որոնք թույլ չեն տալիս նստվաքների արտահոսք շինհրապարակից, որը կարող է ավելորդ պղտորվածություն առաջացնել մոտակա գետերում ու առվակներում: |
|  | Աղբահանություն | - Քանդման ու շինարարական աշխատանքների արդյունքում ակնկալվող բոլոր հիմնական տեսակների աղբի/թափոնների հավաքման ու հեռացման ուղիներն ու տեղերը պետք է սահմանված լինեն: - Հանքային ծագման շինարարական աղբը և քանդման թափոնները պետք է տեղում առանձնացվեն ընդհանուր թափոններից, օրգանական, հեղուկ կամ քիմիական թափոններից և պահվեն համապատասխան տարաներում: - Շինարարական աղբի հավաքումն ու հեռացումը կապահովվի համապատասխան լիցենզիա ունեցող աղբահանություն իրականացնողի կողմից: - Աղբահանության մասին գրառումներ պետք է վարվեն՝ որպես այն սահմանված կարգով կազմակերպելու ու իրականացնելու ապացույց: - Նպատակահարմար ու հիմնավորված լինելու պարագայում կապալառուն կարող է վերաօգտագործել կամ մշակել համապատասխան պիտանի նյութերը (բացի ասբեսթից): |
| Բ. Կեղտաջրերի մաքրման անհատական համակարգ | Ջրի որակ | - Շինհրապարակից (կառուցում կամ վերակառուցում) սանիտարական թափոնների ու կեղտաջրերի հեռացման վերաբերյալ մոտեցումը պետք է հաստատվի տեղական իշխանությունների կողմից: - Մինչ ջրերի ընդունման կետը հասնելը կեղտաջրերի անհատական համակարգից եկող հոսքերը պետք է մաքրման ենթարկվեն, որպեսզի համապատասխանեն նվազագույն որակական չափանիշներին ըստ որակի ու մաքրման ազգային ուղենիշների: - Իրականացվելու է կեղտաջրերի նոր համակարգերի (առաջ/հետո) մոնիթորինգ: - Շինարարական մեքենաներն ու սարքավորւմները կլվացվեն միայն հատուկ նախատեսված վայրերում, որտեղ այդ ջրերը չեն աղտոտի ջրային մակերևույթները: |
| Գ. Պատմական շենք(եր) | Մշակութային ժառանգություն | - Եթե շենքն համարվում է մշակութային կառույց, կամ շատ մոտ է այդպիսին լինելուն կամ գտնվում է պատմական տարածքում, ապա հարկ կլինի ծանուցումներ տրամադրել և թույլտվություններ/հաստատումներ ստանալ տեղական իշխանություններից և պլանավորել ու իրականացնել շինարարական աշխատանքներն ազգային օրենսդրության համաձայն: - Պետք է ապահովել, որ համապատասխան դրույթներ նախատեսվեն փորման կամ շինաշխատանքների ընթացքում հայտնաբերված գտածոների կամ այլ “պատահական բացահայտումներիե գրանցման , պատկան մարմիններին տեղյակ պահելու ու այդ կարգի բացահայտումների պարագայում աշխատանքների հետաձգման կամ ընթացքի փոփոխման վերաբերյալ: |
| Դ. Հողի ձեռքբերում | Հողի ձեռքբերման պլան/շրջանակ | - Եթե հողի սեփականազրկում չէր ակնկալվում, սակայն անհրաժեշտություն է ի հայտ եկել, կամ եթե օրինական ու ոչ օրինական օգտագործողների համար հողի հասանելիության սահմանափակում չէր ակնկալվում, սակայն կարող է տեղի ունենալ, անհրաժեշտ է անհապաղ խորհրդակցել ՀԲ-ի առաջադրանքի թիմի ղեկավար: - Իրականացվում է հողի ձեռքբերման պլանի/շրջանակի մասին հաստատված փաստաթուղը (եթե ծրագրով դա պահանջվի): |
| Ե. Թունավոր նյութեր | Ասբեսթի տնօրինում | - Եթե աշխատանքների վայրում ասբեսթ է հայտնաբերվում, այն պետք է հստակորեն մակնշվի որպես վտանգավոր նյութ: - Երբ հնարավոր է, ասբեսթը պետք է պատշաճ կերպով մեկուսացվի, որպեսզի վտանգը նվազեցվի: - Նախքան հանումը (եթե դա անհրաժեշտ է) ասբեսթը պետք է մշակվի խոնավացնող միջոցով՝ ասբեսթի փոշին նվազեցնելու համար: - Ասբեսթի հետ աշխատանքն ու դրա հեռացումը պետք է իրականացվի հմուտ ու փորձառու մասնագետների կողմից: - Եթե ասբեսթային նյութերը ժամանակավորապես պահեստավորվում են, ապա թափոնները պետք է ապահով կերպով փակ տարաների մեջ զետեղվեն ու դրանց վրա պետք է համապատասխան նշում կատարվի: Անվտանգության անհրաժեշտ միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն տեղանքից դրանք չարտոնված կարգով հեռացնելը թույլ չտալու համար: - Հանված ասբեսթը չի կարող վերաօգտագործվել: |
|  | Թունավոր/վտանգավոր թափոնների տնօրինում | - Բոլոր վտանգավոր/թունավոր թափոնները ժամանակավորապես պահեստավորեք ապահով տարաների մեջ՝ համապատասխան նշում կատարելով դրանց բաղադրության, առանձնահատկությունների ու տնօրինման մասին: - Վտանգավոր նյութերի տարաները պետք է տեղակայվեն այնպիսի տարայի մեջ, որը պաշտպանված է կաթոցներից, որպեսզի արտահոսք ու լուծազատում չլինի: - Թափոնները պետք է փոխադրվեն համապատասխան լիցենզիա ունեցող փոխադրողների կողմից ու հասցվեն այդ թափոնները թնօրինող լիցենզավորված կառույց - Թունավոր բաղադրիչներով ներկեր կամ լուծիչներ կամ կապարային հիմքով ներկեր չեն կարող գործածվել: |
| Զ. Ազդեցության ենթարկված անտառներ, ճահճային տարածքներ և/կամ պահպանվող տարածքներ | Պաշտպանություն | - Բնաշխարհը, ճահճային տարածքները, պահպանվող տարածքները, որոնք գտնվում են աշխատանքների վայրի անմիջական հարևանությամբ չպետք է վնասվեն ու շահագործվեն. Անձնակազմին խստիվ կարգելվի զբաղվել որսով, սնունդ հայթայթելով, ծառահատմամբ կամ այլ վնասակար գործունեությամբ: - Աշխատանքների վայրի անմիջական հարևանությամբ գտնվող խոշոր ծառերի հաշվառում ու գրանցում կկատարվի, խոշոր ծառերին համապատասխան նշում կարվի, դրանք ցանկապատի մեջ կառնվեն, միջոցներ կձեռնարկվեն դրանց արմատային համակարգը չվնասելու ու ծառերը պաշտպանելու ուղղությամբ: - Հարակից ճահճային տարածքներն ու գետ/գետակները պետք է պաշտպանվեն շինահրապարակի արտահոսքերից՝ էռոզիայի ու նստվածքների կանխման համապատասխան միջոցներով, որոնք ներառում, սակայն չեն սահմանափակվում հարդի հակերով ու տիղմի պատնեշներով: - Հարակից տարածքներում որևէ տեղ հող վերցնելու համար փոսեր փորել, քարհատել կամ որպես աղբավայր օգտագործել առանց համապատասխան լիցենզիայի չի թույլատրվում, հատկապես պաշտպանվող տարածքներում: |
| Է. Բժշկական թափոնների հեռացում | Բժշկական թափոնների տնօրինման ենթակառուցվածք | - Կապալառուն ազգային կանոնակարգերի համաձայն ապահովում է, որ նոր կառուցված և/կամ վերակառուցված բուժհաստատությունները ունենան բժշկական թափոնների տնօրինման ու օգտահանման համապատասխան ենթակառուցվածքներ, որոնք ներառում են, սակայն չեն սահմանափակվում հետևյալով: - Առանձնացված բժշկական թափոնների տնօրինման հատուկ հարմարություններ (այդ թվում՝ սուր արագաներ, մարդկային հյուսվածքներ կամ մարմնի հեղուկներ) մնացած թափոններից/աղբից առանձին: - Բժշկական թափոնների առանձին պահեստավորման հարմարություններ: - Եթե տեղում մշակման աշխատանքներ են նախատեսվում, ապա թափոնների հեռացման համապատասխան տարբերակների առկայություն ու գործարկում: |
| Ը. Երթևեկության ու հետիոտների անվտանգություն |  | - Կապալառուն ազգային կանոնակարգերի համաձայն ապահովում է շինահրապարակի անվտանգությունն ու շինարարությանն առնչվող երթևեկության կարգավորումը: Սա ներառում է, սակայն չի սահմանափակվում հետևյալով: - Ցուցանակների, նախազգուշական նշանների, արգելափակոցների ու երթևեկության ուղղությունների շեղումները ցույց տվող նշանների տեղադրում. Շինհրապարակը հստակ տեսանելի կլինի և հանրությունը նախազգուշացված կլինի հնարավոր վտանգների մասին: - Երթևեկության կառավարման համակարգ ու անձնակազմի ուսուցում, հատկապես շինհրապարակ մուտք գործելու ու մոտակայքում խիտ երթևեկության դեպքերի պարագայում. Հետիոտների համար ապահով անցումների ապահովում այն վայրերում, որտեղ շինարարության հետ կապված երթևեկությունը անհարմարություններ է ստեղծում: - Աշխատաժամերի համապատասխանեցում տեղի երթևեկության օրինաչափություններին, օրինակ՝ պիկ ժամերին կամ անասունների անցնելու ժամերին խուսափել փոխադրումների մեծ ծավալներից: - Շինհրապարակում երթևեկության ակտիվ կարգավորում ուսուցանված ու տեսանելի աշխատակիցների կողմից՝ հանրության ապահով անցումն ապահովելու համար: - Վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում ապահով ու շարունակական հասանելիության ապահովում դեպի գրասենյակային տարածքներ, խանութներ ու տներ, եթե շենքը շարունակում է հասարակության համար բաց մնալ: |
| Թ. Սոցիալական ռիսկ | Հանրային հարաբերությունների կառավարում | - Կապալառուի թիմից նշանակել միջնորդ անձ, որը պատասխանատու կլինի տեղական բնակչության հետ հաղորդակցության և բողոքների ստացման համար: - Համայնքներին պատրաստել արտաքին աշխատուժի և տեղացիների միջև հնարավոր կոնֆլիկտների բացահյտմանը և անմիջապես կառավարմանը : - Բարձրացնել համայնքում սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների ռիսկերի մասին տեղեկացվածությունը՝ կապված արտաքին աշխատուժի ներկայության հետ, և ներառել համայնքերին տեղեկատվական գործողությունների մեջ: - Բնակչությանը, ըստ անհրաժեշտության, տեղեկացնել շինարարության և աշխատանքների ժամանակացույցի, ծառայությունների ընդհատման, երթևեկության բնականոն ընթացքի խախտման, պայթեցումների և քանդման աշխատանքների վերաբերյալ: - Սահամանփակել շինարարական աշխատանքները գիշերային ժամերին: Անհրաժեշտության դեպքում հետևել, որպեսզի գիշերային աշխատանքը ուշադիր պլանավորվի և համայնքը պատշաճ կերպով տեղեկացվի՝ անհրաժեշտ միջոցներ կիրառելու համար: - Առնվազն հինգ օր առաջ տեղեկացնել բնակիչներին ծառայության (ներառյալ ջուր, հոսանք, գազ և երթևեկություն) կասեցման վերաբերյալ ՝ տեղադրելով հայտարարություններ տեսանելի վայրերում՝ կանգառներում, համայնքապետարանում և ազդեցության ենթակա վայրերի այլ տեսանելի տեղերում: - Արձագանքել ԲԼՄ-ի միջոցով ստացված մտահոգություններին նշանակված ժամկետում՝ Կապալառուի պատասխանատվության շրջանակներում: - Հնարավորության սահմաններում աշխատանքային ճամբարները չպետք է տեղակայվեն տեղական համայնքների հարևանությամբ: - Աշխատանքային ճամբարների տեղակայումը և շահագործումը պետք է իրականացվի հարևան համայնքների հետ խորհրդակցելով: - Ապահովել բողոքների ստացումը, գրանցումը և անհապաղ արձագանքը կապալառուների և ՀՏԶՀ- ի կողմից: |
|  | Աշխատուժի կառավարում | - Հնարավորության դեպքում տեղական համայնքներից հավաքագրել անհմուտ կամ կիսահմուտ աշխատողների: Որտեղ և երբ հնարավոր է, աշխատողների հմտությունների վերապատրաստում պետք է իրականացվի տեղի բնակիչների մասնակցության բարձրացման համար: - Աշխատանքային վայրում ապահովել համապատասխան լոգարանների հարմարություններ (զուգարաններ և լվացարաններ)՝ տաք և սառը հոսող ջրի, օճառի և ձեռքի չորացման սարքերի համապատասխան պարագաներով: Բնակելի աշխատանքային ճամբարի համար պետք է ստեղծվի ժամանակավոր սեպտիկ բաքային համակարգ ՝ առանց հարևան ջրատարների աղտոտման: - Բարձրացնել աշխատողների տեղեկացվածությունը տեղական բնակչության հետ հարաբերությունների կառավարման վերաբերյալ, սահմանել վարքագծի կանոններ՝ միջազգային պրակտիկային համապատասխան, և խստորեն կիրառել դրանք, ներառյալ հարկ եղած դեպքում աշխատողների աշխատանքից ազատումը և համարժեք ծավալի ֆինանսական տույժերը: |
|  | Գենդերային բռնություն | - Տեղեկատվություն տարածել ԳԲ ռիսկերի վերաբերյալ հանրային քննարկումների ընթացքում: - Ապահովել ԳԲ-ի բողոքների ստացում, գրանցում ծրագրի ԲԼմ-ի միջոցով անանուն կերպով: - Ուղորդել ԳԲ վերապրածներին առկա համապատասխան ծառայություն մատուցողներին և ապահովել նրանց համար անհապաղ պատշաճ ծառայությունների մատուցում: |

#### Հավելված 4

ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ

| Աշխատանք | Ո՞րն է | Աշխատանք | Ո՞րն է | Աշխատանք | Ո՞րն է | Աշխատանք |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ (այս բաժինը լրացնելու համար օգտվեք ստորև ներկայացվող տեղում մոնիթորինգի անցկացման ստուգացանկից) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |
| ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈՒԼ |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |

Տեղում ամենամսյա բնապահպանական մոնիթորինգի անցկացման ստուգացանկ

| Գտնվելու վայրը |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Կապալառուի անվանումը |  |  |  |  |  |
| Վերահսկողի անվանումը |  |  |  |  |  |
| Տեղայցի ամսաթիվը |  |  |  |  |  |
| Շինարարական աշխատանքների կարգավիճակը |  |  |  |  |  |
| Ստուգման ենթակա փաստաթղթեր ու աշխատանքներ | Կարգավիճակ |  |  |  |  |
|  | Այո | Մասամբ | Ոչ | Կիրառելի չէ |  |
| Կապալառուն ունի բնական պաշարներ արդյունահանելու լիցենզիա |  |  |  |  |  |
| Կապալառուն ունի բետոնի/ասֆալտի գործարան շահագործելու թույլտվություն |  |  |  |  |  |
| Կապալառուն ունի համաձայնագիր թափոնների վերջնական հեռացման վերաբերյալ |  |  |  |  |  |
| Կապալառուն ունի համաձայնագիր ծառայություն մատուցողի հետ տարածքից կենցաղային աղբը հեռացնելու վերաբերյալ |  |  |  |  |  |
| Շինհրապարակը ցանկապատված է ու համապատասխան նախազգուշացնող նշաններն ամրացված են |  |  |  |  |  |
| Աշխատանքները չեն խոչընդոտում հետիոտների տեղաշարժին ու մեքենաների երթևեկությանը, կամ ժամանակավոր այլընտրանքային ճանապարհ է ապահովված |  |  |  |  |  |
| Աշխատանքային ժամերի պահանջներին հետևում են |  |  |  |  |  |
| Շինարարական տեխնիկան ու սարքավորումները սարքին տեխնիկական վիճակում են (չկան ավելորդ արտանետումներ ու աղմուկ, վառելիքի կամ յուղերի արտահոսք) |  |  |  |  |  |
| Շինանյութերն ու թափոնները տեղափոխվում են ծածկված թափքով մեքենաներով |  |  |  |  |  |
| Չափից դուրս փոշոտ աշխատանքների պարագայում շինհրապարակը ջրվում է |  |  |  |  |  |
| Կապալառուի ճամբարը կամ հենակետը ցանկապատված է. նախատեսված են թափոնների ժամանակավոր պահեստավորման ու մեքենաների/տեխնիկայի տեխսպասարկման տեղեր |  |  |  |  |  |
| Կապալառուի հենակետում կա ջրամատակարում և սանհանգույց |  |  |  |  |  |
| Կապալառուի հենակետում կան առաջին օգնության և հրշեջ փաթեթներ |  |  |  |  |  |
| Աշխատողները կրում են համազգեստ ու համապատասխան պաշտպանական արտահագուստ՝ ըստ տեխնոլոգիական գործընթացի (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, շնչուղիները պաշտպանող դիմակներ, ակնոցներ և այլն) |  |  |  |  |  |
| Մեքենաների ու սարքավորումների տեխսպասարկման ու վառելիք լցնելու տեղերում կա անթափանց ծածկոց՝ վթարային կամ շահագործման արտահոսքերից զերծ պահելու համար |  |  |  |  |  |
| Մեքնենաներն ու սարքավորումները լվացվում են բնական ջրի աղբյուրներից հեռու ու այնպես, որ այդ հեղուկը չթափվի/չհոսի դեպի բնական ջրային միջավայր |  |  |  |  |  |
| Շինարարական աղբը թափվում է բացառապես այդ նպատակի համար նախատեսված վայրերում |  |  |  |  |  |
| Բնական շինանյութերի արդյունահանումը տեղի է ունենում լիցենզիայում նշված պայմանների խստիվ պահպանմամբ |  |  |  |  |  |
| Ավելորդ նյութերը կամ փորման աշխատանքների ժամանակ հանված հողը առանձին պահվում են, հետագայում ետլիցքի ու տեղանքը նախկին տեսքի վերադարձնելու համար՝ ըստ անհրաժեշտության |  |  |  |  |  |
| Աշխատանքները կասեցվել են պատահական գտածոներ հայտնաբերելու դեպքում և մշակութային ժառանգության համար պատասխանատու մարմինները իրազեկվել են այդ մասին |  |  |  |  |  |
| Ֆիզիկական աշխատանքների ավարտից հետո տեղանքի ու կապալառուի հենակետը մաքրվել են, տարածքը բարեկարգվել է՝ շրջապատի հետ ներդաշնակ |  |  |  |  |  |

#### Հավելված 5

ՀԱՆՐԱՅԻՆ  ԼՍՈԻՄՆԵՐԻ  ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (2014 թ.)

Ներածություն

Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամը (ՀՍՆՀ) 10.11.14-ին  հրավիրել էր կլոր սեղան` տարաբնակեցման քաղաքականության (ՏՔՇ)  և բնապահպանության ու սոցիալական (ԲՍԿՇ)  կառավարման շրջանակներ  թեմաներով: Քննարկմանը մասնակցում էին ՀՍՆՀ գործադիր տնօրենի տեղակալ Ռազմիկ Մարտիրոսյանը, Հաստատությունների օժանդակության վարչության պետ Արամ Գրիգորյանը, փորձաքննության բաժնի վարիչ Ռուբեն Թերզյանը, գնահատման բաժնի վարիչ  Ամալյա Պողոսյանը,  բնապահպանական խնդիրների մասնագետ Ասյա  Օսիպովան, խթանման մասնագետ Արաքսյա Իսախանյանը, ՀՍՆՀ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի վարիչ  Սուսաննա Աբրահամյանը, տարածքային կառավարման նախարարությունից  Տիգրան Խաչիկյանը, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից Արտակ Ոսկանյանը, բնապահպան Լալա Թևոսյանը, գյուղատնտեսության նախարարության կոնսուլտանտ Էմմա Մկրտչանը, Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերից Ռինդի գյուղապետ Հուսիկ Սահակյանը, Բնունիսի գյուղապետ  Վլադիմիր Հովհաննիսյանը:

Տարաբնակեցման քաղաքականության և բնապահպանության ու սոցիալական կառավարման շրջանակները տեղադրվել են ՀՍՆՀ-ի վեբ կայքւոմ հոկտեմբերի 28-ին:

Հանրային լսումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը հրապարակվել է հոկտեմբերի 31-ին:

Ամսաթիվ` Նոյեմբերի 10, 2014

Տեղը` ՀՍՆՀ գրասենյակ, Երևան, Ուլնեցու 31/1

Ժամը` 11:00 - 12:30

Օրակարգ

- Տարաբնակեցման քաղաքականության շրջանակի վերաբերյալ զեկույց, Արաքսյա Իսախանյան, Խթանման մասնագետ, ՀՍՆՀ

- Բնապահպանության ու սոցիալական կառավարման շրջանակի վերաբերյալ զեկույց, Ասյա Օսիպովա,  Բնապահպանական խնդիրների մասնագետ, ՀՍՆՀ

Ներկայացնելով տարաբնակեցման քաղաքականության շրջանակը խթանման մասնագետ Արաքսյա Իսախանյանը մատչելի և մանրակրկիտ անդրադարձ կատարեց սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրերի, տարաբնակեցման միջոցառումների իրականացման, վերոհիշյալ հարցերի հիմնական գործիչների նկարագրության, ինստիտուցիոնալ և իրավական շրջանակի, ինչպես նաև փոխհատուցման իրավունքների շուրջ, շեշտելով, որ նոր ծրագրի զարգացման հիմքում  պետք է առաջնային համարվեն մի շարք բաղադրիչներ. Մասնավորապես`  աջակցություն խոցելի համայնքներին և տարածքներին,  միջհամայնքային սոցիալական և տնտեսական զարգացման նախաձեռնություններին: Արաքսյա Իսախանյանն իր զեկույցում ներկաների ուշադրությունը հրավիրեց նաև տարաբնակեցման գործողություններին`  պետական, տեղական ինքնակառավարման և հասարակական կազմակերպությունների  մասնակցության հարցին, մանրամասնելով` տարաբնակեցման ոլորտում`  սահմանադրության, հողային օրենսգրքի, հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին օրենքին առնչվող հարցերը:

Ասյա Օսիպովան հանդես գալով բնապահպանական և սոցիալական օրենսդրության տեսանկյունից, ներկայացրեց ՀԲ-ի  քաղաքականությունը,  վերաբնակեցման նպատակներն ու սկզբունքները: Խոսելով ծրագրի տարբեր փուլերում` շրջակա միջավայրի գնահատման, ռիսկերի նվազեցման և արդյունավետ աշխատանքների իրականացման շուրջ, բանախոսը մատնանշեց հատկապես  բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության հիմնական տեսակները և դրանց մեղմացման միջոցները, որը կբերի հավանական ռիսկերի նվազեցման:

Հարց  ու պատասխան

Լալա Թևոսյան. Կարող է արդյոք ՀՍՆՀ-ն հանդես գալ որպես տարաբնակեցման հետ կապված վեճերը լուծող մարմին:

Պատասխան. Տարաբնակաեցման հետ կապված խնդիրների լուծման նպատակով ՀՍՆՀ-ի կազմում ստեղծվելու է Վեճերի լուծման հանձնաժողով: Հանձնաժողովի հիմնական նպատակն է լինելու վեճերի լուծումը: Դա սակայն որևէ կերպ չի սահմանափակի քաղաքացիների օրենքով սահմանված իրավունքը քննելու տարաբնակեցման հետ կապված հարցերը դատական կարգով:

Էմմա Մկրտչյան.  Ըստ CARMAC ծրագրի ՏՔՇ-ի հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությունը նախատեսվում է տարաբնակեցման ծրագրերի մշակման ավարտական փուլում: Արդյոք ՀՍՆՀ-ն նախատեսում է ՀԿ-ների մասնակցությունը ապահովել նույն եղանակով` ծրագրերի մշակման ավարտական փուլում:

Պատասխան. Ի տարբերություն CARMAC ծրագրի, ՀՍՆՀ-ն նախատեսում է ՀԿ-ների ակտիվ մասնակցությունն ապահովել տարաբնակեցման հետ կապված գործողությունների մեկնարկման փուլից սկսած: ՀՍՆՀ-ն կձեռնարկի բոլոր միջոցները ՀԿ-ների մասնակցությնունը հանրային լսումներում ապահովելու, նրանց կարծիքներն ու առաջարկությւնները սատնալու և համապատասխան փաստաթղթերում արտացոլելու համար

Հուսիկ Սահակյան. Ինչպես է ՀՍՆՀ-ն ապահովելու ԲՍԿՇ-ով սահմանված ռիսկերի մեղմանն ուղղված միջոցների իրականացումը:

Պատասխան. Ամենօրյա վերահսկողության և մոնիտորինգի միջոցով, որն իրականացվում է ՀՍՆՀ-ում   փորձաքննության բաժնի աշխատակիցների և բնապահպանական խնդիրների մասնագետի միջոցով: Առանձին դեպքեր վերլուծելիս, եթե կապալառուները չվերացնեն հայտնաբերված թերությունները և կատարված աշխատանքը չհամապատասխանի սահմանված սոցիալական և բնապահպանական պահանջներին, նրանց հետ կնքված պայմանագիրը կարող են լուծվել վաղաժամկետ:

Ռաֆիկ Անդրեասյան. Արդյոք ճշմարիտ է, որ նույնիսկ Ծրագրի կողմից տուժած այն անձինք, որոնք չունեն որևէ գրանցում, կստանան փոխհատուցում ծառերի և մշակաբույսերի համար:

Պատասխան. Այո, ՎՔՇ փաստաթղթին և ՀԲ ընթացակարգերին համաձայն, Ծրագրի կողմից տուժած անձը, որը օրինական պահանջներ չի կարող ներկայացնել հողի նկատմամբ, կփոխհատուցվի այդ հողի վրա կատարված բոլոր բարելավումների համար, ներառյալ` շինությունները, մշակաբույսերը, ծառերը, և այլն

Ռուբեն Թերզյան. Ինչ  կարգով  է  հաշվարկվելու  հողի  համար  փոխհատուցումը` կադաստրային,  թե  փաստացի  հողի տեսակի/հողօգտագործման հիման վրա:

Պատասխան. Որոշումը կայացվելու է Ծրագրի կողմից տուժած անձանց օգտին: Եթե հողի կադաստրային կատեգորիան ավելի բարձր է, քան իրականը (օրինակ` դա առևտրային նշանակության հող է, սակայն օգտագործվում է որպես արոտ)` հողը կգնահատվի ըստ կադաստրային տեսակի: Եթե հողի փաստացի օգտագործման տեսակը ավելի   բարձր   է,  քան   կադաստրայինը   (օրինակ`   արոտը   օգտագործվում   է   որպես   այգի),   ապա   հողի գնահատման ընթացակարգի համար հիմք կհանդիսանա փաստացի օգտագործումը:

Տիգրան Խաչիկյան. Արդյոք ծրագրի շրջանակներում իրականացվող որևէ գործողության համար կպահանջվի բնապահպանական  փորձաքննություն  և,  եթե  այո,  ապա  ինչպիսի  միջոցառումներ  կձեռնարկվեն  այդ դեպքում:

Պատասխան. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված որոշ դեպքերում, կարող է պահանջվել բնապահպանական փորձաքննություն և գործողությունները կարող են ֆինանսավորվել միայն ՀՀ Բնապահպանության նախարարության կողմից դրական եզրակացություն տալուց հետո: Նման անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ,  մասնավորապես,  ենթակառուցվածքային  ծրագրերի  դեպքում:  Նման  դեպքերում,  պետք  է հետևել ներպետական օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգին, ներառյալ` ծրագրի կառուցվածքի վերաբերյալ հանրային լսումները: Ծրագիրը չի ֆինանսավորի որևէ գործողություն, որի համար չի  ստացել շրջակա միջավայրի ոլորտի Լիազոր մարմնի կողմից տրվող դրական եզրակացությունը, եթե այն պահանջվում է:

Լալա Թևոսյան. Ո՞վ է պատասխանատու լինելու ծրագրի բնապահպանական վերահսկողության համար:

Պատասխան. ՍՆՏԶ ծրագրի  շրջանակներում  բնապահպանական  կատարման  ամբողջ պատասխանատվությունն ընկնում է     ԳԾԻԳ-ի     վրա:     Ծրագրով     ֆինանսավորված     միջոցառումների     բնապահպանական համապատասխանության վերահսկողությունը կիրականացվի բաղադրիչի համակարգողների և ՏԳԾԻԳ-ի բնապահպանական և սոցիալական գծով մասնագետների կողմից:

Հարց. Հնարավոր է արդյոք, որ բնապահպանական նոր տեղեկատվություն բացահայտվի ծրագրի հաստատումից հետո:

Պատասխան. Նման դեպքում, ծրագիրը պետք է նորից գնահատվի և համապատասխան փոփոխությունները պետք է արտացոլվեն նախագծային և բյուջետային փաստաթղթերում: Բոլոր ռիսկերը պետք է նորից գնահատվեն և ռիսկերի մեղման միջոցներ նախատեսվեն ծարագրային փաստաթղթերում:

Առաջարկություններ

- Լալա Թևոսյանը առաջարկեց համապատասխան փոփոխություններ կատարել ապահովելու համար ՀԿ-ների մասնակցությունը տարաբնակեցման գործընթացին: Այսպես, ՏՔՇ փաստաթղթի Մաս 6-ում Հանրային մասնակցություն  ավելացվեց.

ՀՍՆՀ-ն պետք է սահմանի ՀԿ-ների և ՏԱԵԱ-ների մասնակցության պայմաններն ու գործընքցը տարաբնակեցման հետ կապված բոլոր գործողությունների իրականացման ընթացքում:

ՏԳԾԻԳ-ը պետք է ապահովի ՀԿ-ների և ՏԱԵԱ-ների մասնակցությունը տարաբնակեցման և հողերի օտարման հետ կապված հարցերի, ինչպես նաև տարաբնակեցման ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը նվիրված հանրային լսումներին:

- Պրն. Մարտիրոսյանը խրախուսեց տեղական համայնքների մասնակցությունը կապալառուների կողմից իրականացվող աշխատանքներին այն ոլորտները վերահսկելու տեսանկյունից, որոնք տեսանելի են: Սա ներառում է տեղանքներում թափոնների պահումն ու ժամանակին հեռացումը շինարարական տարածքներից, տեղական ճանապարհների պահապնումը շինարարական նյութերից և աղբից և գործունեության այլ նմանատիպ ցուցանիշներ, որոնք ուղղակիորեն ազդում են համայնքների վրա: Եթե խնդիրներ ծագեն, ապա ծրագրից ադզեցություն կրող անձինք կարող են` (i) կապ հաստատել կապալառուի ղեկավարության հետ` ՏԳԾԻԳ-ը կերաշխավորի շինարարության կապալառուի կոնտակտային տվյալները փակցված լինեն շին. հրապարակում; և/կամ կապ հաստատեն ՏԳԾԻԳ-ի հետ` օգտվելով բողոքարկման մեխանիզմներից, որը նույնպես պետք է պարտադիր կերպով ապահովվի ՏԳԾԻԳ-ի կողմից: Նա նաև նշեց, որ եթակառուցվածքային ենթածրագրերի համար պետք է մշակվեն բնապահպանական կառավարման պլաններ (ԲԿՊներ), որոնցում պետք է հստակեցվեն, թե աշխատանքների ընթացքում ինչ մեղմացնող միջոցառումներ պետք է կիրառվեն: Այդ ԲԿՊ-ների նախագծերը կտեղարդվեն ՏԳԾԻԳ-ի էլ. կայքում և հասանելի կլինեն տեղական համայնքների կողմից դիտողություններ կատարելու համար:

Մասնակիցների ցուցակ

| No | ԱԱ | Պաշտոն | Կոնտակտաին տվյալներ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Աշոտ Կիրակոսյան | Գործադիր տնօրեն, ՀՍՆՀ | 010247123 |
| 2 | Ռազմիկ Մարտիրոսյան | Գործադիր տնօրենի տեղակալ, ՀՍՆՀ | 010297005 |
| 3 | Արամ Գրիգորյան | Հաստատությունների օժանդակության վարչության պետ, ՀՍՆՀ | 010245140 |
| 4 | Ամալյա Պողոսյան | Մոնիտորինգի և գնահատման բաժնի վարիչ, ՀՍՆՀ | 010247094 |
| 5 | Ռուբեն Թերզյան | Փորձաքննության բաժնի վարիչ, ՀՍՆՀ | 091402871 |
| 6 | Ասյա Օսիպովա | Բնապահպանական խնդիրների մասնագետ, ՀՍՆՀ | 091482861 |
| 7 | Արաքսյա Իսախանյան | Խթանման մասնագետ, ՀՍՆՀ |  |
| 8 | Նունե Սարուխանյան | Կանաչ արահետ ՀԿ | 091 438225 |
| 9 | Լալա Թևոսյան | Բնապահպան, Հայկական տեխնոլոգիական ակադեմիա ՀԿ | 099 220642 |
| 10 | Էմմա Մկրտչյան | Տարաբնակեցման մասնգետ, ՀԳՌԿՄ | 099017030 |
| 11 | Հուսիկ Սահակյան | Ռինդի գյուղապետ, Վայոց Ձոր | 093417578 |
| 12 | Վլադիմիր Հովհաննիսյան | Բնունիսի գյուղապետ, Սյունիքի մարզ | 093411628 |
| 13 | Ռաֆիկ Անդրեասյան | Ուրցաձորի գյուղապետ, Արարատի մարզ | 099425842 |
| 14 | Տիգրան Խաչիկյան | ՀՀ Տարածքային կառավարման նախարարություն | 094680001 |

Նկարներ