#### Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր

#### Բաղադրիչ 2

#### Վերջնական բնապահպանական և սոցիալական գնահատման թերթիկ

Միկրոծրագրի անվանումը՝            «Արճիսի պոմպակայանի, խմելու ջրի մատակարարման խողովակաշարի և ամենօրյա կարգավորման ջրամբարի կառուցում, բաշխիչ ցանցի վերակառուցում»

Միկրոծրագրի համարը՝		AFT-TV-01

Մշակվե՞լ է արդյոք Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան՝

Այո +     Ոչ _____

ԲՍԿՊ-ում նկարագրված են արդյո՞ք հնարավոր բոլոր ազեցությունները և դրանք մեղմացնելու համապատասխան միջոցառումները:

Այո  +      Ոչ _____

Վերջնական բնապահպանական և սոցիալական գնահատման եզրակացությունը

| Եզրակացություն |  |
| --- | --- |
| Միկրոծրագիրը մերժվել է | Ենթածրագիրը հաստատվել է (բնապահպանական և սոցիալական գնահատումը ավարտվել է) |
|  | + |

# ԲԱԺԻՆ Ա : ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳԻՐ ԵՎ ՏԵՂԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

| ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Երկիր | Հայաստանի Հանրապետություն |  |  |  |
| Ծրագրի անվանումը | Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացում |  |  |  |
| Ծրագրի աշխատանքների նկարագիր | AFT-TV-01, Արճիսի պոմպակայանի, խմելու ջրի մատակարարման խողովակաշարի և ամենօրյա կարգավորման ջրամբարի կառուցում, բաշխիչ ցանցի վերակառուցում |  |  |  |
| Ինստիտուցիոնալ համաձայնագրեր (ՀԲ) | Այրում, Տավուշի մարզ |  |  |  |
| Իրականացման համաձայնագրեր (ՀՀ) | Ծրագրով նախատեսվում է Լոռի-Բերդ մայր ջրատարի մոտ պոմպակայանի կառուցում: Պոմպակայանում տեղադրվում է 2 պոմպ (1 աշխատող, 1 պահեստային), որոնց աշխատանքը ավտոմատացված է: Մոտ 1.9կմ երկարությամբ d=108x4.0մմ տրամագծով մղման խողովակաշարով ջուրը տրվում է բնակավայիր գոյություն ունեցող ՕԿՋ-ներ: Ջրատարի վրա բոլոր անհրաժեշտ տեղերում նախատեսվում են դատարկման և օդահան հորեր: Ջրատարի սկզբում նախատեսվում է ջրաչափական հանգույցի կառուցում: Նախատեսվում է ՕԿՋ-ների վերանորոգում, դրանց կառավարման հանգույցների վերակառուցում: Պոմպակայանի և ՕԿՋ-ների տարածքում նախատեսվում է սանիտարական գոտիների կառուցում: ՕԿՋ-ներից ջուրը տրվում է բնակավայրի վերակառուցվող բաշխիչ ցանց: Բաշխչ ցանցը մոտ 4.8կմ է, նախատեսված է 160-40մմ պոլիէթիլենե խողովակներից: Բոլոր անհրաժեշտ տեղերում նախատեսված են փականային հորեր, ճնշման կարգավորիչներ և հակահրդեհային հիդրանտներ: Բոլոր սպառողների մուտքագծերի վրա նախատեսվում է ջրաչափերի և ջրաչափական հորերի տեղադրում: |  |  |  |
| Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ղեկավար Իվան Դրաբեկ |  | Երաշխիքների մասնագետ՝ Համայակ Ավաքյան (բնապահպանական) Դավիդ Ջիջելավա (սոցիալական) |  |
| Ծրագրի աշխատանքների նկարագիր | Իրականացնող կազմակերպություն՝ ՀՏԶՀ Ասյա Օսիպովա (բնապահպանական) Քնարիկ Գրիգորյան (սոցիալական) | Տեխնիկական վերահսկիչ |  | Կապալառու |
| ՏԵՂԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |
| Վերականգնվող տարածքի սեփականատեր կազմակերպության անվանումը | Տավուշի մարզի ջրային վարչություն |  |  |  |
| Վերանորոգվող/կառուցվող կառույցի հասցեն և գտնվելու վայրը | Այրում համայնք, Տավուշի մարզ |  |  |  |
| Հողի սեփականատերը Ո՞վ է օգտագործում այդ հողը (ֆորմալ/ոչ ֆորմալ) | Առաջարկվող շինարարական աշխատանքները հիմնականում իրականացվելու են համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերում: Պոմպակայանների, խողովակաշարի, ամենօրյա կարգավորման ջրամբարի և սանիտարական գոտիների կառուցման համար առաջարկվող հողամասերը Այրում համայնքի սեփականությունն են: Վերակառուցվելիք բաշխման ցանցը համայնքային սեփականություն է: Կառուցման ենթակա նախագծված խողովակաշարը հատում է երկու մասնավոր հողամասեր (25 մ խողովակաշարն անցնելու է մեկ հողամասով, 50 մ խողովակաշարն անցնելու է մյուս հողամասով): Բնակիչների հետ կնքվել են սերվիտուտի ​​պայմանագրեր (պայմանագրերը հասանելի են): Երկու մասնավոր սեփականատերերը նաև տվել են իրենց համաձայնությունը խողովակաշարի կառուցման նպատակով հողերի օգտագործման վերաբերյալ (հավելված 4): Այս հողերը չեն մշակվում ոռոգման և ջրամատակարարման համակարգերի բացակայության պատճառով: Մասնավոր հողակտորների ազդեցության ենթարկվող տարածքներում բերք, ծառ և կենցաղային այլ ենթակառուցվածքներ չկան: Միկրոծրագիրը չի հանգեցնի բերքի, պտղատու ծառերի և (կամ) կենցաղային ենթակառուցվածքների ժամանակավոր կամ մշտական ​​կորստի: |  |  |  |
| Տվյալ ծրագրի տարածքի շրջապատող ֆիզիկական և բնական միջավայրի նկարագրությունը | Արճիս գյուղը գտնվում է Տավուշի մարզում, շրջկենտրոն Այրումից 63 կմ հյուսիս-արևմուտք և Դեբեդ գետից արևելք: Կլիման մեղմ է, լեռնային: Տեղումների միջին տարեկան քանակը 581 մմ է, օդի նվազագույն ջերմաստիճանը ՝ 24 C, առավելագույնը ՝ +37: Հիդրոերկրաբանական տեսանկյունից այս տարածքը համարվում է չոր գոտի: Մթնոլորտային տեղումների հիմնական մասը կազմում է մակերևութային հոսքը: Դրանց միայն աննշան մասն է դուրս գալիս մակերես: Ստորերկրյա ջրերի մակարդակը 100 մ-ից ցածր է: Սեյսմիկ գոտիավորման տեսանկյունից դիտարկվող տարածքը պատկանում է I գոտուն, սեյսմիկությունը 8 միավոր է: Ենթածրագրի տարածքում տարածված են հիմնականում չորային գոտուն բնորոշ շագանակագույն, երբեմն կարբոնատային հողի ենթատիպերը: Հողի վերին շերտը հումուս է, միջին հաստությունը `30-40 մմ: Բուսական ծածկը խիտ է, հիմնականում անտառային: Կենդանական աշխարհը նույնպես բազմազան է. Կան գայլեր, աղվեսներ, արջեր, սկյուռեր և շատ տարբեր թռչուններ: Երկրաբանական պայմանները բարենպաստ են աշխատանքների համար. Տեղում չեն նկատվում սողանքներ, սելավներ, աղակալված հողեր: Տեղական երթևեկության խափանում չի սպասվում Արճիսում շինարարական աշխատանքների ընթացքում, քանի որ աշխատանքներն իրականացվելու են հիմնական ճանապարհից հեռու: |  |  |  |
| ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |
| Ազգային և տեղական օրենսդրություն և թույլտվություններ, որոնք պահանջվում են ծրագրում | ՀՀ հետևյալ օրենքները սահմանում են իրավական շրջանակը, որը կիրառելի է ծրագրի գործունեության համար. - Մթնոլորտային օդի պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքի (1994) «Մթնոլորտային օդի պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի նպատակը ՀՀ կառավարության հիմնական սկզբունքների սահմանումն է ՝ ուղղված մթնոլորտային օդի մաքրության ապահովմանը և օդի որակի բարելավմանը, օդի որակի վրա քիմիական, ֆիզիկական, կենսաբանական և այլ ազդեցությունների կանխարգելմանը և մեղմմանը: Սույն օրենքը նաև կարգավորում է արտանետումների լիցենզիաները և ապահովում է մթնոլորտային օդի աղտոտման առավելագույն թույլատրելի բեռներ / կոնցենտրացիաներ և այլն: Համաձայն այս օրենքի, կապալառուն պարտավոր է իրականացնել շինարարական աշխատանքներ, ինչպես նաև աղբի տեղափոխում և ժամանակավոր պահպանում փոշին և այլ արտանետումները նվազագույնի հասցնելու նպատակով: Թափոնների մասին ՀՀ օրենք (2004) Օրենքը իրավական և տնտեսական հիմք է տալիս թափոնների հավաքման, տեղափոխման, հեռացման, մաքրման, վերաօգտագործման, ինչպես նաև թափոնների բացասական ազդեցության կանխարգելման համար՝ բնական պաշարների, մարդու կյանքի և առողջության վրա: Օրենքը սահմանում է պետական ​​լիազոր մարմինների, ինչպես նաև թափոնների արտադրող կազմակերպությունների դերն ու պարտականությունները թափոնների կառավարման գործընթացներում: Համաձայն այս օրենքի, շինարարական գործունեությունից առաջացած թափոնները պետք է վերամշակվեն ըստ անհրաժեշտության կամ տեղահանվեն նշանակված վայրերում: Ընտրված վայրերում շինարարական թափոնների և ավելցուկային նյութերի հեռացումը պետք է գրավոր հաստատվի համայնքապետարանի կողմից: Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենք (2014) Օրենքը սահմանում է գործունեության տեսակը, որը ենթակա է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և շրջակա միջավայրի փորձաքննության: Ըստ սույն օրենքի, վերականգնման առաջարկվող աշխատանքները ենթակա չեն շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պետական ​​փորձաքննության: - «ՀՀ քաղաքաշինության մասին» օրենք (1998) Համաձայն ՀՀ օրենսդրության ծրագրի իրականացման համար պահանջվում են հետևյալ թույլտվությունները՝ - Շինարարական թույլտվություն*** - Շինարարական աղբի թափոնակույտման վայրի թույլտվություն - Ջրօգտագործման թույլտվություն |  |  |  |
| ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈւՄ |  |  |  |  |
| Ե՞րբ և ո՞րտեղ տեղի կունենա հանրային քննարկումը | Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը ներկայացվել է հանրային քննարկման ընթացքում Zoom առցանց հարթակի միջոցով: Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը տեղադրվել է ՀՏԶՀ-ի պաշտոնական կայքում (atdf.am) և համայնքի պաշտոնական կայքում: Պլանավորված աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կներկայացվի շինարարական հրապարակի մոտակայքում և համայնքապետարանի տեղեկատվական տախտակների վրա: |  |  |  |
| ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ |  |  |  |  |
| Հավելված 1. Քարտեզ և լուսանկարները Հավելված 2. Թափոնների հեռացման թույլտվության պատճեն Հավելված 3. Ջրօգտագործման թույլտվություն Հավելված 4. Բնապահպանական եւ սոցիալական հանրային լսումների արձանագրություն Հավելված 5. Մասնավոր սեփականատերերի համաձայնությունը նախատեսվող շինարարական աշխատանքների իրականացմանը Հավելված 6. Շինարարության իրականացման թույլտվություն |  |  |  |  |

ՄԱՍ Բ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

| Շրջակա միջավայրի/սոցիալական ցուցանիշներ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Արդյոք աշխատանքները կներառի/ կընդգրկի նշվածներից որեւէ մեկը | Գործունեություն/հիմնահարց | Կարգավիճակ | Խթանային գործողություններ |
|  | Ա. Ջրագծի կառուցում | [+] Այո [ ] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ա-ն |
|  | Բ. Նոր շինարարարություն | [+] Այո [ ] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ա-ն |
|  | Գ. Կեղտաջրերի հեռացման առանձին համակարգ | [ ] Այո [+] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Բ-ն |
|  | Դ. Պատմական շենքեր եւ շրջաններ | [ ] Այո [+] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Գ-ն |
|  | Ե. Հողի ձեռքբերում | [ ] Այո [+] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Դ-ն |
|  | Զ. Վտանգավոր կամ թունավոր նյութեր | [ ] Այո [+] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ե-ն |
|  | Է. Ազդեցությունը անտառների եւ/կամ պաշտպանված տարածքների վրա | [ ] Այո [+] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Զ-ն |
|  | Ը. Բժշկական թափոնների կարգավորում/կառավարում | [ ] Այո [+] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Է-ն |
|  | Թ. Երթեւեկության եւ հետիոտնային անվտանգություն | [+] Այո [ ] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ը-ն |

ՄԱՍ Գ: ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

| ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ | ՑՈՒՑԱՆԻՇ | ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ |
| --- | --- | --- |
| 0.Ընդհանուր պայմաններ | Ծանուցում եւ աշխատողների անվտանգություն | - Շինարարական եւ շրջակա միջավայրի տեղական տեսչություններին տեղեկացվել է առաջիկա աշխատանքների մասին: - Հանրությանը համապատասխանաբար տեղեկացվել է աշխատանքների վերաբերյալ (այդ թվումª տեղանքի աշխատանքների վերաբերյալ): - Ձեռք են բերվել իրավաբանական բոլոր թույլտվությունները շինարարության եւ/կամ վերականգնման համար - Կապալառուն պաշտոնապես համաձայն է, որ ողջ աշխատանքն իրականացվի ապահով եւ սահմանված կարգով, նվազեցնելով ազդեցությունները հարեւան բնակավայրերի եւ միջավայրի վրա: - Աշխատակիցները պետք է համապատասխանեն միջազգային լավ փարձին (մշտապես սաղավարտներով, անհրաժեշտ դիմակներով եւ անվտանգ ակնոցներով, ամրագոտիներով եւ ապահով երկարաճիտ կոշիկներով): - Տեղանքների համապատասխան ցուցասյուները պետք է տեղեկացնեն աշխատողներին հետեւել հիմնական կանոններին: |
| ². Ընդհանուր շիրարարական պայմաններ | Օդի որակ | - Շինարարական աղբը պետք է պահվի վերահսկվող գոտում եւ ցողվի ջրովª շինարարական փոշին նվազեցնելու համար: - Շրջակա միջավայրը (մայթեր, ճանապարհներ) պետք է ազատվեն շինարարական աղբիցª փոշին նվազեցնելու համար: - Տեղանքում բաց վիճակում չպետք է այրել շինարարական թափոններ: - Տեղանքներում չպետք է լինի չափից դուրս շատ չօգտագործվող շինարարական փոխադրամիջոցներ: |
|  | Աղմուկ | - Շինարարության աղմուկը պետք է սահմանափակվի թույլատրելի սահմաններում: - Աշխատանքների ընթացքում գեներատորների շարժիչները, օդային կոմպրեսորները եւ մյուս մեխանիկական սարքավորումները պետք է փակվեն, իսկ սարքավորումը պետք է տեղադրվի բնակելի վայրերից հնարավորինս հեռու: |
|  | Ջրի որակ | - Տեղանքում պետք է սահմանվեն էռոզիայի եւ նստվածքի վերահսկման միջոցառումներ, ինչպես օրինակª հնձած խոտի հակեր և/կամ տիղմային ցանկապատեր, որոնք կանխում են հեռացնել նստվածքը տեղանքից եւ մեծ խտության պատճառ են հանդիսանում մոտակա վտակներում եւ գետերում: |
|  | Թափոնների կառավարում | - Թափոնների հավաքման եւ հեռացման ու տեղանքները պետք է հատկացվեն բոլոր տեսակի թափոնների համար, որոնք ակնկալվում են շենքերի քանդման եւ շինարարական աշխատանքներից: - Շենքերի քանդման թափոնները պետք է առանձնացվեն եւ տեսակավորվեն համապատասխան կոնտեյներներում: - Շինարարական թափոնը պետք է հավաքվի եւ համապատասխանաբար հեռացվի հավաքողների կողմից: - Թափոնների հեռացման մասին տվյալները պետք է որպես ապացույց պահպանվեն համապատասխանաբար մշակված կառավարման համակարգում: |
| Բ. Սոցիալական պայմաններ | Հասարակայնության հետ կապերի կառավարում | Շինարարն ունի տեղական հետադարձ կապն ապահովող անձնավորություն ով նշանակված է ապահովելու տեղական բնակչության հետ հաղորդակցությունը և առաջարկություններ/բողոքներ ստանալը ա. Տեղական բնակչության հետ իրականացվել են խորհրդակցություններ նույնականացնելու և ակտիվ ձևով կառավարելու տեղական բնակչության և դրսից բերված աշխատուժի միջև ծագող հնարավոր կոնֆլիկտները բ. Կապալառուն բարձրացնում է տեղական բնակչության իրազեկվածությունը սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների ռիսկերի վերաբերյալ , որոնք կարող են կապված լինել դրսից բերված աշխատուժի հետ գ. Բնակչությունը համապատասխան դեպքերում իրազեկված է շինարարական աշխատանքների ժամանակացույցի վերաբերյալ, ծառայությունների կասեցման, երթեկության տարանցիկ ուղիների և ավտոբուսների ժամանակավոր կանգառների, պայթեցման և քանդման աշխատանքների, դ. Շինարարական աշխատանքները չեն իրականացվում գիշերային ժամերին: Անհրաժեշտության դեպքում գիշերային աշխատանքների համար կկազմվեն պատշաճ ժամանակացույցեր և համայնքները պատշաճ կերպով կտեղեկացվեն այդ մասին, այնպես որ հնարավոր կլինի ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ: Ցանկացած ծառայության դադարեցումից նվազագույնը հինգ օր առաջ (ներառյալ ջուր, էլեկտրոէներգիա, հեռախոս, ավտոբուսային երթուղիներ), համայնքի անդամները իրազեկվում են նախօրոք ծրագրի վայրում, ավտոբուսային կագառներում և ազդակիր տներում հայտարարությունների միջոցով: |
|  | Աշխատուժի կառավարում | ա. Աշխատանքային ճամբարները կտեղակայվեն տեղական համայնքներից հեռու, այնքանով որքանով դա հնարավոր է: բ. Աշխատանքային ճամբարների տեղակայումը և գործառնությունը կիրականացվի հարևան համայնքների հետ խորհրդակցությունների արդյունքում գ. Կապալառուն կվարձի այնքանչորակավորված և կիսաորակավորված աշխատողներ տեղական համայնքներից, որքան հնարավոր է: Տեղական բնակչության ներգրավումը բարձրացնելու նպատակով կիրականացվեն թրեյնինգներ այնտեղ որտեղ այն տեղին է և երբ անհրաժեշտ է: դ. Համապատասխան սանիտարական հարմարությունների (զուգարաններ և լվացարան) առկայություն շինարարության վայրում՝ ներառյալ տաք և սառը հոսող ջրի, օճառների և ձեռքերը չորացնելու հարմարություններ: ե. Կապալառուն բարձրացնում է աշխատողների իրազեկվածությունը տեղական բնակչության հետ հարաբերությունների կառավարման, վարքագծի կանոնների վերաբերյալ համաձայն միջազգային գործելակերպին և խստորեն հետևում է դրանց, ներառյալ աշխատողներին աշխատանքից հեռացնելը և համապատասխան ֆինանսական տույժերի նշանակումը: |

## ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐՈՒՄ

| Գործունեություն |  | Ի՞նչ (պարամետր է վերահսկվելու) |  |  | Որտե՞ղ (է պարամետրը վերահսկվելու) |  | Ինչպե՞ս (է պարամետրը վերահսկվելու) |  | Ե՞րբ (սահմանել հաճախականությունը/կամ շարունակականությունը) |  | Ինչու՞ (է պարամետրը վերահսկվելու) | Ո՞վ (է պատասխանատու պարամետրի վերահսկման համար) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՇԻՆԱՐԱՐՈւԹՅԱՆ ՓՈՒԼ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Շինարարական նյութերի մատակարարում | Շինարարական նյութերի գնումը արտոնագրված մատակարարներից |  | Մատակարարների գրասենյակներ և պահեստներ փոխառության վայրերի |  |  | Փաստաթղթերի ստուգում Նյութերի որակի ստուգում |  | Նյութերի մատակարարման վերաբերյալ համաձայնագրերի ստորագրման ընթացքում |  | Ապահովել շինարարության տեխնիկական որակը Պաշտպանել մարդկանց առողջությունը և միջավայրը |  | ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահսկողություն |
| 2.Շինարարական նյութերի և թափոնների տեղափոխում Շինարարական սարքավորումների տեղաշարժ | Շինարարական տեխնիկայի և մեքենաների տեխնիկական վիճակը Բեռնատար մեքենաների և բեռի համապատասխանություն, բաց մեքենաներով տեղափոխվող բեռի ծածկում Շինարարական տրանսպորտային միջոցների և մեքենաների տեղափոխում սահմանված երթուղիներով |  | Շինարարական նյութերի և շինարարական թափոնների փոխադրման համար երթուղիներ |  |  | Շինարարական վայրին հարակից ճանապարհներում դիտազննում ներառյալ նախապես համաձայնեցված տեղափոխության երթուղիները |  | Չնախատեսված ստուգումներ աշխատանքային ժամերին |  | Խուսափել փոշուց և կոշտ թափոններից օդի և ճանապարհների աղտոտվածությունից Նվազեցնել ճանապարհային խոչընդոտները |  | ՀՏԶՀ, Ճանապարհային ոստիկանություն Այրում համայնք |
| 3. Շինարարական սարքավորումների պահպանություն | -Լվանալ ավտոմեքենաները և շինարարական սարաքավորումները շինարարական հրապարակից դուրս կամ բնական հոսքերից - Սարքավորումների վառելիքի լցոնում կամ յուղում շինհրապարակից դուրս կամ կանխորոշված սահմանափակ տարածքում |  | Շինհրապարակ |  |  | Գործողությունների ստուգում |  | Ընտրողական մշտադիտարկումներ աշխատանքային ժամերին |  | - խուսափել սարքավորումների շահագործման պատճառով ջրի և հողի աղտոտումից նավթամթերքներով - հրդեհի դեպքում ժամանակին տեղայնացնել և նվազեցնել սպասվող վնասը |  | ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահկող |
| 4.Շինարարական թափոնների կուտակում | Ֆորմալ ձևավորված աղբավայրերի ժամանակին մաքրում |  | Շինարարության վայր և հիմք (եթե կիրառելի է) Աղբի տեղափոխության համար ձևավորված աղբավայրեր |  |  | Ստուգաթերթեր Դիտազննում |  | Ընթացքում և աշխատանքային ժամերի |  | Խուսափել շրջակա միջավայրի աղտոտումից |  | ՀՏԶՀ, |
| 5.Կենցաղային աղբի առաջացում | Աղբարկղերի ապահովում, թափոնների տեղադրումը տեղում: Թափոնների կանոնավոր տեղափոխության շուրջ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համաձայնություն |  | Շինարարական հրապարակ |  |  | Դիտազննում |  | Շինարարության ամբողջ ժամանակահատվածում |  | Խուսափել կենցաղային աղբի պատճառով հողի եւ ջրի աղտոտվածությունից, |  | ՀՏԶՀ |
| 6.Աշխատանքի անվտանգություն | Աշխատողներին հատուկ համազգեստի և պաշտպանական միջոցների տրամադրումը և դրանց կիրառման պարտադրում կառուցապատողին Շինարարական սարքավորումների օգտագործման և շահագործման կանոնների անվտանգության պահպանման միջոցառումների հետևում |  | Շինարարական հրապարակ |  |  | Գործունեության ստուգում |  | Շինարարության ամբողջ ժամանակահատվածում |  | Նվազեցնել պատահարների հավանականություները |  | ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահկող |
| 7. Հողային աշխատանքներ | - Հողի վերամշակման համար վերգետնյա շերտի հեռացում և ժամանակավոր կուտակում - Հանված հողի ժամանակավոր պահպանում սահմանված վայրերում - Հանված հողի հետլիցք ըստ անհրաժեշտության և ավելցուկային զանգվածի տեղաբաշխում տեղանքում `գրավոր հաստատված |  | Շինարարական հրապարակ |  |  | Գործունեության ստուգում |  | Հողային աշխատանքների ընթացքում |  | -սահմանափակել բուսականության կորուստը հողերի կույտերի պատճառով և մակերեսային ջրերի աղտոտումը մասնիկներով նվազագույնի հասցնել -Սահմանափակել մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը հողով |  | ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահկող |
| 8. Շինհրապարակների վերամշակումը և կանաչապատումը | Անհրաժեշտության դեպքում, շինհրապարակի և մշտական մուտքի ճանապարհների և տարածքի կանաչապատում և ավարտական մաքրում |  | Շինհրապարակ և մուտքի ճանապարհներ |  |  | Զննում և փորձաքննություն |  | Շինարարության վերջնական փուլում |  | Նվազագույնի հասցնել լանդշաֆտի գեղագիտական արժեքի կորուստը շինարարական գործունեության արդյունքում |  | ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահկող |
| 9. Կենցաղային թափոնների կառավարում | Աղբամանների տեղադրում և աղբի պարբերաբար հեռացում նախատեսված աղբավայր |  | Վերակառուցված ճանապարհ |  |  | Վերականգնված ճանապարհի զննում |  | Շահագործման փուլ |  | Աղբի կուտակումների և կեղտաջրերի կառավարում |  | ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահկող |
| 10. Իներտ նյութերի արդյունահանում | - գոյություն ունեցող մատակարարներից իներտ նյութերի գնում, եթե այդպիսի հնարավորություն կա - իներտ նյութերի արտադրության լիցենզիայի ստացում և լիցենզիայի խիստ համապատասխանություն - քարհանքերի տեռասավորում, շահագործվող տարածքների վերալիցքավորում և լանդշաֆտի հետ ներդաշնակեցում - ջրի հոսքից դուրս մանրախիճ փորել, ջրի հոսքի և պեղումների տարածքի միջև լեռնաշղթաները բաժանելու կազմակերպում, տրանսպորտային միջոցների և մեքենաների կողմից դեպի ջրային ռեսուրսներ մուտքի արգելում |  | Իներտ նյութերի քարհանքեր |  |  | Փաստաթղթերի ստուգում Գործողությունների ստուգում |  | Քարհանքերում պեղումների և մելիորացիայի ընթացքում |  | - Սահմանափակել լանջերի էրոզիան և լանդշաֆտի վնասները - Սահմանափակել գետերի ափերի էրոզիան, ջրի հոսքի կշռված մասնիկներով աղտոտումը և ջրային կյանքի խանգարումը |  | ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահկող |
| 11.Գործունեություն մասնավոր սեփականության և այլ գույքի կողքին | Խուսափել մասնավոր գույքի սահմանների խախտումներից կամ պատահականորեն վնասելու դեպքերից (պատերի և ցանկապատերի հարևանությամբ կիրառել փոքր չափերի մեքենաներ կամ ձեռքով աշխատանք, շինարարական նյութերի պահեստավորումը և թափոնների հավաքումը կազմակերպել մասնավոր սեփականությունից հեռու և այլն ): Մասնավոր սեփականությանը ոչ դիտավորյալ վնասի հասցման դեպքում արագ վերականգնել նախնական վիճակը կամ ավելի լավ կարգավիճակը: Մասնավոր սեփականության վրա ակնկալվող ժամանակավոր ազդեցության դեպքում սեփականատերերին նախապես տեղեկացնել և երաշխավորել գույքի վերականգնումը, ձեռքբերել սեփականատերերի գրավոր համաձայնությունը միջամտության համար և անհապաղ վերականգնել վնասը: Եթե աշխատանքների ընթացքում մասնավոր հողի օգտագործման կարիք է առաջանում, մի մտեք ազդակիր տարածք մինչև տարաբնակեցման ծրագրի ամբողջական մշակումն ու իրականացումը: |  | Մասնավոր սեփականության հարևանությամբ իրականացվող աշխատանքներ |  |  | Զննում և փորձաքննություն |  | Շինարարության ամբողջ ընթացքում |  | Նվազեցնել մասնավոր սեփականությանը վնասի հասցման հավանականությունը: Բացառել մասնավոր սեփականության վրա սեփականատիրոջ կամ օգտագործողի իրավունքների ժամանակավոր կամ մշտական խախտումը: |  | ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահկող |
| 12.Փոշու կուտակում | Օդի աղտոտման մակարդակը շինհրապարակում |  | Շինհրապարակ և մուտքի ճանապարհներ |  |  | Տեսողական զննում |  | Կրկնվող |  | Նվազեցնել ռիսկերը աշխատակազմի և հարևան համայնքների համար |  | ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահկող |
| 13.Բողոքների լուծման մեխանիզմի գործածում | Ենթածրագրի վերաբերյալ բողոքների կամ հարցերի վերաբերյալ հանրային իրավունք: Դիմում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարին (համայնքային իշխանություններին): Բողոքների համակարգողի նշանակում (բողոքների ստացում, վերանայում և բացատրություն, բողոքների գրանցքում մատյանում և փորձ լուծել դրանք ոտքի վրա): Բողոքատուն կարող է դիմել անմիջապես ՀՏԶՀ՝ թեժ գիծ ծառայության (010 24 01 59), փոստային նամակի (Երևան 0037, Կ. Ուլնեցի 31), էլեկտրոնային նամակի (support@atdf.am).կամ ՀՏԶՀ-ի կայքում տեղադրված գործիքի միջոցով (http://atdf.am/hy/Home/ContactUs): |  | Շին հրապարակ |  |  | Փորձաքննություն |  | Շինարարության ամբողջ ընթացքում |  | Բողոքի քննարկում և լուծում 2 շաբաթվա ընթացքում: Խնդրի լուծման ձախողման դեպքում նախարարության կամ իրականացնող կազմակերպության մակարդակում, ԾԱԵԱ-ն կարող է դիմել դատարանին որոշման կայացման համար՝ ՀՀ օրենսդրության համաձայն |  | ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահկող |
| 14. Պատրաստվածությունը COVID-19-ին շինրարական հրապարակում | - Աշխատատեղում ձեռքի լվացման միջոցների ապահովում՝ հոսող ջրի, ձեռքի օճառի, ձեռքի ալկոհոլային հիմքով մաքրող միջոցների և ձեռքի չորացման սարքերով բավարար պաշարներով - Աշխատավայրի մուտքի կարգի սահմանում և բժշկական ստուգումները - Ընդհանուր օգտագործման սենյակների, զուգարանների, սարքավորումների, գործիքների և թափոնների կանոնավոր ախտահանում; - Աշխատանքային պրակտիկա `աշխատողների միջեւ շփումը նվազեցնելու կամ նվազագույնի հասցնելու համար - Դիմակների և այլ համապատասխան անվտանգության միջոցների տրամադրում ծրագրի բոլոր աշխատողներին `շինարարական հրապարակի մուտքի մոտ: |  | Շինարարարական հրապարակ |  |  | Գործողությունների վերհսկում |  | Աշխատանքների ամբողջ ընթացքում |  | Նվազեցնել COVID-19 համավարակի ռիսկերը շինարարական հրապարակում |  | ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահկող |
| 15. Շինարարական մեքենաների և տրանսպորտային միջոցների ոչ պատշաճ կայանման, շինանյութի և թափոնների ժամանակավոր պահեստավորման կամ կապալառուների կողմից շինհրապարակում աղբ թափելու հետևանքով հարակից բնակիչների համար անհանգստություն: | - շինհրապարակից դուրս շինարարական մեքենաների և մեքենաների կայանում չիրականացնել - շինհրապարակի հետիոտնային և տրանսպորտային միջոցների շարժի արգելափակում ՝ շինանյութերի / թափոնների կուտակման / թափման պատճառով - Կապալառուի անձնակազմի կողմից շինհրապարակի տարածքում մասնավոր հողամասերի և (կամ) այլ գույքի խախտում թույլ չտալու համար |  | Շինհրապարակի անմիջական հարևանությամբ |  |  | Տեսողական ստուգում |  | Ամսական այցելություններ, կամ եթե ծանուցվում են կապալառուի կամ քաղաքացիների կողմից |  | Կանխել բացասական ազդեցությունները գույքի, ակտիվների կամ ապրուստի միջոցների վրա |  | ՀՏԶՀ ՏՎԿ |
| ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈՒԼ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Ջրամատակարարման սահուն շահագործման ապահովում |  | Ջրամատակարարման խողովակաշարի մշտական սպասարկում |  | Ջրամատակարարման ցանց |  |  | Վիզուալ մշտադիտարկում |  | Ամբողջ օրվա ընթացքում |  | Ջրաօգտագործողների որակյալ սպասարկման ապահովում | Այրումի համայնքապետարան |
| 2. Ջրի որակի ապահովում |  | Ջրի ստանդարտներին համապատասխանություն |  | Ջրամատակարարման սխեմա |  |  | Գործիքային մեթոդներ |  | Ամբողջ օրվա ընթացքում |  | Ջրածին հիվանդությունների առաջացման կանխում | ՀՀ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն |

Հավելված 1՝ Նկարներ և տեղանքի քարտեզ

Հավելված 2՝ Թափոնների հեռացման համաձայնության պատճեն

Հավելված 3՝ Ջրօգտագործման թույլտվություն

Հավելված 4՝ Հանրային քննարկման արձանագրություն

Հունիսի 18-ին ZOOM հավելվածի միջոցով անցկացվեց ԲՍԿՊ-ի վերաբերյալ հանրային խորհրդակցություն`Այրումի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների և Արճիս գյուղի բնակիչների մասնակցությամբ:

Հանրային քննարկման հայտարարությունը տեղադրվել է հունիսի 14-ին ՀՏԶՀ-ի համացանցի էջում (atdf.am) և Այրումի համայնքապետարանի տեղեկատվական տախտակներին, Արճիսի վարչական գրասենյակում և Արճիս բնակավայրի սոցիալական ցանցի էջում:

Հանրային քննարկումը կազմակերպվել էր ՀՏԶՀ-ի կողմից `սոցիալական մասնագետ Քնարիկ Գրիգորյանի և շրջակա միջավայրի մասնագետ Ասյա Օսիպովայի մասնակցությամբ: Ընդհանուր առմամբ հանրային քննարկմանը միացել էր 8 մարդ, որից 5-ը՝ կին:

ՀՏԶՀ-ի շրջակա միջավայրի մասնագետ Ասյա Օսիպովան նկարագրել է տեղանքի հիմնական ելակետային պայմանները և ենթածրագրի շրջակա միջավայրի հնարավոր բացասական ազդեցությունները: Ա.Օսիպովան ներկայացրեց առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները, մոնիտորինգային գործողությունները և մոնիտորինգի հաճախականությունները, ինչպես նաև Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի բովանդակությունը: Ներկայացվել են նաև շինհրապարակում Covid-19- ի տարածումը կանխելու պարտադիր միջոցառումներ: Ա.Օսիպովան նշեց, որ ենթածրագրի հետ կապված փաստաթղթերը, ներառյալ ԲՍԿՊ- ն, առկա են ՀՏԶՀ-ի կայքում: Ա.Օսիպովան նշեց, որ համայնքի անդամները պետք է տեղեկացված լինեն ԲՍԿՊ-ի և մեղմացնող միջոցառումների մասին և կարող են ՀՏԶՀ- ին տեղեկացնել, երբ նկատեն առաջարկվող միջոցառումների խախտում:

Ասյա Օսիպովան ներկայացրեց միկրոծրագրի բնապահպանական հետևանքները, շրջակա միջավայրի հնարավոր բացասական ռիսկերը և մեղմացնող միջոցառումները, ներառյալ օդի աղտոտումը, շինարարական թափոնների առաջացումը և դրանց հեռացումը `Այրումի քաղաքապետարանից ստացված թափոնների հեռացման թույլտվության համաձայն: Ասյա Օսիպովան նշեց, որ ակնկալվում են աննշան ազդեցություններ շրջակա միջավայրի վրա և մասնակիցներին խնդրեց բարձրացնել ցանկացած բնապահպանական խնդիր, որը նկատում են միկրոծրագրի իրականացման ընթացքում: Հանդիպման մասնակիցները չներկայացրեցին այս ծրագրի իրականացման հետ կապված որևէ բնապահպանական խնդիր:

Քնարիկ Գրիգորյանը ներկայացրեց միկրոծրագրի սոցիալական ազդեցությունները, այդ թվում `միկրոծրագրի շրջանակներում մասնավոր հողօգտագործումը: Ք.Գրիգորյանը նշեց, որ խողովակաշարի կառուցման ընթացքում նախատեսվում են վերաբնակեցման գործողություններ: Նա նշեց, որ տուժած հողերի սեփականատերերի հետ կնքվել են համատեղ օգտագործման (սերվիտուտի) պայմանագրեր, ինչպես նաև գրավոր համաձայնություն է ձեռք բերվել բոլոր հողատերերից, որոնց հողատարածքը կօգտագործվի շինարարական աշխատանքների ընթացքում: Հողօգտագործման պատճառներն ու էությունը, ինչպես նաև պայմանագրերի բովանդակությունը ևս մեկ անգամ ներկայացվեցին:

Ք.Գրիգորյանը խոսեց հիմնական սոցիալ-տնտեսական մարտահրավերների, խոցելի խմբերի մասնավորապես` կանանց և երիտասարդների,  ներգրավման մասին միկրոծրագրի արդյունքների բաշխման մեջ: Միևնույն ժամանակ, նշվեց ապագայում ջրագծի շահագործման ընթացքում բոլոր շահառուների համար խմելու ջրի հասանելիության ապահովման կարևորությունը:

Նկարագրվեց ՀՏԶՀ-ի կողմից շինարարական աշխատանքների վերահսկման կարգը, ներառյալ ամենամսյա մոնիտորինգային այցերը `ԲՍԿՊ-ում ներառված բոլոր բնապահպանական և սոցիալական մեղմացման միջոցառումների իրականացման ապահովման և ՀՏԶՀ- ին շեղումների մասին հաղորդման ապահովման համար:

Ք.Գրիգորյանը նաև բացատրեց, թե ինչպես է գործում բողոքների լուծման մեխանիզմը ՍՆՏԶ ծրագրի շրջանակներում `մատնանշելով, որ բոլոր բնակիչները հնարավորություն կունենան ուղղակիորեն դիմել ՀՏԶՀ, եթե նրանք չեն ցանկանում բողոքել տեղական համակարգողի միջոցով: Ք.Գրիգորյանը ներկայացրեց բողոքներ ուղարկելու բոլոր տարբերակները, այդ թվում `հասցեն, թեժ գծի հեռախոսահամարը, փոստային հասցեն և կայքի հասցեն` նշելով, որ բոլոր կոնտակտային տվյալները նշված են ՀՏԶՀ- ի պաշտոնական կայքում: Ք.Գրիգորյանն ասաց, որ ենթածրագրի առաջընթացի մասին հայտարարությունները պարբերաբար կտեղադրվեն հասարակական վայրերում, շինհրապարակում գտնվող տեղեկատվական տախտակներին,  որպեսզի համայնքի անդամները կարողանան իրենց ձայնը բարձրացնել անհանգստությունների դեպքում: Եվս մեկ անգամ ներկայացվեց տեղական համակարգողի՝ Արծրուն Մուսալյանի, միջոցով բողոքների ներկայացման կարգը, ով ընտրվել է համայնքի ընդհանուր ժողովի ընթացքում:

Ա.Օսիպովան և Ք.Գրիգորյանը մասնակիցներին խնդրեցին բարձրացնել հարցեր և մտահոգություններ ենթածրագրի վերաբերյալ:

Մասնակիցներից մեկը հարցրեց, թե արդյոք բաշխիչ ցանցի վերակառուցման աշխատանքները կարող են սկսվել փողոցից, որում ներկայումս ընդհանրապես ջուր չի մատակարարվում: Ք.Գրիգորյանը պատասխանեց, որ հարցը քննարկման առարկա է շինարարական և նախագծող ընկերությունների, ինչպես նաև ՀՏԶՀ-ի Ծրագրի իրականացման ստորաբաժանման հետ:

List if participants

| Անուն Ազգանուն | Համայնք |
| --- | --- |
| Դավիթ Վերանյան | Այրումի համայնքապետարան, մասնագետ |
| Արծրուն Մուսալյան | Արճիսի վարչական գրասենյակ, մասնագետ |
| Գայանե Մինասյան | Արճիս բնակավայր, բնակիչ |
| Գայանե Մուսալյան | Արճիս բնակավայր, բնակիչ |
| Լարիսա Առաքելյան | Արճիս բնակավայր, բնակիչ |
| Հրանտ Դավթյան | Արճիս բնակավայր, բնակիչ |
| Ասյա Օսիպովա | ՀՏԶՀ, շրջակա միջաբայրի մասնագետ |
| Քնարիկ Գրիգորյան | ՀՏԶՀ, սոցիալական մասնագետ |

Հավելված 5. Սեփականատերերի համաձայնությունը շինարարական աշխատանքների իրականացմանը