ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2026 թվականի մարտի 27-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը  N ՀՀ ՏՄԻՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/21

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքապետարանի կարիքների համար արևային ֆոտովոլտային համակարգի ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպված ՀՀ ՏՄԻՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ փոփոխության մասին հայտարարություն:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝    	Հիմք ընդունելով ՀՀ ՏՄԻՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/21  ծածկագրով հրավերի պայմանագրի կատարման համար նախատեսված է եղել աշխատանքների կատարման ավարտը 2026 թվականի ապրիլի 10-ը:

Փոփոխության նկարագրություն՝           	Նախատեսվել են աշխատանքների վերջնաժամկետ սահմանել 10.05.2026թ-ը :

Պատվիրատու`	   ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքապետարան