ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը» ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Կոտայքի մարզի Մայակովսկու մանկապարտեզի տանիքի վերանորոգման, պատուհանների փոխման և ջեռուցման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/50  ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի ապրիլի 25-ին կնքված N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/50 պայմանագրում 2019 թվականի հոկտեմբերի 14-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝     	Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի փոփոխություն

Փոփոխության նկարագրություն՝  	Փոփոխությամբ հաստատվել է Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նոր օրացույցային գրաֆիկ:

Փոփոխության հիմնավորում՝                           Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետերը

Պատվիրատու`Հայաստանի Տարածքային Զարգացման հիմնադրամ