Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Արթիկ» ՔԿ հիմնարկի տեսադիտման, տեսահսկման արդի համակարգի ներդրման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԾՁԲ-22/5» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի մարտի 22-ին կնքված N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԾՁԲ-22/5 պայմանագրում 2022 թվականի ապրիլի 26-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ`

Հիմք ընդունելով Կատարող կազմակերպության` «ՀԷՔՍԱԴԱ» ՍՊԸ-ի, 22.04.2022թ.-ի գրությունը (մուտք` N3665):

Փոփոխության նկարագրություն`

Պայմանագրի N1 hավելվածով` «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց»-ով նախատեսված ծառայությունների մատուցման ժամկետը երկարաձգել 30 օրացուցացին օրով և սահմանել նոր ժամկետ` մինչև 2022թ.-ի մայիսի 27-ը ներառյալ:

Փոփոխության հիմնավորում`

Հիմք ընդունելով 22.03.2022թ. կնքված N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԾՁԲ-22/5 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ «Պայմանագիր») 7.5 և 7.8 կետերը:

Պատվիրատու` ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայություն