Հավելված N 2

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2019 թվականի

07 հունիսի N 376-Ա  հրամանի

Օրինակելիձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է բաց մրցույթի հանձնաժողովի

2019   թվականի «սեպտեմբերի»  «27» «2» որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի համաձայն

Բաց մրցույթի ծածկագիրը` ՇՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1

Պատվիրատուն` ՀՀ Շիրակի մարզի Մեղրաշենի համայնքապետարանը, որը գտնվում էԷ ՀՀ Շիրակի մարզ, Մեղրաշեն համայնք 1-ին փող. 6-րդ շենք  հասցեում,հայտարարում է բաց մրցույթ, որն իրականացվում է մեկ փուլով:

Բաց մրցույթում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքելՀՀ Շիրակի մարզի Մեղրաշենի համայնքում հանդիսությունների սրահի կառուցման աշխատանքների կատարման պայմանագիր (այսուհետև` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն մրցույթին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Մրցույթին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող որակավորման չափանիշներն ու այդ չափանիշների գնահատման համար ներկայացվելիք փաստաթղթերը սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Սույն մրցույթի նկատմամբ կիրառվում են Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական գնումների համաձայնագրի դրույթները:

Մրցույթի հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 40-րդ օրը ժամը 09:30-ը։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով  հրավերի  տրամադրումն անվճար ։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Մրցույթի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնելԷ ՀՀ Շիրակի մարզ, Մեղրաշեն համայնք 1-ին փող. 6-րդ շենք  հասցեով,

փաստաթղթային ձևովմինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 40-րդ օրվա ժամը 09:30-ը: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա Է ՀՀ Շիրակի մարզ, Մեղրաշեն համայնք 1-ին փող. 6-րդ շենք հասցեում,  « 2019 » « նոյեմբերի» «13» -ին ժամը  09:30-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար `Է.Գրիգորյանին

Հեռախոս +37410244974

Էլ. փոստ protender.itender@gmail.com

Պատվիրատու 	ՀՀ Շիրակի մարզի Մեղրաշենի համայնքապետարան

Հաստատվածէ

ՇՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1ծածկագրով

բացմրցույթիգնահատողհանձնաժողովի

2019թ. Սեպտեմբերի 27-ի N 2որոշմամբ

ՀՀ Շիրակի մարզի Մեղրաշենի համայնքապետարան

ՀՐԱՎԵՐ

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻԿԱՐԻՔՆԵՐԻՀԱՄԱՐ` «ՀՀՇԻՐԱԿԻՄԱՐԶԻՄԵՂՐԱՇԵՆԻՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄՀԱՆԴԻՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՍՐԱՀԻԿԱՌՈՒՑՄԱՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ

Հարգելիմասնակիցնախքանհայտկազմելըևներկայացնելըխնդրումենքմանրամասնորենուսումնասիրելսույնհրավերը, քանիորհրավերինչհամապատասխանողհայտերըենթակաենմերժման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՐԱՀԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐԻ

ՄԱՍ  I.

1.  Գնմանառարկայիբնութագիրը

2. Մասնակցիմասնակցությանիրավունքիպահանջները, որակավորմանչափանիշներըևդրանցգնահատմանկարգը

3. Հրավերիպարզաբանումըևհրավերումփոփոխությունկատարելուկարգը

4. Հայտըներկայացնելուկարգը

5.	Հայտիգնայինառաջարկը

6. Հայտիգործողությանժամկետը, հայտերումփոփոխությունկատարելուևդրանքհետվերցնելուկարգը

7. Հայտիապահովումը

8. Հայտերիբացումը, գնահատումըևարդյունքներիամփոփումը

9. Պայմանագրիկնքումը

10. Պայմանագրիապահովումը

11. Ընթացակարգըչկայացածհայտարարելը

12.Գնմանգործընթացիհետկապվածգործողություններըև (կամ) ընդունվածորոշումներըբողոքարկելումասնակցիիրավունքըևկարգը

ՄԱՍ  II.  ԲԱՑՄՐՑՈՒՅԹԻՀԱՅՏԸՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒՀՐԱՀԱՆԳ

1.	Ընդհանուրդրույթներ

2.	Ընթացակարգիհայտը

3.	Առաջինտեղըզբաղեցրածմասնակցիկողմիցներկայացվողփաստաթղթերը

4.	Հավելվածներ 1-8

ՍույնհրավերըտրամադրվումէիլրումնՇՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1ծածկագրովանցկացվողբացմրցույթի (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության։

ՍույնհրավերըկազմվելէգնումներիմասինՀՀօրենսդրության, այդթվում` «Գնումներիմասին» ՀՀօրենքի (այսուհետ` Օրենք), ՀՀկառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Նորոշմամբհաստատված «Գնումներիգործընթացիկազմակերպման» կարգի (այսուհետ` Կարգ), այլիրավականակտերիպահանջներինհամապատասխանևնպատակունիՀՀ Շիրակի մարզի Մեղրաշենի համայնքապետարան-ի(այսուհետ` պատվիրատու) կողմիցհայտարարվածընթացակարգինմասնակցելումտադրությունունեցողանձանց (այսուհետ`  մասնակից) տեղեկացնելուընթացակարգիպայմանների` գնմանառարկայի, ընթացակարգիանցկացման, ընտրված մասնակցինորոշելուևնրահետպայմանագիրկնքելումասին, ինչպեսնաևօժանդակելուընթացակարգիհայտըպատրաստելիս։

Հայտերկարողեններկայացնելբոլորանձիք, անկախնրանց` օտարերկրյաֆիզիկականանձ, կազմակերպություն, քաղաքացիությունչունեցողանձլինելուհանգամանքից։

Համակարգումորպեսմասնակիցգրանցվելունպատակովանձըմուտքէգործում www.armeps.am հասցեովգործողինտերնետայինկայքևլրացնումհամապատասխանպահանջվողտեղեկատվությունը, որիցհետոգրանցումըհաստատելունպատակովէլեկտրոնայինփոստիմիջոցովստացվածթվիև (կամ) տառերիկոմբինացիանմուտքագրումէհամակարգ: Նշվածտեղեկատվությունըճիշտմուտքագրելուցհետոանձըհամարվումէհամակարգումգրանցվածմասնակից, ինչիմասինավտոմատեղանակովստանումէծանուցում: Մասնակցիգրանցումնավտոմատեղանակովհամարվումէչեղյալ, եթեհամակարգումգրանցվելուօրվանիցհաշված 30 օրացուցայինօրվաընթացքումվերջինսմուտքչիգործումհամակարգկամմուտքէգործում, սակայնհամակարգչիմուտքագրումտեղեկատվությունը: Այսպարագայումիրականացվումէգրանցմաննորգործընթաց:

ՍույնընթացակարգիհետկապվածհարաբերություններինկատմամբկիրառվումէՀայաստանիՀանրապետությանիրավունքը։ ՍույնընթացակարգիհետկապվածվեճերըենթակաենքննությանՀայաստանիՀանրապետությանդատարաններում։

Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` «protender.itender@gmail.com »

ՄԱՍ  I

- ԳՆՄԱՆ  ԱՌԱՐԿԱՅԻ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

1.1 ԳնմանառարկաէհանդիսանումՀՀ Շիրակի մարզի Մեղրաշենի համայնքապետարանիկարիքներիհամար` «ՀՀ Շիրակի մարզի Մեղրաշենի համայնքում հանդիսությունների սրահի կառուցման աշխատանքներ» ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև աշխատանք), որոնքխմբավորվածեն «1» չափաբաժնում`

| Չափաբաժինների համարները | Չափաբաժնի անվանումը |
| --- | --- |
| 1 | ՀՀ Շիրակի մարզի Մեղրաշենի համայնքում հանդիսությունների սրահի կառուցման աշխատանքներ |

Աշխատանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 4 հավելվածում։

Սույնհրավերովնախատեսված աշխատանքների կատարման համարպահանջվումենհետևյալլիցենզիանները.

ըստքաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացմանհետևյալոլորտների

| Չափաբաժիններիհամարները | Պահանջվողլիցենզիայի(ների) տեսակը(ները). |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Բնակելի , հասարակական , արտադրական |
|  | Հիդրոտեխնիկական |
|  | Էներգետիկ |

2.  ՄԱՍՆԱԿՑԻՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆԻՐԱՎՈՒՆՔԻՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ  ԵՎ ԴՐԱՆՑԳՆԱՀԱՏՄԱՆԿԱՐԳԸ

2.1 Սույն  ընթացակարգին մասնակցելուիրավունքչունենանձինք.

1) որոնքհայտըներկայացնելուօրվադրությամբդատականկարգովճանաչվելենսնանկ.

2) որոնքհայտըներկայացնելուօրվադրությամբհարկայինմարմնիկողմիցվերահսկվողեկամուտներիգծովունենիրենցներկայացրածգնայինառաջարկիմինչևմեկտոկոսը, բայցոչավելի, քանհիսունհազարՀայաստանիՀանրապետությանդրամըգերազանցողժամկետանցպարտավորություններ.

3) որոնքկամորոնցգործադիրմարմնիներկայացուցիչըհայտըներկայացնելուօրվաննախորդողերեքտարիներիընթացքումդատապարտվածէեղելահաբեկչությանֆինանսավորման, երեխայիշահագործմանկամմարդկայինթրաֆիքինգներառողհանցագործության, հանցավորհամագործակցությունստեղծելուկամդրանմասնակցելու, կաշառքստանալու, կաշառքտալուկամկաշառքիմիջնորդությանևօրենքովնախատեսվածտնտեսականգործունեությանդեմուղղվածհանցագործություններիհամար,բացառությամբայնդեպքերի, երբդատվածությունըօրենքովսահմանվածկարգովհանվածկամմարվածէ.

4)որոնցվերաբերյալհայտըներկայացվելուօրվաննախորդողմեկտարվաընթացքումառկաէօրենքովսահմանվածկարգովկայացվածանբողոքարկելիվարչականակտ` գնումներիոլորտումհակամրցակցայինհամաձայնությանկամգերիշխողդիրքիչարաշահմանհամար.

5) որոնքհայտըներկայացնելուօրվադրությամբներառվածենԵվրասիականտնտեսականմիությաննանդամակցողերկրներիգնումներիմասինօրենսդրությանհամաձայնհրապարակվածգնումներիգործընթացինմասնակցելուիրավունքչունեցողմասնակիցներիցուցակում.

6) որոնքհայտըներկայացնելուօրվադրությամբներառվածենգնումներիգործընթացինմասնակցելուիրավունքչունեցողմասնակիցներիցուցակում:

Ընդ որում, եթե մասնակիցը սույն կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

2.2 Մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի իր կողմից հաստատված` սույնհրավերի 2-րդ մասի 2.2 կետովնախատեսվածգրավորհայտարարություն: Բացիսույնկետովնախատեսվածհայտարարությունիցմասնակցությանիրավունքիգնահատմանհամարմասնակցից, այդթվումընտրվածմասնակցիցայլփաստաթղթերկամհիմնավորումներչենկարողպահանջվել:Մասնակցիհայտարարությանիսկությունըգնահատողհանձնաժողովը (այսուհետ` հանձնաժողով) գնահատումէսույնհրավերովսահմանվածպայմաններով:

2.3 Արգելվումէսույնկետովսահմանվածփոխկապակցվածանձանցև (կամ) միևնույնանձի (անձանց) կողմիցհիմնադրվածկամավելիքանհիսունտոկոսմիևնույնանձի (անձանց) պատկանողբաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցողկազմակերպություններիմիաժամանակյամասնակցությունըսույնընթացակարգին, բացառությամբպետությանկամհամայնքներիկողմիցհիմնադրվածկազմակերպություններիև (կամ) համատեղգործունեությանկարգով(կոնսորցիումով) գնումներիգործընթացինմասնակցությանդեպքերի:

Կարգի 119-րդկետիիմաստով`

1) ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք միևնույն ընտանիքի անդամ են, կամ վարում են ընդհանուր տնտեսություն, կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, կամ գործել են համաձայնեցված` ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից,

2) ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, կամ եթե տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա ընտանիքի անդամը հանդիսանում է՝

ա. տվյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին տնօրինող մասնակից.

բ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձ.

գ. տվյալ իրավաբանական անձի խորհրդի նախագահ, խորհրդի նախագահի տեղակալ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, գործադիր մարմնի գործառույթներ իրականացնող կոլեգիալ մարմնի նախագահ, անդամ.

դ. իրավաբանական անձի այնպիսի աշխատակից, որն աշխատում է գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո կամ իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ էական ազդեցություն ունի.

3) ֆիզիկական անձի կարգավիճակ չունեցող մասնակիցները համարվում են փոխկապակցված, եթե`

ա. տվյալ անձը քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի, այսուհետ` բաժնետոմս) տաս և ավելի տոկոսին, կամ իր մասնակցության ուժով կամ տվյալ անձանց միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշել մյուսի որոշումները.

բ. նրանցից մեկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին տիրապետող կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող մասնակիցը (բաժնետերը) և (կամ) մասնակիցները (բաժնետերերը) կամ նրանց ընտանիքի անդամները (եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է) իրավունք ունեն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետել (այդ թվում` առուվաճառքի, հավատարմագրային կառավարման, համատեղ գործունեության պայմանագրերի, հանձնարարականի կամ այլ գործարքների հիման վրա) մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին կամ ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով վերջինիս որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն.

գ. նրանցից մեկի որևէ կառավարման մարմնի կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը միաժամանակ հանդիսանում է մյուս անձի որևէ կառավարման մարմնի անդամ կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձ.

դ. նրանք գործել կամ գործում են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից.

Սույն կետի իմաստով ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ կամ եղբոր ամուսինն ու երեխաները:

2.4 Մասնակիցըպետքէունենակնքվելիքպայմանագրովնախատեսվածպարտավորություններիկատարմանհամարպահանջվող`

1) մասնագիտականփորձառություն,

2) տեխնիկականմիջոցներ,

3) ֆինանսականմիջոցներ,

4) աշխատանքայինռեսուրսներ։

2.5 Մասնակցին ներկայացվող`

1) <<Մասնագիտականփորձառություն>> որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվումէհետևյալկարգով`

ա. մասնակիցը պետք է հայտըներկայացնելուտարվաևդրաննախորդողերեքտարվաընթացքումպատշաճձևովիրականացրած լինի նմանատիպ առնվազնմեկպայմանագիր: Նախկինումկատարվածպայմանագիրը (կամպայմանագրերը) գնահատվումէ (կամգնահատվումեն) նմանատիպ, եթեդրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)` գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ սույն ընթացակարգի շրջանակում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի յոթանասուն տոկոսից: Ընդ որում առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակում կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ պետք է պակաս չլինի սույն ընթացակարգի շրջանակում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից:

Սույն ընթացակարգի իմաստով նմանատիպ են համարվում հաշվի առնելով քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը և ներդիրները: Ճանապարհաշինարարական աշխատանքների, ներառյալ դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ նախագծային փաստաթղթերի մշակման գնումների դեպքում տնտեսական գործունեության խմբերը սահմանվում են հաշվի առնելով գնման առարկայի տեսակը).

բ. սույն ենթակետի ա) պարբերությամբ նախատեսված պահանջներին իր համապատասխանությունը հիմնավորելու համար մասնակիցըհայտովներկայացնումէ իր կողմից հաստատված հայտարարություն, պայմանով, որ առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում հանձնաժողովին կներկայացնի նախկինում կատարած պայմանագրի (պայմանագրերի, համաձայնագրերի) պատճենները, իսկ այդ պայմանագրի (պայմանագրերի, համաձայնագրերի) պատշաճ կատարումը գնահատելու համար` տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:

Ընդ որում գնահատող հանձնաժողովը կարող է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված պայմանագրի (համաձայնագրի) կատարված լինելու իսկությունը ստուգել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի միջոցով:

գ. մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովումէսույն ենթակետով նախատեսված պայմաններն ու պահանջները.

2) <<Տեխնիկականմիջոցներ>>որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվումէհետևյալկարգով`

ա.  կնքվելիք պայմանագրիկատարմանհամարպահանջվում են հետևյալ տեխնիկականմիջոցները

| Տեխնիկականմիջոցիանվանումը | Տիպը | Պահանջվողքանակը |
| --- | --- | --- |
| էքսկավատոր | Ցանկացած | 2 |
| Բեռնատար ավտոմեքենա | Ցանկացած | 1 |
| Ավտոկռունկ | Ցանկացած | 1 |

բ. մասնակիցըհայտովներկայացնումէ իր կողմից հաստատված հայտարարություն կնքվելիք պայմանագրիկատարմանհամարանհրաժեշտ տեխնիկականմիջոցներիառկայությանմասին.

գ. եթե մասնակիցը ճանաչվում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից, ապա վերջինս սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում հանձնաժողովին է ներկայացնում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ընթացքում օգտագործման ենթակա տեխնիկական միջոցների տվյալները, դրանց տեխնիկականանձնագրերիևայդմիջոցներինկատմամբ առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցիսեփականությանկամժամանակավորօգտագործմանիրավունքըհաստատողփաստաթղթերիպատճենները։Տեխնիկականմիջոցներիվերաբերյալտվյալներըներկայացվումենհետևյալձևով`

| N | Տեխնիկականմիջոցիանվանումը | Տեխնիկականմիջոցիմակնիշը, պետհամարանիշը, (եթեառկաէ) ևարտադրությանտարեթիվը | Տեխնիկականմիջոցինկատմամբիրավունքիտեսակը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

դ. մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովումէսույնենթակետով նախատեսվածպայմաններն ու պահանջները.

3) <<Ֆինանսականմիջոցներ>>որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվումէհետևյալկարգով`

ա. Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակցի, բացառությամբ անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձի, հայտը ներկայացնելուն նախորդող երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը չպետք է պակաս լինի սույն ընթացակարգի շրջանակում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկից.

բ. սույն ենթակետի ա) պարբերությամբ նախատեսված պահանջներին իր համապատասխանությունը հիմնավորելու համար մասնակիցըհայտովներկայացնումէ իր կողմից հաստատված հայտարարություն, որի իսկությունը հանձնաժողովը գնահատում է սույն հրավերով սահմանված պայմաններով.

գ. եթե մասնակիցը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ կամ մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձ է, ապա սույն ենթակետի ա) պարբերությամբ նախատեսված պայմանը չի գործում և տվյալ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է միայն հայտարարություն.

դ. մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովումէսույն ենթակետով նախատեսված պայմաններն ու պահանջները.

4) <<Աշխատանքայինռեսուրսներ>>որակավորմանչափանիշըսահմանվումևգնահատվումէհետևյալկարգով`

ա. պայմանագրիկատարմանհամարպահանջվում են հետևյալ որակավորում ունեցող աշխատանքային ռեսուրսները

| Մասնագետների |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| որակավորումը | աշխատանքայինփորձը |  |
|  | ժամանակահատվածը | գործունեությանոլորտըևկատարածաշխատանքը |
| Ինժեներ-շինարար | Առնվազն 5 տարի | հաշվի առնելով քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը և ներդիրները |

բ.մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իրկողմիցհաստատվածհայտարարություն կնքվելիքպայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին.

գ. եթե մասնակիցը ճանաչվում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից, ապա վերջինս սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում հանձնաժողովին է ներկայացնում առաջադրվածաշխատակազմումներգրավվածմասնագետներիհաստատածգրավորհամաձայնությունները` իրականացվելիքաշխատանքներումվերջիններիսներգրավվելումասին, ինչպեսնաևմասնագետներիանձնագրերիևորակավորումըհավաստողփաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիրևայլն) պատճենները: Առաջադրվող  աշխատակազմի վերաբերյալ տվյալները ներկայացվում են հետևյալ ձևով՝

| Հիմնականաշխատակազմումներառվածմասնագետների |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| անունը, ազգանունը | Որակավորումը | աշխատանքայինփորձը |  | գործատուի անվանումը |
|  |  | ժամանակահատվածը | գործունեությանոլորտըևկատարածաշխատանքը |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |

դ. մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովումէսույնենթակետով նախատեսվածպայմաններն ու պահանջները:

2.6 Սույն ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագիրըկարող է իրականացվելգործակալությանպայմանագիրկնքելումիջոցով։Գործակալությանպայմանագրիկողմչիկարողհանդիսանալսույնընթացակարգինմասնակցելունպատակովհայտներկայացրածմասնակիցը:

2.7	Մասնակիցներըկարողենսույնընթացակարգինմասնակցելհամատեղգործունեությանկարգով (կոնսորցիումով)։Նմանդեպքում`

1)	հայտիգնահատմանժամանակհաշվիէառնվում, որհամատեղգործունեությանպայմանագրիյուրաքանչյուրանդամիորակավորումըպետքէհամապատասխանիայդպայմանագրովտվյալանդամիստանձնած` սույնհրավերովսահմանվածորակավորմանպահանջներին.

2) համատեղգործունեությանպայմանագրիկողմերիցորևէմեկըչիկարողնույնընթացակարգիններկայացնելառանձինհայտ: Սույնպարբերությանպահանջիչպահպանմանդեպքում` հայտերիբացմաննիստումմերժվումենինչպեսհամատեղգործունեությանկարգով, այնպեսէլառանձիններկայացվածհայտերը.

3) Մասնակիցներըկրումենհամատեղևհամապարտպատասխանատվություն:Ընդ որում,կոնսորցիումիանդամիկոնսորցիումիցդուրսգալուդեպքումկոնսորցիումիհետպատվիրատուիկնքածպայմանագիրըմիակողմանիորենլուծվումէևկոնսորցիումիանդամներինկատմամբկիրառվումենպայմանագրովնախատեսվածպատասխանատվությանմիջոցները:

3.  ՀՐԱՎԵՐԻՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸԵՎՀՐԱՎԵՐՈՒՄՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԿԱՏԱՐԵԼՈՒԿԱՐԳԸ

3.1 Օրենքի 29-րդհոդվածիհամաձայն` մասնակիցնիրավունքունիպատվիրատուիցպահանջելհրավերիպարզաբանում։

Մասնակիցնիրավունքունիհայտերիներկայացմանվերջնաժամկետըլրանալուցառնվազնհինգօրացուցայինօրառաջ գրավոր հանձնաժողովիցպահանջելուհրավերիպարզաբանում։Հանձնաժողովըհարցումըկատարածմասնակցինպարզաբանումըտրամադրումէ գրավոր` հարցումըստանալուօրվանհաջորդողերկուօրացուցայինօրվաընթացքում։

3.2 Հարցմանևպարզաբանումներիբովանդակությանմասինհայտարարությունըպարզաբանումըտրամադրելուօրըհրապարակվումէ www.procurement.am հասցեովգործողտեղեկագրի (այսուհետ` տեղեկագիր) «Գնումներիհայտարարություններ» բաժնի «Հրավերներիպարզաբանումներիվերաբերյալհայտարարություններ» ենթաբաբաժնում` առանցնշելուհարցումըկատարածմասնակցիտվյալները։

3.3 Պարզաբանումչիտրամադրվում, եթեհարցումըկատարվելէսույնբաժնովսահմանվածժամկետիխախտմամբ, ինչպեսնաև, եթեհարցումըդուրսէսույնհրավերիբովանդակությանշրջանակից։Ընդորում, մասնակիցըգրավործանուցվումէպարզաբանումչտրամադրելուհիմքերիմասին` հարցումըստանալուօրվանհաջորդողերկուօրացուցայինօրվաընթացքում:

3.4 Հայտերիներկայացմանվերջնաժամկետըլրանալուցառնվազնհինգօրացուցայինօրառաջհրավերումկարողենկատարվելփոփոխություններ։Փոփոխությունկատարելուօրվանհաջորդողերեքօրացուցայինօրվաընթացքումփոփոխությունկատարելուևդրանքտրամադրելուպայմաններիմասինհայտարարությունէհրապարակվումտեղեկագրում։

3.5 Հրավերումփոփոխություններկատարվելուդեպքումհայտերըներկայացնելուվերջնաժամկետըհաշվվումէայդփոփոխություններիմասինտեղեկագրումհայտարարությանհրապարակմանօրվանից։Այդդեպքումմասնակիցներըպարտավորեներկարաձգելիրենցներկայացրածհայտիապահովմանվավերականությանժամկետըկամներկայացնելհայտինորապահովում։

4.  ՀԱՅՏԸՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒԿԱՐԳԸ

4.1 Սույնընթացակարգինմասնակցելուհամարմասնակիցըհանձնաժողովիններկայացնումէհայտ։Հայտըսույնհրավերիհիմանվրամասնակցիկողմիցներկայացվողառաջարկնէ:

Հայտըներկայացվումէմինչևդրահամարսույնհրավերովսահմանվածժամկետիավարտը։

Հայտիպատրաստմանկարգընկարագրվածէսույնհրավերի 2-րդմասում` բացմրցույթիհայտերըպատրաստելուհրահանգում։

4.2  Ընթացակարգիհայտերնանհրաժեշտէներկայացնել հանձնաժողովին ոչուշ, քանսույնընթացակարգիհայտարարությունըևհրավերըտեղեկագրումհրապարակվելուօրվանիցհաշված«40»րդ օրվաժամը «09:30»-ն, «Է ՀՀ Շիրակի մարզ, Մեղրաշեն համայնք 1-ին փող. 6-րդ շենք » հասցեով:

Ընթացակարգի հայտերը ստանում և հայտերի գրանցամատյանում գրանցում է հանձնաժողովի քարտուղար «Է.Գրիգերյան»։ Հայտերը քարտուղարի կողմից գրանցվում են գրանցամատյանում` ըստ դրանց ստացման հերթականության` գրանցամատյանում նշելով գրանցման համարը, օրը և ժամը: Մասնակցի պահանջով դրա մասին տրվում է տեղեկանք։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը գրանցամատյանում չեն գրանցվում և դրանք` ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտուղարի կողմից վերադարձվում են:

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է`

1) իր կողմից հաստատված՝ սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված դիմում-հայտարարություն, որը ներառում է`

ա) հայտարարություն սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին.

բ) հայտարարություն սույն հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշներին իր տվյալների համապատասխանության մասին, պայմանով, որ առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում հանձնաժողովին է ներկայացնում որակավորումը հիմնավորող` սույն հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը.

գ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին.

դ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում իրեն փոխկապակցված անձանց և (կամ) իր կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իրեն պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության բացակայության մասին.

ե) այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նշանակելու կամ ազատելու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին: Սույն ենթակետում մեջ նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների տվյալները: Ընդ որում եթե մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից, ապա սույն պարբերությամբ նախատեսված տեղեկատվությունըպայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության հետ միաժամանակ հրապարակվում է նաև տեղեկագրում.

զ) մասնակցի հարկ վճարողի հաշվառման համարը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն.

2) իր կողմից հաստատված գնային առաջարկ.

4) սույն հրավերով նախատեսված լիցենզիայի (ներդիրի) պատճենը.

5) ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները,  եթե կնքվելիք պայմանագիրն իրականացվելու է ենթակապալի միջոցով:

6) համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

Ընդ որում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) սույն ընթացակարգին մասնակցելու դեպքում՝

- հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ համատեղ գործունեության պայմանագրի յուրաքանչյուր անդամի որակավորումը պետք է համապատասխանի այդ պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած` հրավերով սահմանված որակավորման պահանջներին,

- համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող սույն ընթացակարգին ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

- եթե համատեղ գործունեության պայմանագրով սահմանված է, որ մասնակիցների ընդհանուր գործերը վարում է համատեղ գործունեության պայմանագրի առանձին մասնակից, ապա հայտը ներկայացվում, իսկ պայմանագիր կնքվելու դեպքում վճարումները կատարվում են այդ մասնակցին: Այն դեպքում, երբ համատեղ գործունեության պայմանագրով նախատեսվում է, որ ընդհանուր գործերը վարելիս յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի գործել բոլոր մասնակիցների անունից, ապա պայմանագիր կնքվելու դեպքում դրա հիման վրա վճարումները կատարվում են հայտը ներկայացրած մասնակցին:

5.   ՀԱՅՏԻԳՆԱՅԻՆԱՌԱՋԱՐԿԸ

5.1 Առաջարկվողգինը աշխատանքի արժեքիցբացիներառումէփոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլվճարումներիգծովծախսերըևչիկարողպակասլինելդրանցինքնարժեքից: Առաջարկվող գնի հաշվարկըպետքէներկայացվիհայտով:

5.2 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է արժեք (ինքնարժեքիևկանխատեսվողշահույթիհանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապաներկայացվողգնայինառաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը:Ընդ որում.

ա.մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումնու համեմատումն իրականացվում են առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման,

բ. շինարարական ծրագրերի գնման դեպքում մասնակիցը չի ներկայացնում իր կողմից կազմված նախահաշիվը, իսկ ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում կնքվող պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն ընտրված մասնակցի առաջարկած գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ –ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

Մասնակցի հայտը ենթակա չէ մերժման, եթե`

ա. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակները լրացված են միայն թվերով, իսկ ընդհանուր գնի սյունակը` և տառերով և թվերով կամ միայն տառերով.

բ. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների միջև առկա է անհամապատասխանություն, սակայն տառերով կամ թվերով նշված գումարներից որևէ մեկի հանրագումարը համապատասխանում է ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարին.

գ. մասնակցի գնային առաջարկում չափաբաժնի համարը սխալ է նշված, սակայն ՀՀ Շիրակի մարզի Մեղրաշենի համայնքում հանդիսությունների սրահի կառուցման աշխատանքներ ճիշտ է լրացված:

5.3 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է, ապա գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով։ Ընդ որում մասնակցից չի կարող պահանջվել, որ նա ներկայացնի գնային առաջարկի հիմնավորումներ կամ որևէ այլ տիպի տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնակցի շահույթի չափը չի կարող հրավերով սահմանափակվել:

6. ՀԱՅՏԻԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

ԵՎԴՐԱՆՔՀԵՏՎԵՐՑՆԵԼՈՒԿԱՐԳԸ

6.1Օրենքի 31-րդհոդվածիհամաձայն` հայտըվավերէմինչևՕրենքինհամապատասխանպայմանագրիկնքումը, մասնակցիկողմիցհայտիհետվերցնելը, հայտիմերժումըկամ սույն ընթացակարգըչկայացածհայտարարվելը։

6.2  Օրենքի 31-րդհոդվածիհամաձայն` մասնակիցը, մինչևսույնհրավերի 1-ին մասի 4.2 կետումնշված` հայտերիներկայացմանվերջնաժամկետը, կարողէփոփոխելկամհետվերցնելիրհայտը։

8.  ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  ԵՎ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

8.1 Հայտերիբացումըկկատարվի հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստում`  սույնընթացակարգիհայտարարությունըևհրավերը տեղեկագրում հրապարակվելուօրվանիցհաշված«40»րդ օրվաժամը «09:30 »-ին։

Հայտերիբացմաննիստում՝

1) հանձնաժողովինախագահը (նիստընախագահողը) նիստըհայտարարումէբացվածևհրապարակում է գնման հայտով սահմանված`սույնընթացակարգիշրջանակումգնվելիքաշխատանքներիգինը՝մեկթվովարտահայտված, ինչպեսնաևհայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը.

2) սույնկետի 1-ինենթակետումնշվածփաստաթղթերընախագահին (նիստը նախագահողին) փոխանցվելուցհետոհանձնաժողովըգնահատումէ`

ա. հայտերպարունակողծրարներըկազմելուևներկայացնելուհամապատասխանությունըսահմանվածկարգինևբացումհամապատասխանողգնահատվածհայտերը,

բ. բացվածյուրաքանչյուրծրարումպահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերիառկայությունըևդրանցկազմմանհամապատասխանությունըհրավերովսահմանվածվավերապայմաններին.

3) հանձնաժողովինախագահըհայտարարումէհայտերներկայացրածմասնակիցներիգնայինառաջարկները՝մեկթվովարտահայտված,հիմքընդունելովտառերովգրվածը:

8.2 Հայտերըգնահատվումենսույնհրավերովսահմանվածկարգով:

Հայտերիգնահատումնիրականացվումէդրանցներկայացմանվերջնաժամկետըլրանալուօրվանիցհաշվածմինչևհինգ, իսկառաջինտեղըզբաղեցրածմասնակցիներկայացրածփաստաթղթերիգնահատումը` դրանքներկայացվելուօրվանիցհաշվածմինչևտասաշխատանքայինօրվաընթացքում:

Բավարարենգնահատվումսույնհրավերովնախատեսվածպայմաններինհամապատասխանողհայտերը, հակառակդեպքումհայտերըգնահատվումենանբավարարևմերժվումեն: Ընդ որում հայտերի բացման նիստում հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, որոնցումբացակայումենգնայինառաջարկըկամդրանքներկայացվածենհրավերիպահանջներինանհամապատասխան:

8.3 Առաջինտեղըզբաղեցրածմասնակիցըորոշվումէ` բավարարգնահատվածհայտերներկայացրածմասնակիցներիթվից` նվազագույնգնայինառաջարկներկայացրածմասնակցիննախապատվությունտալուսկզբունքով։Ընդորում, հանձնաժողովիկողմիցառաջինևհաջորդաբարտեղերզբաղեցրածմասնակիցներինորոշելիսգնայինառաջարկների գնահատումը և համեմատումնիրականացվումէառանցսույնհրավերի 1-ին մասի 5.2-րդ կետումնշվածհարկիգումարիհաշվարկման:

8.4 Եթեհայտումանհամապատասխանությունէտեղգտելտառերովևթվերովգրվածգումարներիմիջև, ապահիմքէընդունվումտառերովգրվածգումարը։Եթեառաջարկվողգներըներկայացվածեներկուկամավելիարժույթներով, ապադրանքհամեմատվումենՀայաստանիՀանրապետությանդրամով`ՀՀԿԲփոխարժեքով։

8.5 Հանձնաժողովի, պատվիրատուիևմասնակիցներիմիջևբանակցություններնարգելվումեն, բացառությամբ`

1) երբընթացակարգինմասնակցելէմեկ մասնակից, որիներկայացրածհայտըհամապատասխանումէհրավերիպահանջներինկամհայտերիգնահատմանարդյունքումհրավերիպահանջներինհամապատասխանէգնահատվելմիայնմեկ մասնակցիհայտկամառաջարկվածնվազագույնգներիհավասարությանդեպքում, կամեթեոչգնայինպայմաններըբավարարողգնահատվածհայտերներկայացրածբոլորմասնակիցներիներկայացրածգնայինառաջարկներըգերազանցումենայդգնումըկատարելուհամարնախատեսված` սույնհրավերի 1-ինմասի 8.1 կետի 2-րդպարբերությամբնախատեսվածֆինանսականմիջոցներըկամգնումնիրականացվումէՕրենքի42-րդհոդվածի 6-րդմասիհիմանվրա։Սույնկետիհամաձայնվարվողբանակցություններըկարողենհանգեցնելմիայնառաջարկվածգնինվազեցմանըկամվճարմանպայմաններիփոփոխությանը, իսկբանակցություններըվարվումենմիաժամանակյա` բոլորմասնակիցներիհետ.

2)  Օրենքովնախատեսվածայլդեպքերի։

8.6 Հանձնաժողովըհրավերիպահանջներինկատմամբբավարարգնահատվածհայտերներկայացրածմասնակիցներիցորոշումևհայտարարումէառաջինևհաջորդաբարտեղերզբաղեցրածմասնակիցներին: Առաջարկվածնվազագույնգներիհավասարությանդեպքումկամեթեոչգնայինպայմաններինբավարարողգնահատվածհայտերներկայացրածբոլոր մասնակիցներիներկայացրածգնայինառաջարկներըգերազանցումենսույնընթացակարգիշրջանակումգնվելիքաշխատանքներիգնմանհայտովսահմանվածգինըկամգնումնիրականացվումէՕրենքի42-րդհոդվածի 6-րդմասիհիմանվրա՝

ա. առաջինևհաջորդաբարտեղերզբաղեցրած մասնակիցներինորոշելունպատակովհանձնաժողովինիստումառաջարկվածգներինվազեցմաննպատակովոչգնայինպայմաններըբավարարողգնահատվածբոլոր մասնակիցներիհետվարվումենմիաժամանակյաբանակցություններ, եթենիստիններկաենբոլոր մասնակիցները (համապատասխանլիազորությունունեցողներկայացուցիչները),

բ. հակառակդեպքումհանձնաժողովինիստըկասեցվումէ, ևմեկաշխատանքայինօրվաընթացքումհանձնաժողովիքարտուղարըբավարարգնահատվածհայտերներկայացրածբոլորմասնակիցներին էլեկտրոնային եղանակով միաժամանակծանուցումէգներինվազեցմանշուրջմիաժամանակյաբանակցություններիվարմանօրվա, ժամիևվայրիմասին,

գ. բանակցություններըվարվումենոչշուտ, քանծանուցումնուղարկվելուօրվանհաջորդողօրվանիցերկրորդ և ոչ ուշ, քան տասներորդ աշխատանքայինօրը,

դ. յուրաքանչյուրմասնակցի` տվյալպահիններկայացրածգնայինառաջարկըհրապարակվումէմյուս մասնակիցներիհամար, ևմինչևբանակցություններիհամարնախատեսվածվերջնաժամկետիավարտը մասնակիցըկարողէվերանայելիրգնայինառաջարկը,

ե. բանակցություններիհամարսահմանվածվերջնաժամկետըլրանալուպահին, ըստ մասնակիցներիներկայացրածգների, որոնցգինըչիգերազանցումայդգնումըկատարելուհամար հատկացված  ֆինանսականմիջոցներիչափը, որոշվումևհայտարարվումենառաջինևհաջորդաբարտեղերըզբաղեցրած մասնակիցները,

զ. բանակցություններիհամարսահմանվածվերջնաժամկետըլրանալուպահին, եթե մասնակիցներիներկայացրածգներըգերազանցումենսույնընթացակարգիշրջանակումգնվելիքաշխատանքներիհամարգնմանհայտովսահմանվածգինըկամնվազագույնգներըհավասարեն, գնմանընթացակարգըՕրենքի 37-րդհոդվածի 1-ինմասի 1-ինկետիհիմանվրահայտարարվումէչկայացած:

8.7 Պահանջի դեպքում որևէ մասնակցի հայտի, ներառյալ գնային առաջարկիպատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած այլ մասնակցին:Պահանջի կատարման անհնարինության դեպքում պահանջ ներկայացրած անձին անհապաղ տրամադրվում է բնօրինակ փաստաթղթերը, որոնց վերջինս ծանոթանում է տեղում, իրավունք ունի լուսանկարել դրանք և վերադարձնում է հանձնաժողովի քարտուղարին նիստի ընթացքում՝ առանց խոչընդոտելու հանձնաժողովի բնականոն գործունեությանը:

8.8 Եթե հայտերի բացման նիստի ընթացքումիրականացվածգնահատմանարդյունքում մասնակցի հայտումարձանագրվումենանհամապատասխանություններ՝հրավերիպահանջներինկատմամբ, բացառությամբայնդեպքերի, երբհայտումբացակայումէգնայինառաջարկըկամհայտիապահովումըկամգնայինառաջարկըկամհայտիապահովումըներկայացվածէհրավերիպահանջներինանհամապատասխան, ապահանձնաժողովըմեկաշխատանքայինօրովկասեցնումէնիստը, իսկհանձնաժողովիքարտուղարընույնօրըդրամասին համակարգի միջոցով տեղեկացնումէ մասնակցին՝առաջարկելովմինչևկասեցմանժամկետիավարտըշտկելանհամապատասխանությունը:

8.9 Եթեսույնհրավերի 8.8-րդկետովսահմանվածժամկետում մասնակիցըշտկումէարձանագրվածանհամապատասխանությունը, ապավերջինիսհայտըգնահատվումէբավարար: Հակառակդեպքումհայտըգնահատվումէանբավարարևմերժվումէ:

8.10 Հանձնաժողովիանդամըկամքարտուղարըչիկարողմասնակցելհանձնաժողովիաշխատանքներին, եթեհայտերիբացմաննիստումպարզվումէ, որվերջիններիսկողմիցհիմնադրվածկամբաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցողկազմակերպությունը, կամիրենցմերձավորազգակցությամբկամխնամիությամբկապվածանձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր, ինչպեսնաևամուսնուծնող, երեխա, եղբայրկամքույր) կամայդանձիկողմիցհիմնադրվածկամբաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցողկազմակերպությունըտվյալընթացակարգինմասնակցելուհամարներկայացրելէհայտ:Եթեառկաէսույնկետովնախատեսվածպայմանը, ապահայտերիբացմաննիստիցանմիջապեսհետոտվյալընթացակարգիառնչությամբշահերիբախումունեցողհանձնաժողովիանդամըկամքարտուղարըինքնաբացարկէհայտնումտվյալընթացակարգից:

8.11 Հայտերը բացվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

8.12  Հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման նիստի ավարտից հետո ոչ ուշ քանհաջորդող աշխատանքային օրը`

1) հայտերի բացման նիստի արձանագրության բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը հրապարակում է տեղեկագրում.

2) իր և գնահատող հանձնաժողովի` հայտերի բացման նիստին ներկա անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակներից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները հրապարակում է տեղեկագրում: Հանձնաժողովի այն անդամները, որոնք հանձնաժողովի աշխատանքների մասնակցում են հայտերի բացման նիստից հետո հրավիրվող նիստերին, ստորագրում են սույն ենթակետում նախատեսված հայտարարությունները, որոնք տեղեկագրում քարտուղարը հրապարակում է ստորագրմանը հաջորդող աշխատանքային օրը.

3) սույն հրավերում նշած իր էլեկտրոնային փոստի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե (այսուհետ` կոմիտե) հարցում է ներկայացնում առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի՝ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց պարտավորությունների, ինչպես նաև սույն հրավերի 1-ին մասի 2.5 կետով նախատեսված` «ֆինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշի գնահատման համար սահմանված պայմանների առկայության վերաբերյալ՝ ներկայացնելով մասնակցի անվանումը և հարկ վճարողի հաշվառման համարը: Ընդ որում սույն ենթակետում հարցումն ուղարկվում է Lena_Najaryan@taxservice.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին սույն հրավերի 6-րդ հավելվածով նախատեսված ձևին համապատասխան` էլեկտրոնային նամակի պատճենները միաժամանակ ուղարկելով karine_sargsyan@taxservice.am, gor_mkrtchyan@taxservice.am և procurement@minfin.am էլեկտրոնային փոստի հասցեներին.

4) համակարգի միջոցով առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցին ուղարկում է ծանուցում, առաջարկելով ծանուցումն ուղարկելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում`

ա. ուղեկցող գրությամբ ներկայացնել բանկային երաշխիքի բնօրինակը.

բ. էլեկտրոնային փոստի միջոցով ներկայացնել որակավորման չափանիշները հիմնավորող` սույնհրավերի 2-րդ մասի 3-րդբաժնովնախատեսվածփաստաթղթերը:

8.13 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը սույն հրավերի 8.12-րդ կետի 4-րդ ենթակետով պահանջվող փաստաթղթերը հիշյալ ենթակետով սահմանված ժամկետում ուղարկում է  հանձնաժողովի քարտուղարի` սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստին: Քարտուղարը պարտավոր է մասնակցի որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերն ստանալու օրը հաստատել դրանց ստանալու հանգամանքը՝ սույն հրավերում նշված իր էլեկտրոնային փոստից մասնակցի էլեկտրոնային փոստին հավաստում ուղարկելու միջոցով:

8.14 Կոմիտեն սույն հրավերի 1-ին մասի 8.12 կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված հարցումն ստանալու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային փոստի միջոցով պատվիրատուին տրամադրում է հարցման մասին սույն հրավերի 7-րդ հավելվածով նախատեսված ձևին համապատասխան տեղեկատվություն: Սույն կետով սահմանված ժամկետում կոմիտեից տեղեկատվության չստացման դեպքում մասնակցի ներկայացրած հայտարարությունները համարվում են իրականությանը համապատասխանող:

8.15 Օրենքի 6-րդհոդվածի 1-ինմասի 6-րդկետովնախատեսվածհիմքերնիհայտգալուօրվանհաջորդողհինգաշխատանքայինօրվաընթացքումպատվիրատունտվյալմասնակցիտվյալները` համապատասխանհիմքերով, գրավորուղարկումէլիազորվածմարմին, որըդրանքստանալունհաջորդողհինգաշխատանքայինօրվաընթացքումնախաձեռնումէտվյալմասնակցինգնումներիգործընթացինմասնակցելուիրավունքչունեցողմասնակիցներիցուցակումներառելուընթացակարգ: Ընդորում, եթեմասնակցի` հրավերովնախատեսվածգնումներինմասնակցելուիրավունքունենալուև (կամ) որակավորմանչափանիշներըբավարարելումասինհայտովներկայացվածհայտարարություններըորակվումենորպեսիրականությանըչհամապատասխանողկամմասնակիցըկամառաջինտեղզբաղեցրածմասնակիցըհրավերովսահմանվածկարգովևժամկետներումչիներկայացնումհրավերովնախատեսվածփաստաթղթերը, ապաայդհանգամանքըհամարվումէորպեսգնմանգործընթացիշրջանակումստանձնվածպարտավորությանխախտում:

8.16 Սույնհրավերի 1-ին մասի 8.12 կետի 4-րդ ենթակետովնախատեսված` առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցիկողմիցներկայացվողփաստաթղթերնուղարկելուժամկետիավարտինհաջորդողաշխատանքայինօրըքարտուղարնէլեկտրոնայինեղանակովհանձնաժողովիանդամներինմիաժամանակտրամադրումէառաջինտեղըզբաղեցրածմասնակցիկողմիցներկայացվածփաստաթղթերիպատճենները, գնահատմանթերթիկներիերկուականօրինակևկոմիտեիցստացված տեղեկատվությունը: Հայտերի  գնահատման արդյունքների հաստատման նիստը հրավիրվումէսույն հրավերի 1-ին մասի 8.2 կետով սահմանված ժամկետներում:

8.17Կոմիտեիկողմիցտրամադրվածտեղեկատվությանև/կամառաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված՝ սույն հրավերի 1-ին մասի 8.12-րդ կետի 4-րդ ենթակետով պահանջվող փաստաթղթերի գնահատմանարդյունքումհրավերիպահանջներինկատմամբանհամապատասխանություններարձանագրվելու, ինչպեսնաևառաջինտեղզբաղեցրածմասնակցիկողմիցփաստաթղթերընդհանրապեսչներկայացվելուդեպքումհանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրըէլեկտրոնայինեղանակովծանուցում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցին՝ առաջարկելով երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունը: Ընդ որում, եթե անհամապատասխանությունն արձանագրվել է՝

- կոմիտեից ստացված տեղեկատվության արդյունքում, ապա սույն կետում նշված ծանուցմանը կցվում է նաև կոմիտեիտրամադրածտեղեկատվությունը պարունակող փաստաթղթի բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը.

- առաջինտեղըզբաղեցրածմասնակցիկողմիցներկայացվածփաստաթղթերիգնահատմանարդյունքում, ապասույնկետումնշված ծանուցմանը կցվում է նաև հանձնաժողովինիստիարձանագրությանբնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը:

8.18 Առաջինտեղզբաղեցրածմասնակցիկողմիցարձանագրվածանհամապատասխանությունըսույնհրավերի 1-ինմասի 8.17 կետովսահմանվածժամկետում՝

1) շտկելուդեպքումհայտըգնահատվումէբավարարևառաջինտեղնզբաղեցրածմասնակիցըհայտարարվումէընտրվածմասնակից: Եթեարձանագրվածանհամապատասխանությունըվերաբերումէ՝

- հարկայինմարմնիկողմիցվերահսկվողեկամուտներիգծովունեցածժամկետանցհարկայինպարտավորություններին, ապաանհամապատասխանությունըհամարվումէշտկված, եթեառաջինտեղզբաղեցրածմասնակիցըներկայացնումէկոմիտեիտրամադրածտեղեկատվությանմեջնշվածգումարիվճարումըհիմնավորողփաստաթղթիբնօրինակիցարտատպված (սկանավորված) օրինակը.

- «ֆինանսականմիջոցներ» որակավորմանչափանիշին, ապաարձանագրվածանհամապատասխանությունըկարողէշտկվելինչպեսառաջինտեղըզբաղեցրածմասնակցիկողմիցկոմիտեիցստացվածգրավորտեղեկատվությունըգնահատողհանձնաժողովիններկայացնելու, այնպեսէլկոմիտեիկողմիցտրվածնորտեղեկատվությամբ: Ընդորումգնահատողհանձնաժողովիկամքարտուղարիկողմիցկոմիտեկրկնակիհարցումչիկատարվում:

2) չշտկելուդեպքումհանձնաժողովիորոշմամբմերժումէառաջինտեղըզբաղեցրածմասնակցիհայտըևնույննիստումհանձնաժողովըառաջինտեղըզբաղեցրածմասնակիցէճանաչումհաջորդաբարտեղզբաղեցրածմասնակցին` կիրառելովսույնհրավերի 1-ինմասի 8.12-ից 8.19-րդկետերովսահմանվածպայմանները:

Սույնկետի 1-ինենթակետովնախատեսվածփաստաթղթերըհանձնաժողովի քարտուղարիններկայացվումենսույնհրավերի 1-ինմասի 8.14 կետովնախատեսվածկարգով: Քարտուղարը պարտավոր է փաստաթղթերն ստանալու օրը հաստատել դրանց ստանալու հանգամանքը՝ սույն հրավերում նշված իր էլեկտրոնային փոստից մասնակցի էլեկտրոնային փոստին հավաստում ուղարկելու միջոցով:

8.19 Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից սույն հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերը չներկայացվելու դեպքում կիրառվում են սույն հրավերի 1-ին մասի 8.17-ից 8.19-րդ կետերով սահմանված պայմանները:

8.20 Մասնակիցներըևնրանցներկայացուցիչներըկարողեններկա լինել  հանձնաժողովինիստերին։Մասնակիցները կամ նրանցներկայացուցիչներըկարողենպահանջելհանձնաժողովինիստերիարձանագրություններիպատճենները, որոնքտրամադրվումենմեկօրացուցայինօրվաընթացքում։

8.21 Հանձնաժողովիև (կամ) պատվիրատուիկողմիցէլեկտրոնայինծանուցումներնուղարկվումենմասնակցի հայտում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով, իսկմասնակցիկողմից` իրհայտումնշվածէլեկտրոնայինփոստիցսույնհրավերումնշված` հանձնաժողովիքարտուղարիէլեկտրոնայինփոստինուղարկվելու միջոցով:

Տեղեկությունների (փաստաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման դեպքում մասնակիցը տեղեկությունները (փաստաթղթերը) ուղարկում է հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

8.23 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովը ընտրված մասնակցի որոշման նպատակով կիրառում է սույն հրավերի 1-ին մասի 8.12-ից 8.22-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգը:

8.24 Հայտերիգնահատմանարդյունքներովկազմվումէհայտերիգնահատմաննիստիարձանագրություն, որըկցվումէգնմանընթացակարգիարձանագրությանը։Արձանագրություննստորագրումենհանձնաժողովինիստիններկաանդամները։

Հայտերիգնահատմաննիստիավարտինհաջորդողառաջինաշխատանքայինօրընիստիարձանագրությունըհրապարակվումէտեղեկագրում:

8.25 Մասնակիցնիրեններկայացվածպահանջներիհամապատասխանությանհիմնավորմաննպատակովկարողէներկայացնելլրացուցիչայլփաստաթղթեր, տեղեկություններևնյութեր։

Հանձնաժողովըկարողէստուգելմասնակցիներկայացրածտվյալներիիսկությունը` օգտագործելովպաշտոնականաղբյուրներիցստացվածտվյալներկամդրամասինստանալովիրավասումարմիններիգրավորեզրակացությունը: Նմանհարցումուղարկվելուդեպքումհամապատասխանպետականևտեղականինքնակառավարմանմարմիններըհարցումնստանալուօրվանհաջորդողերկուաշխատանքայինօրվաընթացքումտրամադրումենգրավորեզրակացություն: Եթեմասնակցիներկայացրածտվյալներիիսկությանստուգմանարդյունքումտվյալներըորակվումենիրականությանըչհամապատասխանող, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:

8.26 Սույնհրավերի 1-ինմասի 8.25 կետիկիրառմաննպատակովհրավիրվումէհանձնաժողովիարտահերթնիստ։

8.27Մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ոչ ուշ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման ընդունմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:Պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն հայտերի գնահատման և ընտրված մասնակցի ընտրությունը հիմնավորող պատճառների մասին ու հայտարարություն անգործության ժամկետի վերաբերյալ:

8.28Անգործությանժամկետըպայմանագիրկնքելումասինորոշմանհայտարարությանհրապարակմանօրվանհաջորդողօրվաև պատվիրատուիկողմիցպայմանագիրըկնքելուիրավասությանառաջացմանօրվամիջևընկածժամանակահատվածնէ։

Անգործությանժամկետըսույնընթացակարգիդեպքում«10»օրացուցայինօրէ։Անգործությանժամկետըկիրառելիչէ, եթեմիայնմեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել,որիհետկնքվումէպայմանագիր:

Պատվիրատունպայմանագիրըկնքումէ, եթեսույնկետովնախատեսվածանգործությանժամկետումորևէ մասնակիցգնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձինչիբողոքարկումպայմանագիրկնքելումասինորոշումը։Մինչևանգործությանժամկետըլրանալըկամառանցպայմանագիրկնքելումասինհայտարարությանհրապարակմանկնքվածպայմանագիրնառոչինչէ։

9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻԿՆՔՈՒՄԸ

9.1 Պայմանագիրկնքվումէհանձնաժողովիորոշմանհիմանվրա` պատվիրատուիկողմից։Պայմանագիրըկնքվումէգրավոր` մեկփաստաթուղթկազմելումիջոցով։

9.2 Սույնհրավերի 1-ինմասի 8.28 կետովսահմանվածանգործությանժամկետըլրանալունհաջորդողչորսաշխատանքայինօրվաընթացքումպատվիրատունծանուցումէընտրվածմասնակցին` ներկայացնելովպայմանագիրկնքելուառաջարկըևպայմանագրինախագիծը: Ընդորում, պայմանագիրըկարողէկնքվելոչշուտ, քանսույնհրավերի 1-ինմասի 8.28 կետովսահմանվածանգործությանժամկետըլրանալուօրվանհաջորդողերկրորդաշխատանքայինօրը:

9.3Ընտրվածմասնակցինպայմանագիրկնքելուառաջարկըևկնքվելիքպայմանագրինախագիծըհանձնաժողովիքարտուղարըտրամադրումէէլեկտրոնայինեղանակով:

9.4 Եթեընտրվածմասնակիցըպայմանագիրկնքելումասինծանուցումըևպայմանագրինախագիծնստանալուցհետո` 10 աշխատանքայինօրվաընթացքումչիստորագրումպայմանագիրըև պատվիրատուիններկայացնումպայմանագրիապահովումը,ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։Պայմանագրով կանխավճար նախատեսվելու դեպքում սույն կետով նախատեսված ժամկետը սահմանվում է 15 աշխատանքային օր:

Ընդորումընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է պատվիրատուի փաստաթղթաշրջանառության համակարգում:  Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքումևհաստատմանըհաջորդողաշխատանքայինօրըուղեկցողգրությամբտրամադրվումէընտրվածմասնակցին:

9.5 Մինչևսույնհրավերի 1-ին մասի 9.4 կետովնախատեսվածժամկետիավարտը, կողմերիհամաձայնությամբ, կարողենպայմանագրինախագծումկատարվելփոփոխություններ, սակայնդրանքչենկարողհանգեցնելգնմանառարկայիբնութագրերիփոփոխմանը, ներառյալընտրվածմասնակցիառաջարկածգնիավելացմանը։

10. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

10.1 Պայմանագրիապահովումներկայացնելուպահանջիհիմանվրա, այնստանալուօրվանից 10 աշխատանքային օրվաընթացքում, ընտրվածմասնակիցըպարտավորէներկայացնելպայմանագրիապահովում։Ընտրվածմասնակցիհետպայմանագիրկնքվումէ, եթեվերջինսներկայացնումէպայմանագրիապահովում։

10.2 Պայմանագրիապահովմանչափըկազմումէպայմանագրիգնի 10 տոկոսը։ Պայմանագրի ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև կնքվելիք պայմանագրով սահմանվող պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարման վերջին օրվան հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Պայմանագրի ապահովումը ենթակա է վերադարձման այն ներկայացրած մասնակցին` սույն ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարվելուն հաջորդող տաս աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Ընդ որում.

1) եթե սույն ընթացակարգի շրջանակում ընտրված մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկը չի գերազանցում 70 մլն. ՀՀ դրամը, ապա պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է ընտրված մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի  կամ կանխիկ փողի ձևով:  Այն դեպքում, երբ սույն ընթացակարգի շրջանակում ընտրված մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկը գերազանցում է 70 մլն. ՀՀ դրամը, ապա պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի ձևով: Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000474» գանձապետական հաշվին: Պայմանագրի ապահովումը միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի ձևով ներկայացվելու դեպքում այն ներկայացվում է հավելված N 8-ով սահմանված ձևին համապատասխան:

2) եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպվել է Օրենքի 42-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին նախատեսված չեն ֆինանսական միջոցներ, ապա պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով: Եթե պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին նախատեսված ֆինանսական միջոցները գերազանցում են 70 մլն. ՀՀ դրամը, սակայն պայմանագրի ամբողջական կատարման համար հետագայում ևս պահանջվում են ֆինանսական միջոցներ, ապա պայմանագրի ապահովումը` հատկացված ֆինանսական միջոցների մասով ընտրված մասնակիցը ներկայացնում է բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի, իսկ պահանջվող ֆինանսական միջոցների մասով` միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով: Սույն ենթակետի կիրառման դեպքում բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը այն ներկայացրած մասնակցին վերադարձվում է հատկացված ֆինանսական միջոցների հաշվին պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարվելուն հաջորդող տաս աշխատանքային օրվա ընթացքում:

11. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸՉԿԱՅԱՑԱԾՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ

11.1 Օրենքի 37-րդհոդվածիհամաձայն` հանձնաժողովըսույնընթացակարգըչկայացածէհայտարարում, եթե`

1) հայտերիցոչմեկըչիհամապատասխանումհրավերիպայմաններին.

2) դադարումէգոյությունունենալգնմանպահանջը: Ընդ որում պետությանկամհամայնքներիկարիքներիհամարկազմակերպվածգնմանընթացակարգըկարողէամբողջությամբկամմասնակիչկայացածհայտարարվելհամապատասխանաբարՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանկամհամայնքիավագանուորոշմանհիմանվրա:

3) ոչմիհայտչիներկայացվել.

4) պայմանագիրչիկնքվում։

11.2 Գնմանընթացակարգըչկայացածհայտարարվելունհաջորդողաշխատանքայինօրվաընթացքում, պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն, որումնշվումէգնմանընթացակարգըչկայացածհայտարարվելուհիմնավորումը։

12. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ)

ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ

12.1Յուրաքանչյուրանձիրավունքունիբողոքարկելու պատվիրատուի, հանձնաժողովիևգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիգործողությունները (անգործությունը) ևորոշումները։

12.2  Գնումների, այդթվումբողոքիքննմանհետկապվածհարաբերություններըվարչականհարաբերություններչենևդրանքկարգավորվումենՀայաստանիՀանարապետությանքաղաքացիաիրավականհարաբերություններըկարգավորողօրենսդրությամբ։

12.3  ՅուրաքանչյուրանձիրավունքունիՕրենքիհամաձայն`

1) նախքանպայմանագրիկնքումըբողոքարկելու պատվիրատուիևհանձնաժողովիգործողությունները (անգործությունը) և որոշումներըգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձին:

Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի գործունեության կարգը հաստատված է ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2018 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 600-Ն հրամանով.

2) դատականկարգովբողոքարկելուգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձի, պատվիրատուիևհանձնաժողովիգործողությունները (անգործությունը) և որոշումները։

12.4  Եթեբողոքըներկայացրածանձըբողոքարկումէ`

1) պայմանագիրկնքելուորոշումը, ապաբողոքըներկայացնումէսույնհրավերի 1-ինմասի 8.28-րդկետովնախատեսվածանգործությանժամանակահատվածում.

2) գնմանառարկայիբնութագրերըկամհրավերիպահանջները, ապաբողոքըներկայացնումէմինչևհայտերիներկայացմանվերջնաժամկետըլրանալը:

12.5 Գնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձինբողոքըներկայացվումէգրավոր, ստորագրված, դրանումներառելով`

1) բողոքըներկայացրածանձիանվանումը (անունը, ազգանունը, անձըհաստատողփաստաթղթիպատճենը) ևհասցեն.

2) պատվիրատուիանվանումըևհասցեն.

3) բողոքարկվողգնմանընթացակարգիծածկագիրըևառարկան.

4) վեճիառարկանևբողոքըներկայացրածանձիպահանջը.

5) բողոքիփաստացիևիրավականհիմքերը, ապացույցները.

6) բողոքարկմանվճարըկատարածլինելըհիմնավորողփաստաթղթիպատճենը: Ընդորում` բողոքարկմանվճարիչափըկազմումէ 30 հազար ՀՀ դրամ, որըվճարվումէՀՀպետականբյուջե` այդնպատակովլիազորվածմարմնիանվամբբացված«900008000482»գանձապետականհաշվին:

7) այնբանկիանվանումըևհաշվեհամարը, որինբողոքըբավարարվելուդեպքումպետքէհետփոխանցվիվճարը.

8) այլանհրաժեշտտեղեկություններ։

12.6 Բողոքը՝ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին, ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան 1 հասցեով կամ դրա բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը secretariat@minfin.am հասցեով էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով:

12.7 Բողոքը, այդթվում՝մասնակի, բավարարվելումասինբողոքներքննողանձիկողմիցկայացվածորոշումըտեղեկագրումհրապարակվելունհաջորդողաշխատանքայինօրըտվյալբողոքըքննածևորոշումկայացրածբողոքներքննողանձըգրավորլիազորվածմարմնինէտրամադրումբողոքարկմանվճարըկատարածլինելըհավաստողփաստաթղթիպատճենըևայնբանկիանվանումըևհաշվեհամարը, որինպետքէփոխանցվիհետվերադարձվողգումարը: Լիազորվածմարմինըսույնկետումնշվածփաստաթղթիպատճենըստանալուօրվանհաջորդողհինգաշխատանքայինօրըընթացքումբողոքարկմանվճարըհետէփոխանցումայնվճարածանձին` ներկայացվածբանկայինհաշվինփոխանցելումիջոցով:

12.8 Եթե բողոքը չի բավարարում Օրենքի 50-րդ հոդվածով սահմանված պահանջներին, ապա այն ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում գնումների հետ կապված բողոքներ անձն այդ մասին գրությամբ տեղեկացնում է բողոքը ներկայացրած անձին՝ նրան տալով երկու աշխատանքային օր ժամկետ արձանագրված թերությունները վերացնելու համար: Գրությունը ելքագրվելու օրը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը դրա բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը ուղարկում է նաև բողոքում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Ընդորում, եթեսույնհրավերի 1-ինմասի 12.4 կետի 2-րդենթակետովսահմանվածժամկետումներկայացվածբողոքըչիբավարարելՕրենքի 50-րդհոդվածիպահանջները, ապասույնկետովսահմանվածժամկետումշտկվածևգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիններկայացվածբողոքըհամարվումէսահմանվածժամկետումներկայացված:

12.9Բողոքըվարույթընդունելուօրվանիցմեկաշխատանքայինօրվաընթացքումգնումներիհետկապվածբողոքներանձըբողոքըևդրավերաբերյալհայտարարությունը, հրապարակումէտեղեկագրում: Ընդորում, հայտարարությանմեջնշվումէբողոքիքննությաննպատակովհրավիրվողնիստերինառցանցհետևելուհամացանցայինհղումը: Բողոքըհամարվումէվարույթընդունվածարձանագրվածթերություններիվերացմանվերաբերյալսույնհրավերի 12.8 կետովնախատեսվածժամկետըլրանալու, իսկթերություններըվերացվածբողոքըներկայացվելուդեպքում, այնգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձինտրամադրվելուօրվանից:

12.10 Բողոքըվարույթընդունվելուօրվանիցերկուաշխատանքայինօրվաընթացքումգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձըգրությամբդիմումէպատվիրատուին՝բողոքիվերաբերյալգրավորդիրքորոշում, ինչպեսնաևբողոքիքննությանևորոշումկայացնելուհամարանհրաժեշտ` գրությամբնշվածփաստաթղթերըներկայացնելուպահանջով՝կցելովբողոքիպատճենըևկիցփաստաթղթերը` առկայությանդեպքում: Բողոքիվերաբերյալպատվիրատուիդիրքորոշումըևպահանջվածփաստաթղթերըգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիններկայացվումենգրավորկամդրանցբնօրինակիցարտատպված (սկանավորված) ձևով՝սույնհրավերի 12.5 կետումնշվածէլեկտրոնայինփոստինուղարկվելումիջոցով: Սույնկետումնշվածփաստաթղթերըպատվիրատունգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիններկայացնումէնմանպահանջստանալուօրվանիցհաշվածերկուաշխատանքայինօրվաընթացքում:

12.11 Բողոքիվերաբերյալորոշումներըկայացվումենայնպիսիընթացակարգով, որիհամաձայնբողոքըներկայացրածանձը, պատվիրատունևներգրավվածբոլորկողմերնիրավունքունենաններկա լինելու բողոքիքննությաննպատակովհրավիրվածնիստերինևներկայացնելուիրենցտեսակետները։

12.12 Բողոքիքննություննիրականացվումևորոշումըկայացվումէբողոքըվարույթնընդունվելուօրվանիցոչուշքանքսանօրացուցայինօրվաընթացքում: Նշվածժամկետըկարողէերկարաձգվելմեկանգամ՝մինչևտասնօրացուցայինօրով՝գնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիպատճառաբանվածմիջանկյալորոշմամբ: Ընդորումմիջանկյալորոշումըկայացնելուօրըգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձնապահովումէդրամասինհամապատասխանհայտարարությանհրապարակումըտեղեկագրում:

Գնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիորոշումնիրավապարտադիրէ, որըկարողէփոփոխվելկամվերացվել, այդթվում՝մասնակի, միայնդատարանիկողմից:

12.13 Գնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձը`

1) իրավունքունիպատվիրատուիևհանձնաժողովիգործողություններիկամանգործությանվերաբերյալընդունելուհետևյալորոշումները.

ա. արգելելուկատարելորոշակիգործողություններևընդունելորոշումներ,

բ. պարտավորեցնելուընդունելհամապատասխանորոշումներ, ներառյալ՝չկայացածհայտարարելուգնմանընթացակարգը, բացառությամբպայմանագիրըանվավերճանաչելումասինորոշման.

2) որոշումէկայացնումմասնակցինգնումներիգործընթացինմասնակցելուիրավունքչունեցողմասնակիցներիցուցակումներառելումասին.

3) հաշվառումէգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիկողմիցընդունվածորոշումներըևդրանցկատարմաննկատմամբիրականացնումէհսկողություն:

12.14 Գնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիկողմիցբողոքըբավարարվելուդեպքում պատվիրատունպատասխանատվությունէկրումբողոքըներկայացրածանձինպատճառվածևսահմանվածկարգովհիմնավորվածվնասիհատուցմանհամար։

12.15 Բողոքիքննությունըբացէհանրությանհամար: Բողոքիքննություննիրականացվումէնիստերիմիջոցով: Նիստերըձայնագրվումենևբողոքիվերաբերյալկայացվածորոշմանհետմեկտեղհրապարակվումենտեղեկագրում: Ձայնագրմանանհնարինությանդեպքումնիստերըսղագրվում: Նիստերըառցանցհեռարձակվումեննաևհամացանցում:

12.16 Յուրաքանչյուրանձ, որիշահերըխախտվելենկամկարողենխախտվելբողոքարկմանհիմքծառայածգործողություններիարդյունքում, իրավունքունիմասնակցելուբողոքարկմանընթացակարգին` մինչևբողոքիվերաբերյալորոշումընդունելուժամկետըգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիններկայացնելովհամանմանբողոք։Օրենքի 50-րդհոդվածիհամաձայն` բողոքարկմանընթացակարգինչմասնակցածանձըզրկվումէգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձինհամանմանբողոքներկայացնելուիրավունքից։

12.17 Գնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձըորոշումնկայացնելուօրվանհաջորդողերկուաշխատանքայինօրվաընթացքումորոշումըհրապարակումէ տեղեկագրում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը։Գնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիորոշումնուժիմեջէմտնումայնտեղեկագրումհրապարակելունհաջորդողօրը:

12.18 Յուրաքանչյուրանձ, որըշահագրգռվածէկոնկրետգործարքիկնքմանհարցում, ևորըվնասներէկրելպատվիրատուի, հանձնաժողովիկամգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիկատարածգործողությանկամանգործությանհետևանքով, իրավունքունիդատականկարգովպահանջելուվնասներիփոխհատուցում։

12.19 Գնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիններկայացվածբողոքնինքնաբերաբարկասեցնումէգնմանգործընթացը` Օրենքի 50-րդհոդվածի 9-րդմասովնախատեսվածհայտարարությունըհրապարակվելուօրվանիցմինչևբողոքիքննությանարդյունքներովընդունվածորոշման՝ուժիմեջմտնելուօրը:

Օրենքի 51-րդհոդվածիհամաձայնգնումներիհետկապվածբողոքներբողոքըքննողանձըկայացնումէգնմանգործընթացիկասեցումըհանելումասինորոշում, եթեօրենքի 2-րդհոդվածի 1-ինմասովսահմանվածմարմիններիղեկավարները, իսկիրավաբանականանձանցդեպքում` գործադիրմարմնիղեկավարըգրավորհայտնումէ, որհանրայինկամպաշտպանությանևազգայինանվտանգությանշահերիցելնելովանհրաժեշտէշարունակելգնմանգործընթացը:

Գնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիորոշմամբկասեցումըկարողէհանվել, եթեպատվիրատուիներկայացրածհիմնավորումներիհամաձայն, հանրայինկամպաշտպանությանևազգայինանվտանգությանշահերիցելնելով, անհրաժեշտէշարունակելգնմանգործընթացը: Սույնկետովնախատեսվածորոշումըգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձըհրապարակումէտեղեկագրում` այնկայացնելուօրվանհաջորդողաշխատանքայինօրը:

ՄԱՍ  II

ՀՐԱՀԱՆԳ

ԲԱՑՄ Ր Ց ՈՒ Յ Թ ԻՀԱՅՏԸՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1 Սույնհրահանգընպատակունիօժանդակել մասնակիցներինհայտըպատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարությանդեպքում մասնակիցըպահանջվողտեղեկություններըկարողէներկայացնելսույնհրահանգովառաջարկվողձևերիցտարբերվող` այլձևերով` պահպանելովպահանջվողվավերապայմանները։

1.3 Հայտերը, հայերենիցբացի, կարողեններկայացվելնաևանգլերենկամռուսերեն։

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՀԱՅՏԸ

Ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը սույնհրավերի 2-րդմասի 4-րդբաժնովսահմանվածկարգով ներկայացնում է հայտ:Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը (տեղեկությունները):

Մասնակիցըհայտովներկայացնումէիրկողմիցհաստատված`

2.1 ընթացակարգինմասնակցելուդիմում-հայտարարություն` համաձայն հավելված N 1-ի.

2.2 ենթակապալի պայմանագրիպատճենըևդրակողմհանդիսացողանձիտվյալները, եթեպայմանագիրնիրականացվելուէ ենթակապալի միջոցով.

2.3 համատեղգործունեությանպայմանագիրը, եթեմասնակիցներըգնմանընթացակարգինմասնակցումենհամատեղգործունեությանկարգով (կոնսորցիումով).

2.4 սույն հրավերով նախատեսված լիցենզիայի (ներդիրի) պատճենը.

2.5 հայտիապահովում, որըներկայացվումէկանխիկ փողի կամբանկայիներաշխիքիձևով: Ընդորումհայտովներկայացվում է կանխիկ փողի վճարումը հավաստողբնօրինակփաստաթղթիկամբանկայիներաշխիքիբնօրինակը.

2.6 գնայինառաջարկ` համաձայնհավելված N 2-ի: Գնային առաջարկը ներկայացվումէարժեք (ինքնարժեքիևկանխատեսվողշահույթիհանրագումարը) ևավելացվածարժեքիհարկընդհանրականբաղադրիչներիցբաղկացածհաշվարկիձևով։Արժեքիբաղադրիչներիհաշվարկ` բացվածքկամայլմանրամասներչենպահանջվումևներկայացվում:

3. ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԸ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

3.1 Սույնհրավերովնախատեսված`

1) որակավորմանչափանիշներինիրհամապատասխանությունըհիմնավորելուհամարառաջինտեղզբաղեցրած մասնակիցը հանձնաժողովի քարտուղարի` սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով, հանձնաժողովին է ներկայացնում սույնհրավերի 3-րդհավելվածովնախատեսվածգրությունը, որինկցվումեն`

ա) հայտըներկայացնելու տարվա և դրան նախորդողերեքտարվաընթացքում, պատշաճձևովիրականացրածհամանման (նմանատիպ) առնվազնմեկպայմանագրի պատճենները, ինչպեսնաևայդպայմանագրի (պայմանագրերի, համաձայնագրերի) սահմանվածժամկետումկատարումըհավաստողակտի (հանձման-ընդունմանարձանագրությունևայլն) պատճեններըկամտվյալպայմանագրիկատարումնընդունածկողմիգրավորհավաստմանբնօրինակիցարտատպված (սկանավորված) տարբերակը.

բ) իր կողմից հաստատված այնտեխնիկականմիջոցներիտվյալները, որոնք մասնակիցընախատեսումէօգտագործելպայմանագրիկատարմանժամանակ` համաձայն հավելված N 3.1-ի։Ընդորում, տեխնիկականմիջոցներիառկայությունըհիմնավորելուհամարմասնակիցըներկայացնումէ նաև դրանցտեխնիկականանձնագրերիևայդմիջոցներինկատմամբ մասնակցիսեփականությանկամժամանակավորօգտագործմանիրավունքըհաստատողփաստաթղթերիպատճենները.

դ) իր կողմից հաստատված տեղեկանք` կնքվելիքպայմանագրիկատարմանհամար մասնակցիկողմիցառաջարկվողհիմնականաշխատակազմիմասին` համաձայնհավելված N 3.2-ի։Նշվածտեղեկանքին կցվում են նաև հիմնականաշխատակազմումներգրավվածմասնագետներիհաստատածգրավորհամաձայնություններիբնօրինակիցարտատպված (սկանավորված) տարբերակը` իրականացվելիքաշխատանքներումվերջիններիսներգրավվելումասին, ինչպեսնաևմասնագետներիանձնագրերիևորակավորումըհավաստողփաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիրևայլն) պատճենները։

3.2 Հայտումներառվող` դիպլոմներիպատճենները, տրանսպորտայինմիջոցների, տեխնիկականմիջոցների, սարքերի, սարքավորումներիվերաբերյալփաստաթղթերը, որոնքտրամադրվելենխորհրդայինժամանակաշրջանումկամհետխորհրդայինժամանակաշրջանում` ՀայաստանիՀանրապետությանպետականմարմիններիկողմից, կարողենկազմվածլինելռուսերենլեզվով, եթեդրանքՀՀօրենսդրությամբսահմանվածկարգովուժըկորցրածչենճանաչվել (համարվել)։

3.3 Սույն հրավերովնախատեսված` մասնակցիկազմվածփաստաթղթերըստորագրումէդրանքներկայացնողանձըկամվերջինիսլիազորվածանձը (այսուհետ` գործակալ)։Եթեհայտըներկայացնումէգործակալը, ապահայտովներկայացվումէվերջինիսայդլիազորությունըվերապահվածլինելումասինփաստաթուղթ։

3.4 Հայտումներառվողբնօրինակփաստաթղթերիփոխարենկարողեններկայացվելդրանցնոտարականկարգովվավերացվածօրինակները։

4. ՀԱՅՏԸՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒԿԱՐԳԸ

4.1 Մասնակիցըհայտըներկայացնումէսույնհրավերովսահմանվածկարգով։

Մասնակցիառաջարկները, դրանցվերաբերողփաստաթղթերըդրվումենծրարիմեջ, որըսոսնձումէայններկայացնողը: Ծրարումներառվածփաստաթղթերը, կազմվումենբնօրինակից/բացառությամբ 3-րդ կողմի կողմից տրամադրված կամ հաստատված փաստաթղթերի, որոնց դեպքում ներկայացվում է դրանց` բնօրինակից պատճենահանված տարբերակը/ և2 օրինակպատճեններից: Փաստաթղթերիփաթեթներիվրահամապատասխանաբարգրվումեն «բնօրինակ» և «պատճեն» բառերը: Հայտումներառվողբնօրինակփաստաթղթերիփոխարենկարողեններկայացվելդրանցնոտարականկարգովվավերացվածօրինակները։

Ծրարըևսույնհրավերովնախատեսված` մասնակցիկազմածփաստաթղթերնստորագրումէդրանքներկայացնողանձըկամվերջինիսլիազորվածանձը (այսուհետ` գործակալ): Եթեհայտըներկայացնումէգործակալը, ապահայտովներկայացվումէվերջինիսայդլիազորությունըվերապահվածլինելումասինփաստաթուղթ:

4.2 Սույնհրահանգի 4.1 կետումնշվածծրարիվրահայտըկազմելուլեզվովնշվումեն`

1) պատվիրատուիանվանումըևհայտիներկայացմանվայրը (հասցեն).

2) գնանշմանհարցմանծածկագիրը.

3) «չբացելմինչևհայտերիբացմաննիստը» բառերը.

4) մասնակցիանվանումը (անունը), գտնվելուվայրըևհեռախոսահամարը:

4.3 Սույնհրահանգի 4.1 և 4.2 կետերիպահանջներինչհամապատասխանողհայտերըհանձնաժողովըհայտերիբացմաննիստումմերժումէևնույնությամբվերադարձնումներկայացնողին:

Հավելված  N 1

«ՇՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1»*ծածկագրով

բացմրցույթիհրավերի

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ*

բաց մրցույթին մասնակցելու

հայտնումէ, որցանկությունունիմասնակցել

մասնակցիանվանումը

-ի կողմից «ՇՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1» ծածկագրով հայտարարված

պատվիրատուի անվանումը

բաց մրցույթի						 չափաբաժնին  (չափաբաժիններին) ևհրավերի

չափաբաժնի  (չափաբաժինների) համարը

պահանջներին համապատասխաններկայացնումէհայտ:

-նհայտնումևհավաստումէ, որ հանդիսանում է

մասնակցիանվանումը

ռեզիդենտ:

երկրի անվանումը

-ի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է` 					:

մասնակցիանվանումը                                                                                                                 հարկի վճարողի հաշվառման համարը

-իէլեկտրոնայինփոստիհասցենէ` 					:

մասնակցիանվանումը                                                                                                                           էլեկտրոնային փոստի հասցեն

Սույնով-ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

մասնակցի անվանում

1) բավարարում է «ՇՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1»*  ծածկագրով  բաց մրցույթի հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշների պահանջներին և պարտավորվում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում նշված ծածկագրով հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացնել որակավորումը հիմնավորող` հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը.

2) «ՇՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1»*  ծածկագրով բաց մրցույթին մասնակցելու շրջանակում`

- թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

- բացակայում է հրավերով սահմանված`						-ին

մասնակցիանվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ)								-ի

մասնակցիանվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս						-ին

մասնակցիանվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

- ստորև ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այնֆիզիկականանձի (անձանց) տվյալները, ովուղղակիկամանուղղակիունիմասնակցիկանոնադրականկապիտալումքվեարկողբաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավելքանտաստոկոսը, ներառյալըստներկայացնողիբաժնետոմսերը, կամայնանձի (անձանց) տվյալները, ովիրավունքունինշանակելուկամազատելումասնակցիգործադիրմարմնիանդամներին, կամստանումէմասնակցիկողմիցիրականացվողձեռնարկատիրականկամայլգործունեությանարդյունքումստացվածշահույթիտասնհինգտոկոսիցավելին (իրականշահառուներ)** և հավաստում, որ իրական շահառուների մասին ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավատի տեղեկություններ:

| ԱնունըԱզգանունըՀայրանունը | ՀՀքաղաքացիներիհամար` նույնականացմանքարտիկամանձնագրիկամՀՀօրենսդրությամբնախատեսվածանձըհաստատողփաստաթղթիտեսակըևհամարը | Օտարերկրյաքաղաքացիներիհամարհամապատասխաներկրիօրենսդրությամբնախատեսվածանձըհաստատողփաստաթղթիտեսակըևհամարը |
| --- | --- | --- |

4) «ՇՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1»*  ծածկագրով բաց մրցույթի ընթացակարգի շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու և պայմանագիր կնքելու դեպքում պայմանագրի կատարումն իրականացնելու է թվով

քանակը

աշխատակիցների միջոցով:

________________________________________________ 	                _____________				Մասնակցիանվանումը (ղեկավարիպաշտոնը, անունազգանունը)                                             ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված 2

«ՇՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1»*ծածկագրով

բացմրցույթիհրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն   Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ՇՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1»* ծածկագրով բաց մրցույթի հրավերը, այդ թվում կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը, 						-ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

| Չափա- բաժինների համարները | Աշխատանքի անվանումը | Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/ | ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/ | Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N1>> |  |  |  |
| 2 | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N2>> |  |  |  |
| 3 | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N3>> |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |

___________________________________________ 	_____________

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                       ստորագրությունը

Կ. Տ.

Հավելված 3

«ՇՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1»*ծածկագրով

բացմրցույթիհրավերի

ԴԻՄՈՒՄ

առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի ներկայացման

-ն, որպես «ՇՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1»*

առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի անվանումը

ծածկագրովբաց մրցույթի շրջանակում առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից, կից ներկայացնում է նույն հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշների պահանջներին իր համապատասխանությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը:

առաջին տեղը զբաղեցրած    մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)				ստորագրություն

Կ. Տ.

Հավելված 3.1

«ՇՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1»*ծածկագրով

բացմրցույթիհրավերի

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող տեխնիկական միջոցների (սարքերի, սարքավորումների) մասին

| հ/հ | Տեխնիկական միջոցի (սարքի, սարքավորման) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | տեսակը | մակնիշը, պետհամարանիշը (եթե առկա է) և արտադրության տարեթիվը | նկատմամբ իրավունքի տեսակը |

Կից ներկայացվում է սույն տեղեկանքում նշված տեխնիկական միջոցների տեխնիկական անձնագրերի և այդ միջոցներինկատմամբ					-ի սեփականությունը կամ

առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի անվանումը

ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները։

առաջին տեղը զբաղեցրած    մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)				ստորագրություն

Կ. Տ.

Հավելված 3.2

«ՇՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1»*  ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող հիմնական աշխատակազմի մասին

ՄԱՍԻՆ

| հ/հ | Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անունը, ազգանունը | որակավորումը | աշխատանքային փորձը |  | գործատուի անվանումը |
|  |  |  | ժամանակահատվածը | գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը |  |

Կից ներկայացվում է սույն տեղեկանքում նշված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները` իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները։

առաջին տեղը զբաղեցրած    մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)				ստորագրություն

Կ. Տ.

Հավելված 537

«ՇՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1»*  ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆԳՆՄԱՆՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N

գ. Ծովասար«» 20   թ.

ՀՀՇիրակիմարզիՄեղրաշենիհամայնքապետարանն, ի դեմս ------------------------ -ի, որը գործում է ------------- կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ------------------ն, ի դեմս տնօրեն ------------------------ի, որը գործում է ------------------- կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻԱՌԱՐԿԱՆ

1.1	Կապալառունպարտավորվումէսույնպայմանագրովսահմանվածկարգով, նախատեսվածծավալներով, ձևովևժամկետներումկատարելսույնպայմանագրի (այսուհետ` պայմանագիր) N 1 Հավելվածովսահմանվածծավալաթերթ-նախահաշվովնախատեսվածՀՀ Շիրակի մարզի Մեղրաշենի համայնքում հանդիսությունների սրահի կառուցման աշխատանքները (այսուհետ` աշխատանք), իսկՊատվիրատունպարտավորվումէընդունելկատարված աշխատանքըևվարձատրելդրահամար։

1.2	Պայմանագրովնախատեսված աշխատանքներըկատարվումենՀՀօրենսդրությամբսահմանվածստանդարտներին, շինարարարականնորմերինևկանոններին, աշխատանքինախագծին, ինչպեսնաևպայմանագրիանբաժանելիմասըկազմող աշխատանքիծավալաթերթ-նախահաշվինհամապատասխան։

1.3	Պայմանագրովնախատեսված աշխատանքներըսկսվումենհամապատասխանֆինանսականմիջոցներնախատեսվելուդեպքումհամաձայանգրիուժիմեջմտնելուցհետոևկատարմանժամկետըսահմանվումէ`  365աշխ օր:

Պայմանագրովնախատեսվածառանձինտեսակիաշխատանքների, փուլերիևծավալներիկատարմանժամկետներըորոշվումենկողմերիկողմիցհամաձայնեցվածօրացուցայինգրաֆիկով (Հավելված N 2)։

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1   ԱշխատանքըկատարվումէԿապալառուիուժերով, նյութերովևմիջոցներով։

2.2	Կապալառունպատասխանատվությունէկրումիրտրամադրածնյութերիևսարքավորումներիորակիհամար։

3. ԿՈՂՄԵՐԻԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸԵՎՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատունիրավունքունի`

3.1.1	ՑանկացածժամանակստուգելԿապալառուիիրականացրածաշխատանքիընթացքըևորակը` առանցմիջամտելուվերջինիսգործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուիկողմիցպայմանագրի 1.3 կետումնշվածժամկետի (ներառյալօրացուցայինգրաֆիկի) խախտմանդեպքումիրհայեցողությամբսահմանել աշխատանքիկատարմաննորժամկետևպահանջելԿապալառուիցվճարելուպայմանագրի 6.2 կետովնախատեսվածտույժը։

3.1.3	Չընդունել աշխատանքիարդյունքը` ՀՀօրենսդրությամբսահմանվածդրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետովնախատեսվածփաստաթղթերիպահանջներինչհամապատասխանելուդեպքում` իրհայեցողությամբսահմանելովթերություններիանհատույցվերացմանողջամիտժամկետևպահանջելԿապալառուիցվճարելուպայմանագրի 6.2 կետովնախատեսվածտույժը, ինչպեսնաև 6.3 կետովնախատեսվածտուգանքը։

3.1.4		Միակողմանիլուծելպայմանագիրըևպահանջելհատուցելուիրենպատճառվածվնասները, եթե.

ա)	Կապալառունժամանակինչիսկսում աշխատանքիկատարումըկամ աշխատանքըկատարումէայնքանդանդաղ, որդրաժամանակինավարտըդառնումէակնհայտանհնար,

բ)	Կապալառունխախտելէպայմանագրի 1.3 կետումնախատեսվածժամկետը (ներառյալօրացուցայինգրաֆիկը),

գ)	Կապալառուիկողմիցկատարված աշխատանքըչիհամապատասխանումնախագծանախահաշվայինփաստաթղթերովսահմանվածպահանջներին,

դ)	Կապալառուիկողմիցխախտվելենպայմանագրի 3.1.3 կետովնախատեսվածհիմքերով աշխատանքիթերություններիանհատույցվերացմանողջամիտժամկետները.

3.1.5	Աշխատանքիարդյունքիթերություններիհետկապվածպահանջներներկայացնելերաշխիքայինժամկետում։

3.1.6	Լիազորելայլանձի` աշխատանքիիրականացմաննկատմամբտեխնիկականհսկողությունիրականացնելունպատակով.

3.1.7	ՄինչևՊատվիրատուիկողմիցԿապալառուիկատարած աշխատանքիարդյունքնընդունելը, պահանջելիրենհանձնելուանավարտ աշխատանքիարդյունքը`  պայմանագիրնօրենքովկամպայմանագրովնախատեսվածհիմքերովդադարեցնելուդեպքում։

3.2. Պատվիրատունպարտավորէ`

3.2.1	Աշխատանքըկատարելիս` աջակցելԿապալառուինպայմանագրովնախատեսվածդեպքերում, ծավալովևկարգով.

3.2.2 ՊայմանագրովնախատեսվածժամկետումևկարգովԿապալառուիմասնակցությամբզննելևընդունելկատարված աշխատանքը (դրաարդյունքը), իսկպայմանագրից աշխատանքիարդյունքըվատթարացնողշեղումներկամ աշխատանքումայլթերություններհայտնաբերելուդեպքերում` այդմասինանհապաղհայտնելԿապալառուին.

3.2.3	 Պայմանագրիուժիմեջմտնելուպահից 5 աշխատանքայինօրվաընթացքումԿապալառուինտրամադրել աշխատանքիիրականացմանհամարհամապատասխանտարածք.

3.2.4 	Պայմանագրի 1.3 կետովնախատեսվածժամկետում աշխատանքիարդյունքնընդունելուդեպքումԿապալառուինվճարելվերջինիսվճարմանենթակագումարները։

3.3. Կապալառունիրավունքունի`

3.3.1	Պայմանագրի 1.3 կետովնախատեսվածժամկետում աշխատանքիարդյունքըհանձնելուդեպքումՊատվիրատուիցպահանջելվճարելուպայմանագրի 5.1 կետովնախատեսված` վճարմանենթակագումարը։

3.3.2	Պատվիրատուիկողմիցպայմանագրի 5.4 կետումնշվածժամկետներիխախտմանդեպքումՊատվիրատուիցպահանջելվճարելուիրենվճարմանենթակագումարներըևպայմանագրի 6.5 կետովնախատեսվածտույժը։

3.4. Կապալառունպարտավորէ`

3.4.1	Աշխատանքներիառնվազն 75 տոկոսըկատարելանձամբ, պայմանագրովնախատեսվածկարգովևժամկետներում, իրուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպեսնաևանհրաժեշտնյութերովուպատշաճորակով` նախագծինևծավալաթերթինհամապատասխան։

3.4.2	Կատարել աշխատանքիվերաբերյալՊատվիրատուիտվածցուցումները, եթեդրանքչենհակասումպայմանագրիպայմաններին։

3.4.3	Ապահովելշինմոնտաժայինաշխատանքներիկատարումըշինարարականնորմերին, կանոններինուտեխնիկականպայմաններինհամապատասխան, կատարելիրկողմիցմոնտաժվածսարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչևայլն) անհատականփորձարկում, մասնակցելսարքավորմանհամալիրփորձարկմանը։

3.4.4 	ԱշխատանքիարդյունքըՊատվիրատուինհանձնելիսնրանհայտնելայնպահանջներիևկանոններիմասին, որոնցպահպանումնանհրաժեշտէ աշխատանքիարդյունքիարդյունավետևանվտանգօգտագործմանհամար, ինչպեսնաևտեղեկություններհաղորդելայդպահանջներըևկանոններըչպահպանելուհնարավորհետևանքներիմասին։

3.4.5	 Պայմանագրի 1.3 կետումնշվածժամկետը (ներառյալօրացուցայինգրաֆիկը) խախտելուևՊատվիրատուիկողմից աշխատանքիկատարմաննորժամկետսահմանվելուդեպքում, ապահովել աշխատանքիկատարումըսահմանվածժամկետումևյուրաքանչյուրուշացվածօրվահամարվճարելպայմանագրի  6.2 կետովնախատեսվածտույժը։

3.4.6	Պայմանագրի 3.1.4 կետովնախատեսվածհիմքերովպայմանագրիլուծմանդեպքումհատուցելՊատվիրատուինպատճառվածվնասներըևվճարել 6.3 կետովնախատեսվածտուգանքը։

3.4.7 	Շինարարությանօբյեկտիկոնսերվացմանանհրաժեշտությանծագմանդեպքում` իրմիջոցներովկատարել աշխատանքըդադարեցնելուևշինարարությունըկոնսերվացնելուանհրաժեշտությունիցբխողողջամիտծախսերը։

3.4.8 Եթեշինարարականծրագրերիկատարմանարդյունքիկամդրաառանձինբաղադրիչիհամարսահմանվածերաշխիքայինժամկետիընթացքումիհայտենեկելկատարվածաշխատանքիթերություններ, ապաԿապալառունպարտավորէիրհաշվին, Պատվիրատուիկողմիցսահմանվածողջամիտժամկետումվերացնելթերությունները։

3.4.10 Կապալիօբյեկտի, դրաառանձինմասերի (կոնստրուկցիաներևայլն) ևօգտագործվածնյութերիերաշխիքայինժամկետներիններկայացվողնվազագույնպահանջները 3 տարի:39

3.4.11  ՊայմանագրիկատարմանապահովմանգործողությանընթացքումլուծարմանկամսնանկացմանգործընթացսկսելուդեպքումդրամասիննախապեսգրավորտեղեկացնելՊատվիրատուին։

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՀԱՆՁՆՄԱՆԵՎԸՆԴՈՒՆՄԱՆԿԱՐԳԸ

4.1Կատարվածաշխատանքըընդունվում էՊատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: ԱշխատանքըՊատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է ՊատվիրատուիևԿապալառուիմիջևերկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

ՄինչևպայմանագրովաշխատանքիկատարմանհամարնախատեսվածօրըներառյալԿապալառունՊատվիրատուինէտրամադրումիրկողմիցստորագրված` աշխատանքըՊատվիրատուինհանձնելուփաստըֆիքսողփաստաթուղթը (հավելված N 4.1) ևհանձնման-ընդունմանարձանագրության2 օրինակ (հավելված N 4):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին։ Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն`

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

4.3	Աշխատանքիկամպայմանագրիօրացուցայինգրաֆիկովնախատեսվածառանձինտեսակիաշխատանքների, փուլերիևծավալներիարդյունքներընախագծանախահաշվայինփաստաթղթերինչհամապատասխանելուդեպքումկողմերըկազմումեներկկողմակտ` թվարկելովթերություններիվերացմանհամարպահանջվող` կատարմանենթակալրացուցիչաշխատանքներըևժամկետները։Կապալառունպարտավորէպայմանագրայինգնիսահմաններում, առանցլրացուցիչվճարի, կատարելանհրաժեշտաշխատանքներ։

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը։

4.5 Եթե պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն   Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքնընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները`

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ` ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը`

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում` վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻԳԻՆԸԵՎՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրիընդհանուրգինըկազմումէ -------------- (------------------)  ՀՀդրամ, որից ---------- (----------------------------------------) ՀՀդրամը` ԱԱՀ-ն։ԳինըներառումէԿապալառուիկողմիցիրականացվողբոլործախսերը, ընդորում`

5.2 ԱշխատանքիգինըկայունէևԿապալառունիրավունքչունիպահանջելավելացնելու, իսկՊատվիրատուննվազեցնելուայդգինը։

5.3	 Պատվիրատունվճարումէ աշխատանքիկամպայմանագրիօրացուցայինգրաֆիկովնախատեսված` առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների`  պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը։

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է42.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ –ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1	ԿապալառունպատասխանատվությունէկրումԱշխատանքիորակիևսույնպայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալօրացուցայինգրաֆիկը) նախատեսվածժամկետիպահպանմանհամար։

6.2	ՍույնպայմանագրովնախատեսվածԱշխատանքիկատարմանժամկետըխախտելուդեպքումԿապալառուիցյուրաքանչյուրուշացված աշխատանքային օրվահամարգանձվումէտույժ` կատարմանենթակա, սակայնչկատարվածԱշխատանքիգնի 0,05 (զրոամբողջհինգհարյուրերրորդական) տոկոսիչափով։

6.3	Պայմանագրի 3.1.3 կետովնախատեսվածհիմքերովՊատվիրատուիկողմից աշխատանքըչընդունվելու, ինչպեսնաև 3.1.4 կետովնախատեսվածկարգովպայմանագիրըլուծելուդեպքումԿապալառուիցգանձվումէտուգանք` պայմանագրի 5.1 կետումնախատեսվածգումարի 0,5 (զրոամբողջհինգտասնորդական) տոկոսիչափով:43Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4	Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերովնախատեսվածտույժըևտուգանքըհաշվարկվումևհաշվանցվումենԿապալառուինվճարվողգումարներիհետ։

6.5	Պատվիրատուիկողմիցպայմանագրի 5.3 կետովնախատեսվածժամկետներիխախտմանհամարՊատվիրատուինկատմամբյուրաքանչյուրուշացված աշխատանքային օրվահամարհաշվարկվումէտույժ` վճարմանենթակա, սակայնչվճարվածգումարի 0,05 (զրոամբողջհինգհարյուրերրորդական) տոկոսիչափով։

6.6	ՊայամանագրովչնախատեսվածդեպքերումկողմերնիրենցպարտավորություններըչկատարելուկամոչպատշաճկատարելուհամարպատասխանատվությունենկրումՀՀօրենսդրությամբսահմանվածկարգով։

6.7	Տույժերիև (կամ)տուգանքներիվճարումըկողմերինչիազատումիրենցպայմանագրայինպարտավորություններըկատարելուց։

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻՈՒԺԻԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույնպայմանագրովպարտավորություններնամբողջությամբկամմասնակիորենչկատարելուհամարկողմերնազատվումենպատասխանատվությունից, եթեդաեղելէանհաղթահարելիուժիազդեցությանհետևանքով, որըծագելէսույնպայմանագիրըկնքելուցհետո, ևորըկողմերըչէինկարողկանխատեսելկամկանխարգելել։Այդպիսիիրավիճակներեներկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմականևարտակարգդրությունհայտարարելը, քաղաքականհուզումները, գործադուլները, հաղորդակցությանմիջոցներիաշխատանքիդադարեցումը, պետականմարմիններիակտերըևայլն, որոնքանհնարինենդարձնումսույնպայմանագրովպարտավորություններիկատարումը։Եթեարտակարգուժիազդեցությունըշարունակվումէ 3 (երեք) ամսիցավելի, ապակողմերիցյուրաքանչյուրնիրավունքունիլուծելպայմանագիրը` այդմասիննախապեստեղյակպահելովմյուսկողմին։

8. ԱՅԼՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրնուժիմեջէմտնումհամապատասխանֆինանսականմիջոցներհաստատվելուդեպքումկողմերի միջև կնքվող համաձայնագրիուժիմեջմտնելուպահից և գործում է մինչևկողմերի պայմանագրովստանձնածպարտավորություններիողջծավալովկատարումը։

8.2 Պայմանագրիցծագած` կողմիվճարայինպարտավորությունըչիկարողդադարելայլպայմանագրիցծագած` հակընդդեմպարտավորությանհաշվանցով, առանցկողմերիգրավորևկնիքովհաստատվածհամաձայնության։ Պայմանագրիցծագածպահանջիիրավունքըչիկարողփոխանցվելայլանձի, առանցպարտապանկողմիգրավորհամաձայնության։

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։

8.4 ՊայմանագրիհետկապվածվեճերըենթակաենքննությանՀայաստանիՀանրապետությանդատարաններում։

8.5	ՊայմանագրումփոփոխություններևլրացումներկարողենկատարվելմիայնԿողմերիփոխադարձհամաձայնությամբ` համաձայնագիրկնքելումիջոցով, որըկհանդիսանապայմանագրիանբաժանելիմասը։

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:45

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:46

8.8Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը` Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում` պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9	Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։

Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն։

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքովկամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12	Սույնպայմանագրիկապակցությամբծագածվեճերըլուծվումենբանակցություններիմիջոցով։Համաձայնությունձեռքչբերելուդեպքումվեճերըլուծվումենդատականկարգով։

8.13 Սույնպայմանագիրըկազմվածէ ____ էջից, կնքվումէերկուօրինակից, որոնքունենհավասարազորիրավաբանականուժ, յուրաքանչյուրկողմինտրվումէմեկականօրինակ։Սույնպայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվումենպայմանագրիանբաժանելիմասը։

8.14 ՍույնպայմանագրիհետկապվածհարաբերություններինկատմամբկիրառվումէՀայաստանիՀանրապետությանիրավունքը։

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը` նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում է բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով` հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 18-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:47

9. ԿՈՂՄԵՐԻՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸԵՎՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Անհրաժեշտությանդեպքումպայմանագրի նախագծումկարողեններառվելՀՀօրենսդրությանըչհակասողդրույթներ։

Հավելվածթիվ 1

«»                  20   թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*48

| N | ²ßË-ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ßÇýñÁ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ã.Ù. | ø³Ý³Ï | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 1-1587 | ²í»Éáñ¹ µÝ³ÑáÕÇ µ³ñÓáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç íñ³ | 1000 Ëáñ.Ù | 0,080 | 558,2729 | 44,6618 |
| 2 | 310-5 | î»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ ÏÙ | ï | 108,00 | 1,7097 | 184,6478 |
| 3 | 1-968 | ´Ý³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí ï»Õ³÷áË»Éáí 20Ù | 100 Ëáñ.Ù | 0,20 | 96,8522 | 19,3704 |
| 4 | 1-1184 | ´Ý³ÑáÕÇ ïá÷³ÝáõÙ åÝ¨Ù³ïá÷³Ýáí | 100 Ëáñ.Ù | 0,20 | 24,9877 | 4,9975 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 253,6776 |
|  |  | 2.ÐÇÙù»ñ |  |  |  |  |
| 5 | 6-1 | ´»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-7,5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó | Ëáñ.Ù | 18 | 37,4562 | 674,2123 |
| 6 | 6--14 | Ê³Ùù³ñµ»ïáÝ» ÑÇÙù»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-12,5 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí | Ëáñ.Ù | 32,60 | 45,5041 | 1483,4344 |
| 7 | 6--5 | º/µ ëÛáõÝ³Ï³ÉÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ B25 B-¹³ëÇ µ»ïáÝáí | Ëáñ.Ù | 5,5200 | 72,5533 | 400,4945 |
| 8 |  | 16A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0,5487 | 470,6851 | 258,2649 |
| 9 | 6--160 | º/µ ÑÇÙÝ³ÛÇÝ Ñ»Í³ÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-25¹³ëÇ µ»ïáÝáí | Ëáñ.Ù | 14,000 | 83,9815 | 1175,7406 |
| 10 |  | 8Ac-I ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0,506 | 478,9758 | 242,4575 |
| 11 |  | 18A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 1,205 | 470,6851 | 567,1756 |
| 12 | 6-83 | ØÇç³¹Çñ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ØÜ-1 | ï | 0,05 | 994,8548 | 51,5335 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 4853,3133 |
|  |  | 3.ä³ï»ñ |  |  |  |  |
| 13 | 8--509 | àñÙÝ³Ë³ñÇëËÇ ëñµ³ï³ß µ³½³Éï ù³ñáí | ù³é.Ù | 120,00 | 33,4949 | 4019,3934 |
| 14 | 8--163 | ä³ï»ñÇ ß³ñù Ï³ÝáÝ³íáñ Ó¨Ç ïáõý ù³ñáí | Ëáñ.Ù | 200,00 | 22,5625 | 4512,4989 |
| 15 | 15--20 15--60 ï»Ë Ù³ë Ï»ï 1,5 | ²ñï³ùÇÝ å³ï»ñÇ »ñ»ë³å³ïáõÙ ïáõýÇó 30ÙÙ Ñ³ëï ë³ÉÇÏÝ»ñáí 5,8-(0,08*3), 0,13-(0,005*3), 8,9-(0,11*3) | ù³é.Ù | 130,00 | 20,1398 | 2618,1702 |
| 16 |  | ò³ÝóÇ ìé-1 | ï | 0,3000 | 595,4252 | 178,6276 |
| 17 | 8--539 | îáõý ù³ñÇó ùÇíÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ Ñ-30ëÙ ÙÇÝã¨ 9 ç³ñ¹í³Íùáí | ·Í.Ù | 20,12 | 45,0781 | 906,9711 |
| 18 | 8--531 | îáõý ù³ñÇó ùÇíÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ Ñ-30ëÙ ÙÇÝã¨ 9 ç³ñ¹í³Íùáí | ·Í.Ù | 20,12 | 42,8112 | 861,3622 |
| 19 | 8-59 | Þ³ñí³ÍùÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ ó³Ýóáí ºó-2 | ï | 0,45 | 658,6764 | 296,4044 |
| 20 |  | Ac-I ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0,060 | 478,9758 | 28,7385 |
| 21 |  | A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0,080 | 470,6851 | 37,6548 |
| 22 | 6-106 | Þñç³Ý³Ï 1-;-5,ÙÇ³ÓáõÛÉ »/µ ëÛáõÝ»ñÇ /ØØ±Çñ³Ï³³óáõÙ B-25 Ù³ÏÝÇßÇ µ»ïáÝáí | Ëáñ.Ù | 12,44 | 105,4066 | 1311,2582 |
| 23 |  | 6Ac-I ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0,208 | 472,6800 | 98,0811 |
| 24 |  | 8Ac-I ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0,147 | 478,9758 | 70,5052 |
| 25 |  | 16A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0,578 | 470,6851 | 272,0560 |
| 26 |  | 18A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0,187 | 470,6851 | 88,0181 |
| 27 |  | 22A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0,419 | 470,6851 | 197,2171 |
| 28 | 6-83 | ØÇç³¹Çñ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ØÜ-1 | ï | 0,06 | 994,8548 | 56,2093 |
| 29 |  | 1,3 ÙÇ³ÓáÛÉ »/µ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇÇ Çñ³Ï³³óáõÙ B-25 Ù³ÏÝÇßÇ µ»ïáÝáí | Ëáñ.Ù | 23,20 | 105,4066 | 2445,4334 |
| 30 |  | 6Ac-I ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0,203 | 472,6800 | 95,9068 |
| 31 |  | 8Ac-I ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 1,125 | 478,9758 | 538,8477 |
| 32 |  | 12A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0,504 | 472,5712 | 238,2704 |
| 33 |  | 16A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0,214 | 470,6851 | 100,4913 |
| 34 |  | 18A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0,187 | 470,6851 | 88,0181 |
| 35 |  | 20A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 1,768 | 470,6851 | 832,1713 |
| 36 |  | 22A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0,419 | 470,6851 | 197,2171 |
| 37 | 6-83 | ØÇç³¹Çñ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ØÜ-1 | ï | 0,14 | 994,8548 | 135,0018 |
| 38 | 6--170 | º/µ µ³ñ³íáñÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B15¹³ëÇ µ»ïáÝáí | Ëáñ.Ù | 2,62 | 87,3960 | 228,9775 |
| 39 |  | 6Ac-I ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0,043 | 472,6800 | 20,4670 |
| 40 |  | 12A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0,014 | 472,5712 | 6,3797 |
| 41 |  | 16A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0,179 | 470,6851 | 84,1114 |
| 42 |  | ò³Ýó 1 | ï | 0,570 | 595,4252 | 339,3924 |
| 43 | 6--168 | º/µ ·áïáõ å³ïñ³ëïáõÙ B-25¹³ëÇ µ»ïáÝÇó | Ëáñ.Ù | 3,05 | 78,0863 | 238,1632 |
| 44 |  | 6Ac-I ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0,048 | 472,6800 | 22,8777 |
| 45 |  | 12A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0,243 | 472,5712 | 114,8821 |
| 46 | 23--45 | ºñ»ë³å³ïÙ³Ý ù³ñ»ñÇ Ù»ç í»ñïÇÏ³É ³Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ ³ÉÙ³ëï» ·³ÛÉÇÏáÝáí d=20ÙÙÈ-20ÙÙ | 100 Ñ³ï | 6,50 | 14,7295 | 95,7417 |
| 47 | 35-37-57 | ²Ýóù»ñÇ Ý»ñ³ñÏáõÙ åáÉÇÙ»ñ -ó»Ù»Ýï» ß³Õ³Ëáí | Ëáñ.Ù | 0,010 | 77,8964 | 0,7790 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 21376,2958 |
|  |  | 6.î³ÝÇù |  |  |  |  |
| 48 | 9--69 | äáÕå³ï» ý»ñÙ³Ý»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ | ï | 3,83 | 70,2583 | 269,3225 |
| 49 |  | äáÕå³ï» ý»ñÙ³ÛÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 1,18 | 728,9879 | 860,2057 |
| 50 | 33--82 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ý»ñÙ³Ý»ñÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù | ï | 1,18 | 20,7973 | 24,5408 |
| 51 | 9--82 | àÕÕ³ÓÇ· ¨ ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý å³Õå³ï» ý»ñÙ³Ý»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ | ï | 5,0198 | 72,5891 | 364,3826 |
| 52 |  | àõÕ³ÓÇ· ¨ ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý åáÕå³ï» ý»ñÙ³Ý»ñÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 5,0198 | 728,9879 | 3659,3733 |
| 53 | 33--82 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù | ï | 8,10 | 20,7973 | 168,4579 |
| 54 | 12--404 | î³ÝÇùÇ Í³ÍÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ Ó¨³íáñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó Îä25-0,55ÙÙ Ñ³ëï, ÷³Ûï» Ï³í³ñ³Ù³ÍÇ å³ïñ³ëïáõÙáí | 100 ù³é.Ù | 3,80 | 824,7519 | 3134,0574 |
| 55 | 12-278 | ä³ï»ñÇ íñ³ çñ³Ñ»é³óÙ³Ý ³éáõÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 0,55ÙÙ Ñ³ëï | 100 ·Í.Ù | 0,76 | 1522,9566 | 1157,4470 |
| 56 | 12-276 | Þ»ÝùÇ ×³Ï³ïÇ »½ñ³Ï³ÉáõÙ ·áñÍ³ñ³Ý³ÛÇÝ Ý»ñÏ³Í³ÍÏáõÛÃáí ÃÇÃ»ÕÇó, ³Û¹ ÃíáõÙ /çñÑáë ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ,å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ | 100 ù³é.Ù ×³Ï³ï | 6,38 | 99,3804 | 634,0472 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 10271,8344 |
|  |  | 7.ØÇçÝáñÙÝ»ñ |  |  |  |  |
| 57 | 8-169 | Â»Ã¨ µ»ïáÝ» ë³É»ñÇó ÙÇçÝáñÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 10ëÙ Ñ³ëï | 100 ù³é.Ù | 0,56 | 398,6713 | 224,6513 |
| 58 | 8-140 | ØÇçÝáñÙÝ»ñÇ ß³ñáõÙ Ã»Ã¨ µ»ïáÝ» µÉáÏÝ»ñáí 20152/0,016 *20*40ëÙ | Ëáñ.Ù | 19,20 | 22,7243 | 436,3075 |
| 59 | 8-150 | ²Ýóù»ñÇ Éó³÷³ÏáõÙ Ã»Ã¨ µ»ïáÝáí B 15¹³ëÇ | Ëáñ.Ù | 8,68 | 39,3259 | 341,3485 |
| 60 | 6-83 | ØÇç³¹Çñ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | ï | 0,08 | 994,8548 | 79,5884 |
| 61 | 8-59 | Þ³ñí³ÍùÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ ó³Ýóáí | ï | 0,05 | 658,6764 | 32,9338 |
| 62 | 7-338 | è»ïÇÝ» ÏáÕ³¹ÇñÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | ù³é.Ù | 2,50 | 15,7025 | 39,2562 |
| 63 | 6--170 | º/µ µ³ñ³íáñÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B15¹³ëÇ µ»ïáÝáí | Ëáñ.Ù | 0,25 | 85,4982 | 21,3746 |
| 64 |  | Ac-I ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0,020 | 459,2990 | 9,1860 |
| 65 |  | A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0,030 | 459,1932 | 13,7758 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 1198,4220 |
|  |  | 8.ä³ïáõÑ³ÝÝ»ñ |  |  |  |  |
| 66 |  | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» å³ïáõÑ³ÝÝ»ñ »ñÏï³Ï ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí,ç»ñÙ³Ï³Ùñç³Ïáí µ³óíáÕ /Ý»ñ³éÛ³É ³ñÅ»ùÁ ï»Õ³¹ñáõÙÁ, ï»Õ³÷áËáõÙÁ/ | ù³é.Ù | 19,96 | 32,7037 | 652,7651 |
| 67 |  | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» å³ïáõÑ³ÝÝ»ñ »ñÏï³Ï ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí,ç»ñÙ³Ï³Ùñç³Ïáí ãµ³óíáÕ /Ý»ñ³éÛ³É ³ñÅ»ùÁ ï»Õ³¹ñáõÙÁ, ï»Õ³÷áËáõÙÁ/ | ù³é.Ù | 37,70 | 21,4964 | 810,4151 |
| 68 | 10--103 | äÉ³ëïÙ³ëÇó å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñ 0,35ëÙ É³ÛÝáõÃ | ù³é.Ù | 6,83 | 0,9333 | 6,3743 |
| 69 |  | ä³ïáõÑ³Ý³·á· | ·Í,Ù | 19,50 | 3,3056 | 64,4592 |
| 70 | 15--78 | ´³½Éï» 20ÙÙ Ñ³ëï å³ïáõÑ³Ý³·á· 100ÙÙ É³ÛÝ. | ù³é.Ù | 1,97 | 15,5969 | 30,7258 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 1564,7395 |
|  |  | 10.¸éÝ»ñ |  |  |  |  |
| 71 |  | ²ÉÛáõÙÇÝ» ¹éÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ç»ñÙ³Ï³Ùñç³Ïáí ÏñÏÝ³ß»ñï ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí 60ÙÙ åñáýÇÉáí /ï»Õ³¹ñáõÙÁ,ï»Õ³÷áËáõÙÁ ÷³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ý»ñ³éí³Í ¿ ·ÝÇ Ù»ç/ | ù³é.Ù | 11,70 | 88,4846 | 1035,2694 |
| 72 |  | ²ÉÛáõÙÇÝ» ¹éÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ³é³Ýó ç»ñÙ³Ï³Ùñç³Ïáí ÏñÏÝ³ß»ñï ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí 60ÙÙ åñáýÇÉáí /ï»Õ³¹ñáõÙÁ,ï»Õ³÷áËáõÙÁ ÷³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ý»ñ³éí³Í ¿ ·ÝÇ Ù»ç/ | ù³é.Ù | 18,75 | 48,5052 | 909,4723 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 1944,7417 |
|  |  | 11.Ð³ï³ÏÝ»ñ |  |  |  |  |
| 73 | 11--3 11--5 | Îáå×³í³½» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 400ÙÙ 40% ³í³½ 60% ÏáåÇ× | Ëáñ.Ù | 31,97 | 13,8940 | 444,2057 |
| 74 | 11-11 | Ð³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï Ë³ñ³Ù³µ»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³ëáõÙ B-7,5¹³ëÇ µ»ïáÝÇó 10ëÙ Ñ³ëï | Ëáñ.Ù | 15,99 | 38,4358 | 614,5892 |
| 75 | 6--86 | ´»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ ìé--1 ¹³ëÇ ³Ùñ³Ýáí | ï | 0,800 | 614,4454 | 491,5564 |
| 76 | 11-11 | Ð³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï µ»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³ëáõÙ B-12,5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó 100 ÙÙ Ñ³ëï | Ëáñ.Ù | 25,58 | 41,4972 | 1061,4979 |
| 77 | 11-55 11--56 | ò»Ù»Ýï» Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 30ÙÙ Ñ³ëïáõÃ. | 100 ù³é.Ù | 3,20 | 132,6578 | 424,1201 |
| 78 | 11-18 | ´ÇïáõÙÇ ùëáõÏÇ íñ³ ïáÉáí çñ³Ù»Ïáõë³óÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 1 ß»ñï Ç½á·³Ùáí | 100 ù³é.Ù | 3,20 | 486,2503 | 1554,5907 |
| 79 | 11--135 ÏÇñ³é | Ð³ï³ÏÇ Í³ÍÏáõÛÃÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ É³íáñ³Ï Ù³ÙÉ³·ñ³ÝÇï» ë³ÉÇÏÝ»ñáí 600*600ÙÙ | ù³é.Ù | 319,71 | 17,1274 | 5475,7909 |
| 80 | 11--252 | Þñ»ß³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ É³íáñ³Ï Ù³ÙÉ³·ñ³ÝÇï» ë³ÉÇÏÝ»ñáí Ñ-10ëÙ | 100 ·Í.Ù | 1,14 | 205,3141 | 234,0581 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 10300,4088 |
|  |  | 12.Ü»ñùÇÝ Ñ³ñ¹³ñáõÙ |  |  |  |  |
| 81 | 15-256 | ä³ï»ñÇ É³íáñ³Ï ëí³Õ ó»Ù.-³í³½. ß³Õ³Ëáí | 100 ù³é.Ù | 6,100 | 186,0318 | 1134,7939 |
| 82 | 15-660 | ä³ï»ñÇ,ëÛáõÝ»ñÇ ¨ ß»åáõÃÛáõÝÝ»ñÇ É³íáñ³Ï Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùë³Ý»ñÏáí | 100 ù³é.Ù | 5,69 | 103,6430 | 589,4180 |
| 83 | 15-84 | ä³ï»ñÇ »ñ»ë³å³ïáõÙ Ë»ó»ë³ÉÇÏÝ»ñáí 270*370 | 100 ù³é.Ù | 0,41 | 776,6182 | 320,7433 |
| 84 | 34--323 | ²ñÙëïñáÝ· ïÇåÇ Ï³ËáíÇ ³é³ëï³ÕÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñÏ³ëÇ å³ïñ³ëïáõÙ | ù³é.Ù | 317,15 | 3,9354 | 1248,1105 |
| 85 | 34--342 | Î³ñÏ³ëÇ »ñ»ë³å³ïáõÙ ²ñÙëïñáÝ· ïÇåÇ ³é³ëï³Õáí /Ïó³Ù³ë»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ïó³Ù³ë»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ/ | ù³é.Ù | 317,15 | 8,7685 | 2780,9278 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 6073,9936 |
|  |  | 13.²ñï³ùÇÝ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ |  |  |  |  |
| 86 | 6--21 | ²ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ï³Ï µáõï³µ»ïáÝ» ÑÇÙù»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-12,5 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí | Ëáñ.Ù | 6,24 | 43,8237 | 273,4599 |
| 87 | 6--86 | ´»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ ìé--1 ¹³ëÇ ³Ùñ³Ýáí | ï | 0,107 | 614,4454 | 65,7457 |
| 88 | 6--1 | ´»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-15 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí | Ëáñ.Ù | 3,81 | 46,7050 | 177,9460 |
| 89 | 15--77 ÏÇñ³é | ²ñï³ùÇÝ ³ëïÇ×³Ý³Ñ³ñÃ³ÏÇ ¨ ³ëïÇ×³Ý³ù³ÛÉ»ñÇ å³ïáõÙ µ³½³ÉïÇó ë³ÉÇÏÝ»ñáí 3ëÙ Ñ³ëï. | ù³é.Ù | 25,00 | 18,3697 | 459,2424 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 976,3939 |
|  |  | Ջեռուցում |  |  |  |  |
|  |  | 1.ê³Ý.ï»Ë.³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 90 | 19--5 | Î³Ãë³ 34Ïíï | Ñ³ï | 1,00 | 6,0451 | 6,0451 |
| 91 |  | Î³Ãë³ÛÇ ³ñÅ»ùÁ | Ñ³ï | 1,00 | 362,6670 | 362,6670 |
| 92 | 18-115 | ²ÉÛáõÙÇÝ» ç»éáõóÙ³Ý Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ H=500ÙÙ 220*0.280 | ¿ÏÙ | 61,60 | 0,5658 | 34,8526 |
| 93 |  | ²ÉÛáõÙÇÝ» ç»éáõóÙ³Ý Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ H=500ÙÙ | Õ | 220,00 | 5,9951 | 1318,9122 |
| 94 | 16--261 | æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý åáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÝ»ñ /³Ùñ³óáõÙáí/d=16*3,4ÙÙ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí | ·Í.Ù | 60,00 | 3,1660 | 189,9603 |
| 95 | 16--261 | æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý åáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÝ»ñ /³Ùñ³óáõÙáí/d=16*3,4ÙÙ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí ·áñÍ³ñ³Ý³ÛÇÝ ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇãáí | ·Í.Ù | 32,00 | 3,6828 | 117,8511 |
| 96 | 16--261 | æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý åáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÝ»ñ /³Ùñ³óáõÙáí/d=20ÙÙ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí ·áñÍ³ñ³Ý³ÛÇÝ ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇãáí | ·Í.Ù | 53,00 | 4,2586 | 225,7072 |
| 97 | 16-262 | ÜáõÛÝÁ, d=25*4,2ÙÙ | ·Í.Ù | 68,00 | 4,9990 | 339,9338 |
| 98 | 16-263 | ÜáõÛÝÁ, d=32*5,4ÙÙ | ·Í.Ù | 5,00 | 5,8158 | 29,0789 |
| 99 | 16--134 | ö³Ï³Ý ·Ý¹ÇÏ³íáñ d=32ÙÙ | Ñ³ï | 2,00 | 4,8791 | 9,7582 |
| 100 | 16--134 | ö³Ï³Ý ·Ý¹ÇÏ³íáñ d=16ÙÙ | Ñ³ï | 4,00 | 4,4182 | 17,6728 |
| 101 |  | Ò¨³íáñ Ù³ë»ñ åáÉÇåñáåÇÉ»ÝÇó | Ñ³ï | 400,00 | 0,0907 | 36,2696 |
| 102 | 16--134 | Ø³ñïÏáóÝ»ñÇ ÷³Ï³Ý í»ñ¨Ç ³ÝÏÛáõÝ³ÛÇÝ d=15ÙÙ | Ñ³ï | 16,00 | 5,0061 | 80,0970 |
| 103 | 16--134 | Ø³ñïÏáóÝ»ñÇ ÷³Ï³Ý Ý»ñù¨Ç ³ÝÏÛáõÝ³ÛÇÝ d=15ÙÙ | Ñ³ï | 16,00 | 4,9214 | 78,7429 |
| 104 | 18--186 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ û¹³ÙáõÕÈ-20Ëáñ.Ù/Å³Ù 0.04Ïíï | Ñ³ï | 3,00 | 8,7813 | 26,3438 |
| 105 |  | ²é³Ýóù³ÛÇÝ û¹³ÙáõÕÇ ³ñÅ»ùÁ | Ñ³ï | 3,00 | 45,0000 | 135,0000 |
| 106 | 16--135 | Ø³ñïÏáóÝ»ñÇ ³Ùñ³óáõÙ /Ï³ËÇãÝ»ñ³Ùñ³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ/ | Ñ³ï | 45,00 | 3,1170 | 140,2661 |
| 107 |  | ÊáÕáí³ÏÝ»ñÇ ³Ùñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ åáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ³Ùñ³ÏÝ»ñ ¹Ûáõµ»ÉÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ | Ñ³ï | 436,00 | 0,0453 | 19,7669 |
| 108 | 18--229 | ú¹³Ñ³Ý ÷³Ï³Ý d=15ÙÙ | Ñ³ï | 16,00 | 0,5372 | 8,5949 |
| 109 | 16-134 | ÂáÕ³ñÏÙ³Ý ÷³Ï³Ý d=20ÙÙ | Ñ³ï | 1,00 | 4,9214 | 4,9214 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 3182,4418 |
|  |  | Ü»ñùÇÝ çñ³Ù³ï³Ï³ñáõÙ |  |  |  |  |
|  |  | ê³Ý.ï»Ë.³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 110 | 16--261 | æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý åáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÝ»ñ /³Ùñ³óáõÙáí/d=16*3,4ÙÙ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí | ·Í.Ù | 57,00 | 2,7504 | 156,7737 |
| 111 |  | Ò¨³íáñ Ù³ë»ñ åáÉÇåñáåÇÉ»ÝÇó ³ÝÏÛáõÝ³Ï | Ñ³ï | 16,00 | 0,0907 | 1,4508 |
| 112 |  | Ò¨³íáñ Ù³ë»ñ åáÉÇåñáåÇÉ»ÝÇó »é³µ³ßËÇÏ | Ñ³ï | 4,00 | 0,1133 | 0,4534 |
| 113 | 16-134 | ö³Ï³Ý d=15ÙÙ | Ñ³ï | 5,00 | 4,3759 | 21,8794 |
| 114 | 17--52 | Èí³ó³ñ³ÝÇ Ë³éÝÇã /É³íáñ³Ï/ | Ñ³ï | 2,00 | 8,1540 | 16,3079 |
| 115 |  | ÊáÕáí³ÏÝ»ñÇ ³Ùñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ åáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ³Ùñ³ÏÝ»ñ ¹Ûáõµ»ÉÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ | Ñ³ï | 50,00 | 0,0453 | 2,2668 |
| 116 | 17--101 | ×Ï³ËáÕáí³Ï | Ñ³ï | 5,00 | 6,3018 | 31,5092 |
| 117 | 22--312 | æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Éí³óáõÙ ³Ëï³Ñ³ÝáõÙáí | ·Í.Ù | 57,00 | 0,0707 | 4,0291 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 234,6704 |
|  |  | ÞÇÝ.³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 118 | 1-961 | ÜáõÛÝÁ, Ó»éùáí III | 100 Ëáñ.Ù | 0,081 | 231,6030 | 18,7598 |
| 119 | 1-968 | ÐáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí | 100 Ëáñ.Ù | 0,063 | 0,9685 | 0,0610 |
| 120 | 310-5 | ²í»Éáñ¹ µÝ³ÑáÕÇ ï»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 5ÏÙ | ï | 3,24 | 1,7097 | 5,5394 |
| 121 | 23-1 | ²í³³½Çó Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 10ëÙ Ñ³ëï. | Ëáñ.Ù | 1,80 | 4,6708 | 8,4075 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 32,7678 |
|  |  | ÎáÛáõÕÇ |  |  |  |  |
|  |  | ê³Ý.ï»Ë ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 122 | 16-33 | ÎáÛáõÕáõåáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹» ËáÕáí³ÏÝ»ñ é»ïÇÝ» ë»ÕÙÇã ûÕ³ÏÝ»ñáí, ÑáÕÇ Ù»ç d=50ÙÙ | ·Í.Ù | 22,70 | 1,22 | 27,6987 |
| 123 | 16-34 | ÎáÛáõÕáõåáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹» ËáÕáí³ÏÝ»ñ é»ïÇÝ» ë»ÕÙÇã ûÕ³ÏÝ»ñáí, d=110ÙÙ | ·Í.Ù | 17,80 | 1,90 | 33,7357 |
| 124 | 22-365 | äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» Ó¨³íáñ Ù³ë»ñ d=50ÙÙ | Ñ³ï | 8,00 | 1,32 | 10,5604 |
| 125 | 22-365 | äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» Ó¨³íáñ Ù³ë»ñ d=100ÙÙ | Ñ³ï | 13,00 | 2,30 | 29,8520 |
| 126 | 17-62 | Ö»Ý³å³ÏÛ³ Ï»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý ½áõ·³ñ³Ý³ÏáÝù Éí³óÙ³Ý ï³Ï³éÇÏáí /É³íáñ³Ï/ | Ï-ï | 2,00 | 34,59 | 69,1756 |
| 127 | 17-22 | ×»Ý³å³ÏÛ³ Ï»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý Éí³ó³ñ³Ý, Ï³Ý·Ý³Ïáí | Ï-ï | 2,00 | 22,81 | 45,6244 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 216,6468 |
|  |  | ÞÇÝ.³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 128 | 1-961 | ÜáõÛÝÁ, Ó»éùáí III | 100 Ëáñ.Ù | 0,054 | 231,60 | 12,5066 |
| 129 | 1-968 | ÐáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí | 100 Ëáñ.Ù | 0,04 | 0,97 | 0,0387 |
| 130 | 310-5 | ²í»Éáñ¹ µÝ³ÑáÕÇ ï»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 12ÏÙ | ï | 2,52 | 1,71 | 4,3084 |
| 131 | 46--50 | ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ å³ï»ñÇ Ù»ç ³Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ ¨ ÷³ÏáõÙ ¿É³ëïÇÏ ÝÛáõÃáí | Ñ³ï | 1,00 | 5,29 | 5,2918 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 22,15 |
|  |  | ¾É»Ïïñ³Éáõë³íáñáõÃÛáõÝ |  |  |  |  |
|  |  | ØáÝï³Å |  |  |  |  |
| 132 | 8--612-10 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ å³Ñ³ñ³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 24 ï»Õ³Ýáó | Ñ³ï | 1,00 | 4,5779 | 4,5779 |
| 133 | 8--525-2 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇãÝ»ñ | Ñ³ï | 12,00 | 2,3949 | 28,7384 |
| 134 | 8-591-5 | Â³ùÝí³Í É³ñ³ÝóÙ³Ý ³Ýç³ïÇã | 100 Ñ³ï | 0,05 | 27,2975 | 1,3649 |
| 135 | 8-591-7 | Â³ùÝí³Í É³ñ³ÝóÙ³Ý í³ñ¹³ÏÝ»ñ | 100 Ñ³ï | 0,59 | 26,3869 | 15,5683 |
| 136 | 8-402-2 | Â³ùÝí³Í É³ñ³ÝóáõÙ | 100 ·Í.Ù | 7,40 | 28,5824 | 211,5096 |
| 137 | 8-599-2 | Èáõë³ïáõ ³é³ëï³ÕÇ Ï³ËáíÇLED 42 íï | 100 Ñ³ï | 0,41 | 280,2342 | 114,8960 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 376,6550 |
|  |  | ÜÛáõÃ»ñ |  |  |  |  |
| 138 |  | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ å³Ñ³ñ³ÝÇ 24 ï»Õ³Ýáó | Ñ³ï | 1,00 | 27,966 | 27,9660 |
| 139 |  | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 1*40² | Ñ³ï | 1,00 | 1,3858 | 1,3858 |
| 140 |  | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 1*25² | Ñ³ï | 11,00 | 1,1334 | 12,4677 |
| 141 |  | 6³ 220í ³Ýç³ïÇã Ù»Ïëï»Õ³ÝÇ | Ñ³ï | 1,00 | 1,2694 | 1,2694 |
| 142 |  | 6³ 220í ³Ýç³ïÇã »ñÏëï»Õ³ÝÇ | Ñ³ï | 4,00 | 1,5112 | 6,0449 |
| 143 |  | Þñç³Ý³Ï ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ ¨ í³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ßáõñç»ñÏï»Õ³Ýáó | Ñ³ï | 31,00 | 0,6045 | 18,7393 |
| 144 |  | Þñç³Ý³Ï ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ ¨ í³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ßáõñç Ù»Ï ï»Õ³Ýáó | Ñ³ï | 1,00 | 0,4534 | 0,4534 |
| 145 |  | Ø³ÉáõË ìì¶ 3*6ù³é.Ù Ïïñí³Íùáí | ·Í.Ù | 30,00 | 1,4326 | 42,9794 |
| 146 |  | Ø³ÉáõË ìì¶ 3*4ù³é.Ù Ïïñí³Íùáí | ·Í.Ù | 200,00 | 0,9551 | 191,0197 |
| 147 |  | Ø³ÉáõË ìì¶ 3*2.5ù³é.Ù Ïïñí³Íùáí | ·Í.Ù | 340,00 | 0,5848 | 198,8478 |
| 148 |  | Ø³ÉáõË ìì¶ 2*1.5ù³é.Ù Ïïñí³Íùáí | ·Í.Ù | 170,00 | 0,2176 | 36,9949 |
| 149 |  | äáÉÇ¿ïÇÉ»Ý³ÛÇÝ ½ëå³Ý³Ï³Ó¨ ËáÕáí³Ï d-20ÙÙ | ·Í.Ù | 710,00 | 0,9067 | 643,7846 |
| 150 |  | äáÉÇ¿ïÇÉ»Ý³ÛÇÝ ½ëå³Ý³Ï³Ó¨ ËáÕáí³Ï d-32ÙÙ | ·Í.Ù | 30,00 | 1,2090 | 36,2696 |
| 151 |  | Èáõë³ïáõ ³é³ëï³ÕÇ Ï³ËáíÇLED 60*60 42 íï | Ñ³ï | 41,00 | 17,4079 | 713,7239 |
| 152 |  | ú¹³÷áËÇã 130íï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ | Ñ³ï | 3,00 | 6,5000 | 19,5000 |
| 153 |  | ì³ñ¹³Ï ÙÇ³ý³½ ÑáÕ³ÝóáõÙáí | Ñ³ï | 59,00 | 1,5112 | 89,1627 |
| 154 |  | ´³Å³Ý³ñ³ñ ïáõ÷ | Ñ³ï | 11,00 | 1,2090 | 13,2988 |
| 155 |  | î»Õ³¹ñÙ³Ý ïáõ÷ | Ñ³ï | 63,00 | 0,0332 | 2,0946 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 2056,00 |
|  | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ |  |  |  |  | 64935,15 |
|  |  | âÝ³Ë³ï»ëí³Í Í³Ëë»ñ 1,5% |  |  |  | 974,03 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 65909,18 |
|  |  | ²²Ð20% |  |  |  | 13181,84 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 79091,01 |

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀՇիրակիմարզ,գՄեղրաշեն հասցեում:

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելվածթիվ 2

«»                  20   թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆԳՐԱՖԻԿ

«ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՐԱՀԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻԿԱՏԱՐՄԱՆ

| N ը/կ | Կապալառուիկողմիցկատարվելիքաշխատանքներիառանձինտեսակների անվանումներ | Աշխատանքներիկատարմանժամկետը** |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՐԱՀԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | համապատասխանֆինանսականմիջոցներհաստատվելուդեպքումկողմերի միջև կնքվող համաձայնագրիուժիմեջմտնելուօրվանից | 365աշխ.օր |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  |

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

Հավելված N 3

«         »              20  թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀդրամ

| Աշխատանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստԳՄԱդասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 45211228 | ՀՀ Շիրակի մարզի Մեղրաշենի համայնքում հանդիսությունների սրահի կառուցման աշխատանքներ | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
|  |  |  | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |

* Վճարմանենթակագումարներըներկայացվում են աճողականկարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելվածթիվ 4

«»                  20   թ.կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

| Պայմանագրիկողմ ___________________________ ___________________________ գտնվելուվայրը ______________ հհ _________________________ հվհհ _______________________ | Պատվիրատու _____________________________ _____________________________ գտնվելուվայրը _________________ հհ____________________________ հվհհ___________________________ |
| --- | --- |

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻԿԱՄԴՐԱՄԻՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«      » «              »20    թ.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` ____________________________________________________________________________________________

Պայմանագրիկնքմանամսաթիվը` «____» «__________________» 20 թ.

Պայմանագրիհամարը`    __________

ՊատվիրատունևՊայմանագրիկողմը՝հիմք ընդունելովպայմանագրի կատարման վերաբերյալ «   » «       » 20   թ. դուրս գրված N ___   հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

ՊայմանագրիշրջանակներումՊայմանագրի կողմը  կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| N | Կատարվածաշխատանքների |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը |  | կատարման ժամկետը |  | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|  |  |  | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |  |  |

Սույն արձանագրությաներկկողմհաստատման համար հիմք հանդիսացածհաշիվապրանքագիրըևդրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

| Աշխատանքը հանձնեց | Աշխատանքը ընդունեց |
| --- | --- |
| ___________________________ ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |
| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| Կ.Տ. | Կ.Տ. |

Հավելված 4.1

«»                  20   թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ  N

պայմանագրիարդյունքըՊատվիրատուինհանձնելուփաստըֆիքսելուվերաբերյալ

Սույնով արձանագրվումէ, որ 		-ի (այսուհետ` Պատվիրատու)   և		-ի

ՊատվիրատուիանունըԿապալառուիանունը

(այսուհետ` Կապալառու)միջև 20     թ. 				 -ին կնքված N

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը			                             պայմանագրի համարը

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն  20  թ. 		-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի |  |  |
| --- | --- | --- |
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

| Հանձնեց | Ընդունեց |
| --- | --- |

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| --- | --- |
| ___________________________ ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |

Հավելված 6

«ՇՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1»*  ծածկագրով

բացմրցույթի հրավերի

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման"

կարգի 43-րդ կետի 3-րդ մասով նախատեսված տվյալների ճշտման մասին

-ի կարիքների համար կազմակերպված

պատվիրատուի անվանումը	                                  ընթացակարգի ծածկագիրը

ծածկագրով գնման ընթացակարգի  գնահատող հանձնաժողովի 20  թվականի -ի N որոշմամբ 1-ին  տեղ է զբաղեցրել ներքոհիշյալ մասնակիցը (մասնակիցները)`

| N | Մասնակցի |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | անվանումը | հարկ վճարողի հաշվառման համարը | հայտը ներկայացվելու ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը |

Խնդրում ենք ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 44-րդ կետով սահմանված ժամկետում տրամադրել տեղեկատվություն 1-ին տեղը զբաղեցրած մասնակցի` նույն կարգի 43-րդ կետի 3-րդ մասով նախատեսված տվյալների վերաբերյալ:

ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար

ընթացակարգի ծածկագիրըանունը, ազգանունը					ստորագրություն

20   թ.

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

Հավելված 7

«ՇՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1»*  ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման"

կարգի 43-րդ կետի 3-րդ մասով նախատեսված հարցման մասին

| Ընթացակարգի ծածկագիրը | Պատվիրատուի անվանումը | Մասնակցի |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | անվանումը | հարկ վճարողի հաշվառման համարը | հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց հարկային պարտավորությունների գումարի չափը/ՀՀ դրամ | հայտը ներկայացվելուն նախորդող երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը/ՀՀ դրամ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20..թ. | 20..թ. | 20..թ. | Ընդամենը |

Տեղեկատվությունը տրվել է 					 վարչության աշխատակից 				-ի կողմից

վարչության անվանումը						 անունը, ազգանունը					ստորագրություն

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

Հավելված 8

«ՇՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1»*  ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան						«»			 20   թ.**

, ի դեմս Ընկերության տնօրեն

Ընկերության անվանումը					Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

- Համաձայնության առարկան

  - Ընկերությունը մասնակցում է 					*  (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից

կազմակերպված` 	* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

  - Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

  - Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետ` Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն  համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված  «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը` /այսուհետ` Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար` Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից  գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ)  Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

  - Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից ՊահանջագիրըէլեկտրոնայինթվայինստորագրությամբհաստատվածլինելուդեպքումդրանքՎճարողԲանկինեններկայացվումէլեկտրոնայինկրիչներով, ինչպեսնաևդրանցիցարտատպվածթղթայինտարբերակներով:

  - Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

  - Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

  - Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝Վճարողբանկըվճարմանպահանջագիրըստանալուցհետո՝ 2 (երկու) աշխատանքայինօրվաընթացքումպետքէտեղեկացնիՊատվիրատուին՝գրավորձևով:

  - Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

- Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքայինժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ։

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով`

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`

ընկերության անվանումը

ընկերության հասցեն

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

| 1. ՎՃԱՐՄԱՆՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ49 |  |
| --- | --- |
| 2. Թիվ |  |
| 3. Ներկայացմանամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |  |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն ` |  |
| 5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)` |  |
| 6. Վճարողիհաշվիհամարը` |  |
| 7. ՎճարողիՀՎՀՀ` |  |
| 8. ՎճարողիՀԾՀ` |  |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն `«Ծովասարի համայնքապետարան» |  |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում) |  |
| 11. ՇահառուիՀՎՀՀ`08203637 |  |
| 12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)`ՀՀ ֆին. նախ. գործառնական վարչություն |  |
| 13.Շահառուիհաշվիհամարը (հշ.N)900142125021 |  |
| 14.Գումարը(թվերովևբառերով)` |  |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերովևբառերով)(նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում) |  |
| 16.Արժույթը (բառերովևկոդով)` |  |
| 17.Գործարքի (վճարման) նպատակը`(պայմանագրի կատարման ապահովման համար) |  |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանցհամարները,պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)` |  |
| 19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում> |  |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ |  |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /____________________/ /____________________/ 22.բ. Կ.Տ. | 21.ա. Վճարողի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ 21.բ. Կ.Տ. |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /____________________/ /ստորագրություն/ | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /____________________/ /ստորագրություն/ |
| 24.բ. Կ.Տ. 24.գ "___" ___ 20___ թ. | 23.բ. Կ.Տ. 23.գ.Կատարման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |

Վճարմանպահանջագրիպարտադիրվավերապայմաններըևլրացմանուղեցույցը

| Հ/Հ | <<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները | Նշված դաշտի/ վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում | Վավերապայմանի լրացման պահանջը (գնումների գործընթացի հետ կապված) | Վավերապայմանը լրացնող կողմը` շահառուն կամ վճարողը (գնումների գործընթացի հետ կապված) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Փաստաթղթի անվանումը | պարտադիր | պարտադիր | Փաստաթղթի վրա նախապես լրացված է <Վճարման պահանջագիր> |
|  | վճարման պահանջագրի համարը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս |
|  | ներկայացման ամսաթիվը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը: |
|  | Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության:Լրացվում է վճարողի կողմից | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 5. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 6. | վճարողի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 7. | վճարողի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 8. | վճարողի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 9. | շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 10. | շահառուի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր (գնումների հետ կապված գործընթացում չի լրացվում) | (չի լրացվում) |
| 11. | շահառուի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 12. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը | պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 13. | շահառուի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային (գանձապետական) հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 14. | գումարը (թվերով և բառերով) | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 15. | Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերովևբառերով) | պարտադիր | ոչ պարտադիր (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը գնումների հետ կապված չի կիրառվում) | (չի լրացվում եւ չի կիրառվում) |
| 16. | արժույթը (բառերով և կոդով) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 17. | գործարքի նպատակը | պարտադիր | Պարտադիր լրացվում է «պայմանագրի կատարման ապահովման համար» բառերը | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 18. | Վճարման կատարման հիմքերը՝ | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը, գնման ընթացակարգի ծածկագիրը ըստ տուժանքի մասին համաձայնագրի, | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 19. | Վճարման պայմանները՝ | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է <ակցեպտավորված վճարում> բառերը, որը նշանակում է որ վճարողը ստորագրելով պահանջագիրը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից |
| 20. | առդիր էջերի քանակը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին(վճարողի բանկին) Եթ ե լրացվել է <Վճարման կատարման հիմքեր> դաշտը ապա այս տվյալը պարտադիր լրացվում է: | լրացվում է շահառուիկողմից |
| 21.ա. | վճարողի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր այս դաշտը լրացվում է վճարողի կողմից պահանջագրի ներկայացման դեպքում: Ընդ որում եթե Վճարման պայմաններ դաշտում նշված է <ակցեպտավորված վճարում> ապավճարողը ստորագրելով՝ նախապես համաձայնվում նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար: Վճարողի կողմից էլեկտրոնային եղանակով պահանջագրի ներկայացման դեպքում այս դաշտում դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը: | ստորագրվում է վճարողի կողմից կամ դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը |
| 21.բ. | վճարողի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում, երբ վճարողը պահանջագիրը ներկայացնում է թղթային եղանակով | կնքվում է վճարողի կողմից թղթային եղանակով ներկայացնելիս |
| 22.ա. | շահառուի ստորագրությունը | պարտադիր | Պարտադիր՝ լրացվում է բանկ ներկայացնելիս | ստորագրվում է շահառուի կողմից |
| 22.բ. | շահառուի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է շահառուի կողմից թղթային եղանակով բանկ ներկայացնելիս |
| 23.ա. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.բ. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.գ | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն |  |
| 24.ա. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը ներկայացվելու դեպքում, որտեղ աշխատակցի ստորագրությունը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.բ. | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ դրոշմակնիքըդրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.գ | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ սույն տվյալներըդրվում են թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |

Եթե գնման գինը չի գերազանցում Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական գնումների համաձայնագրով սահմանված շեմերը, ապա սույն նախադասությունը հայտարարությունից հանվում է:

Կետըհրավերիցհանվումէ, եթեընթացակարգըկազմակերպվումէ “Գնումներիմասին” ՀՀօրենքի 15-րդհոդվածի 6-րդմասիհիմանվրա, բացառությամբայնդեպքի, երբընթացակարգըկազմակերպելուհամարանհրաժեշտգնմանհայտըհաստատվելուօրվադրությամբնախատեսվածֆինանսականմիջոցներիչափըգերազանցումէ 70 մլն. ՀՀդրամըևկնքվելիքպայմանագրիամբողջականկատարմանհամարհետագայումևսպահանջվելուենֆինանսականմիջոցներ:

Նախատեսվում է հրավերով, եթե կիրառելի է:

Եթե «Տեխնիկական միջոցներ» որակավորման չափանիշի մասով չեն սահմանվում համապատասխան պահանջներ, ապա ենթակետից հանվում են ա) և գ) պարբերությունները:

Եթե «Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշի մասով չեն սահմանվում համապատասխան պահանջներ, ապա ենթակետից հանվում են ա) և գ) պարբերությունները, իսկ բ) պարբերությամբ նախատեսված հայտարարության մեջ նշվում է աշխատակիցների քանակը, որոնց միջոցով մասնակիցը պետք է ապահովվի պայմանագրի կատարումը:

Սույն նախադասությունը հանվում է հրավերից, եթե ընթացակարգը կազմակերպվում է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընթացակարգը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ գնման հայտը հաստատվելու օրվա դրությամբ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է 70 մլն. ՀՀ դրամը և կնքվելիք պայմանագրի ամբողջական կատարման համար հետագայում ևս պահանջվելու են ֆինանսական միջոցներ:

եթե սույն հրավերով նման պահանջ նախատեսված է

Շինարարական ծրագրեր չհանդիսացող գնումների դեպքում սույն կետի «բ.» պարբերությունը հանվում է հրավերից:

Եթե տվյալ ընթացակարգի չափաբաժինների քանակը գերազանցում է յոթանասունհինգ չափաբաժինը, ապա սույն նախադասությունը հրավերից հանվում է:

Եթե հրավերով հայտի ապահովման ներկայացման պահանջ սահմանված չէ, ապա «բացակայում են գնային առաջարկը և/կամ հայտի ապահովումը կամ դրանք ներկայացված են» բառերը փոխարինվում են «բացակայում է գնային առաջարկը կամ գնային առաջարկը ներկայացված է» բառերով:

Սահմանվում է պատվիրատուի կողմից:

Եթե հրավերով հայտի ապահովման ներկայացման պահանջ սահմանված չէ, ապա սույն կետից հանվում են «կամ հայտի ապահովումը» բառերը:

Սույն կետը խմբագրվում է ըստ համապատասխան պատվիրատուի:

Համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում հայտում ներառվող` մասնակցի կողմից հաստատվող փաստաթղթերը պետք է հաստատված լինեն կոնսորցիումի բոլոր անդամների կողմից, բացառությամբ որակավորման չափանիշներին վերաբերող փաստաթղթերի, որոնք հաստատվում են կոնսորցիումի առանձին անդամների կողմից`  համաձայն կոնսորցիումի պայմանագրով տվյալ անդամի  ստանձնած պարտավորության:

Եթե հրավերով լիցենզիայի պահանջ չի սահմանվում, ապա սույն կետը հանվում է հրավերից:

Եթե հրավերով հայտի ապահովման ներկայացման պահանջ սահմանված չէ, ապա սույն կետը հրավերից հանվում է:

Եթե «Տեխնիկականմիջոցներ» որակավորմանչափանիշիմասովչենսահմանվումհամապատասխանպահանջներ, ապասույնկետըև հավելված N 3.1-ըհրավերիցհանվումեն:

Եթե«Աշխատանքայինռեսուրսներ» որակավորմանչափանիշիմասովչենսահմանվումհամապատասխանպահանջներ, ապասույնկետըև հավելված N 3.2-ըհրավերիցհանվումեն:

*լրացվումէհանձնաժողովիքարտուղարիկողմից` մինչևհրավերըտեղեկագրումհրապարակելը:** Սույն ենթակետում նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է մասնակցիգործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների տվյալները:

*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

**եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։

*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

37 Սույն հավելվածը հրավերից հանվում է, եթե գնման առարկաչեն հանդիսանում շինարարական աշխատանքները:

39 Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:

42 Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ,ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված` համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

43 Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

45 Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

46 Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

47Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է` վերջինից հանելով3-րդ նախադասությունը, իսկ 4-րդ նախադասությունը խմբագրվում է` «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը» բառերը փոխարինելով «և» բառով:Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

48 Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:

49 Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»: