ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Մեծամորի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջանֆիդայի գյուղի «Վազգեն Սարգսյանի անվան մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երկու սենյակների նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/133 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի նոյեմբերի 28-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/133-1 ծածկագրով պայմանագրում 2025 թվականի մայիսի 08-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ. Կատարողի կողմից ստացված գրության և պատասխանատու ստորաբաժանման համապատասխան զեկուցագրի հիման վրա՝ Մեծամորի համայնքապետարանի և «ԳԼՈԲԶՈՆ ԷՆԹԵՐՓՐԱՅՍԻՍ» ՍՊԸ-ի միջև 2024 թվականի նոյեմբերի 28-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/133-1 պայմանագրի կատարման ժամկետի երկարացման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն. Մեծամորի համայնքապետարանի և «ԳԼՈԲԶՈՆ ԷՆԹԵՐՓՐԱՅՍԻՍ» ՍՊԸ-ի միջև 2024 թվականի նոյեմբերի 28-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/133-1 պայմանագրի.

  - Հավելված 1-ով սահմանված մասով «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ»-ի «Ժամկետը**» սյունակում կատարման ժամկետը խմբագրել և ներկայացնել նոր շարադասությամբ հետևյալ կերպ. «…պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 120 օրացուցային օրվա ընթացքում»:

  - Հավելված 2-ի և 03.02.2025թ-ին կնքված Համաձայնագիր 1-ի Հավելված N 1-ի «ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ»-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ կերպ. «Աշխատանքների սկզբից մինչև 120 օրացուցային օրվա ընթացքում» բառերով:

Փոփոխության հիմնավորում. Պայմանագրի 1.1, 8.5 և 8.8 կետի համաձայն, միաժամանակ՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ չի վերացել գնման պահանջը:

Պատվիրատու` Մեծամորի համայնքապետարան