ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Դոպինգ Սփեյս» ՍՊԸ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների (տարածքի բարեկարգում) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  ԴՍ-ՀՄԱԱՇՁԲ-23/24  ծածկագրով գնման ընթացակարգի  արդյունքում  2023 թվականի սեպտեմբերի 1-ին կնքված N ԴՍ-ՀՄԱԱՇՁԲ-23/24 պայմանագրում 2023 թվականի սեպտեմբերի 6-ին կատարված  փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող`  երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Պայամանագրով սահմանված աշխատանքների Չնախատեսված ծավալների ավելացում։

Փոփոխության նկարագրություն՝ Հաշվի առնելով  01․09․2023թ. թիվ ԴՍ-ՀՄԱԱՇՁԲ-23/24 պայմանագրի (այսուհետ` Պայմանագիր) 7.5 կետը և մասնակցի կողմից ներկայացված  գրությունը, Կողմերը համաձայնվեցին փոփոխել և հաստատել Պայմանագրի 4.1-ով սահմանված պայմանագրի գինը՝ 15,000,000 (տասնհինգ միլիոն) ՀՀ դրամի փոխարեն 16,500,000 (տասնվեց միլիոն հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ, Հավելված 1-ով սահմանված ընդհանուր գինը, հավելված 1.1-ով սահմանված Ծավալաթերթ-նախահաշիվ,  Հավելված 2-ով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը և հիմք ընդունելով 04․05․2017 թվականի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» ՀՀ կառավարության 526-ն որոշման 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը:

Փոփոխության հիմնավորում՝ Գնումների մասին օրենսդրություն

«Դոպինգ Սփեյս» ՍՊԸ