Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Վայքի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Վայք քաղաքի Ջերմուկի խճուղի 23  բազմաբնակարան շենքի ջերմաարդյունավետության արդիականացմանը ուղղված վերանորոգման  աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՎՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/08/15>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 23-ին կնքված N 	<<ՎՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/08/15>>  պայմանագրում 2019 թվականի նոյեմբերի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող`

երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝  Աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում

Փոփոխության նկարագրություն աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել 30 օրացույցային օրով				 				      Փոփոխության հիմնավորում	ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ N 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ2019 թվականի սեպտեմբերի 23-ին կնքված N <<ՎՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/08/15>>  պայմանագիր:

Պատվիրատու` Վայքի համայնքապետարան