| ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին | ОБЪЯВЛЕНИЕ об изменениях, внесенных в заключенный договор |
| --- | --- |
| Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ԻԿՎԾԻԿ-ԳՀԱՇՁԲ-26/18 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2026 թվականի փետրվարի 17-ին կնքված N ԻԿՎԾԻԿ-ԳՀԱՇՁԲ-26/18 ծածկագրով պայմանագրում (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 2026 թվականի մարտի 9-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը (Համաձայնագիր թիվ 2)։ | Ниже «Центр правового образования и реализации реабилитационных программ» ГНКО ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 09․03․2026г. в договор N ԻԿՎԾԻԿ-ԳՀԱՇՁԲ-26/18, заключенный 18․02․2026г. в результате процедуры закупки под кодом ԻԿՎԾԻԿ-ԳՀԱՇՁԲ-26/18 организованной с целью приобретения текущих ремонтных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение (Преложение N 2). |
| Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ | Причина возникновения изменения: |
| Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալների ավելացման պատճառով պայմանագրի գնի մինչև 10% ավելացում և ժամկետի երկարաձգում 5 օրացուցային օրով: | В связи с увеличением объема работ, предусмотренных договором, Стороны договорились увеличить цену договора до десяти процентов (10%) и соответственно продлить срок выполнения работ на пять (5) календарных дней. |
| Փոփոխության նկարագրություն՝ | Описание изменения: |
| - Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալների ավելացման անհրաժեշտությամբ պայմանավորված՝ պայմանագրի գինը մինչև 10 տոկոսով ավելացնելու և պայմանագրի կատարման ժամկետը 5 օրացուցային օրով երկարաձգելու նպատակով կողմերի միջև 09.03.2026 թ. կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր - Պայմանագրի N2 և N3 հավելվածների՝ օրացուցային գրաֆիկի և վճարման ժամանակացույցի փոփոխություն։ | 1. В связи с необходимостью увеличения объема работ, предусмотренных договором, с целью увеличения цены договора до 10 процентов и продления срока исполнения договора на 5 календарных дней между сторонами 09.03.2026г. было заключено соответствующее соглашение. 2. Изменение календарного графика и графика оплаты в приложении N2 и N3 к договору |
| Փոփոխության հիմնավորում՝ | Обоснование изменения։ |
| Պայմանագրում փոփոխություններն իրականացվել են հիմք ընդունելով հետևյալը՝ - ՀՀ Կառավարության 04․05․2017թ․ թիվ 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 2-րդ և 4-րդ ենթակետերը, - 17․02․2026թ․ կնքված ԻԿՎԾԻԿ-ԳՀԱՇՁԲ-26/18 պայմանագրի 8․5 և 8․6 կետերը: | Изменения в договоре были внесены на основании следующего՝ - подпункты 2 и 4 пункта 56 Постановления Правительства Республики Армения № 526-Н от 04.05.2017 г.; - Пункты 8.5 и 8.6 договора ԻԿՎԾԻԿ-ԳՀԱՇՁԲ-26/18 от 17.02.2026г. |
| Պատվիրատու` Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն ՊՈԱԿ | Заказчик: «Центр правового образования и реализации реабилитационных программ» ГНКО |