ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

0026, Գ․Նժդեհի 23/1, հեռ. 015400210

Էլ. փոստ info@probation.am

N /29.1.5/30461-2026

« 17 » ապրիլի 2026թ․

«Դ.Ջ.Ա» ՍՊԸ-Ի ՏՆՕՐԵՆ՝ ՏԻԿԻՆ Ն. ՆԵՐՍԻՍՅԱՆԻՆ

(ՀՎՀՀ՝ 02331845, հասցե՝ ք. Երևան, Մալաթիա Սեբաստիա,

Կիլիկա թ., 46 փ., հեռ.՝ 094-74-54-90, 093-76-34-50,

էլեկտրոնային հասցե՝ nairanersisyan11@gmail.com)

Հարգելի՛ տիկին Ներսիսյան,

ՀՀ ԱՆ Պրոբացիայի ծառայության (այսուհետ նաև՝ Պատվիրատու) կարիքների համար 2026 թվականի փետրվարի 11-ին հայտարարված աշխատասենյակի վերանորգման աշխատանքների ձեռքբերման թիվ ՀՀՊԾ-ԳՀԱՇՁԲ-26/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ նաև՝ Ընթացակարգ) շրջանակներում ընտրված (հաղթող) մասնակից է ճանաչվել «Դ.Ջ.Ա» ՍՊԸ-ն (ՀՎՀՀ՝ 02331845, հասցե՝ ք. Երևան, Մալաթիա Սեբաստիա, Կիլիկա թ., 46 փ., հեռ.՝ 094-74-54-90, 093-76-34-50, էլեկտրոնային հասցե՝ nairanersisyan11@gmail.com) և 2026 թվականի մարտի 23-ին կնքվել է թիվ ՀՀՊԾ-ԳՀԱՇՁԲ-26/6 ծածկագրով կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիրը (այսուհետ նաև՝ Պայմանագիր):

Միևնույն ժամանակ տեղեկացնում եմ, որ Պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Հավելված 1-ով նախատեսված «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*»-ով ՀՀ, Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի Սահմանադրության հրապարակ 1 հասցեում գտնվող ԱՆ Պրոբացիայի ծառայության աշխատասենյակների վերանորոգման աշխատանքները պարտավորվում էիք կատարել Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 20 օրացուցային օրվա ընթացքում, այն է՝ 2026 թվականի մարտի 23-ից մինչև 2026 թվականի ապրիլի 13-ը ներառյալ, սակայն մինչ օրս աշխատանքները Ձեր ընկերության կողմից չեն կատարվել, իսկ շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետն էլ ավարտվել է:

Պայմանագրի 1.1-րդ կետի համաձայն՝ Կապալառուն պարտավորվում է  սույն պայմանագրով  սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ` պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան, Սահմանադրության հրապարակ 1 հասցեում գտնվող ԱՆ Պրոբացիայի ծառայության աշխատասենյակների վերանորոգման աշխատանքները, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար։ Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀՀՊԾ-ԳՀԱՇՁԲ-26/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալատուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

Պայմանագրի 1.3.-րդ կետի համաձայն՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է`  20 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Պայմանագրի 3.1.4.-րդ կետի համաձայն՝ Պատվիրատուն իրավունք ունի՝ Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե. Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը):

Հիմք ընդունելով Ձեր ընկերության կողմից թույլ տրված պայմանագրային պարտավորությունների խախտումը, Պատվիրատուն ղեկավարվելով ՀՀ ԱՆ Պրոբացիայի ծառայության և «Դ.Ջ.Ա» ՍՊԸ-ի միջև 2026 թվականի մարտի 23-ին կնքված թիվ ՀՀՊԾ-ԳՀԱՇՁԲ-26/6 ծածկագրով կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի վերը նշված կետերով, որոշել է Ձեր ընկերության հետ կնքված Պայմանագիրը միակողմանի ամբողջապես լուծել:

Տեղեկացնում եմ, որ Պայմանագրի շրջանակներում սահմանված կարգով Ձեր ընկերության կողմից ներկայացվել է պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարումը ապահովող միակողմանի հաստատված տուժանքի տեսքով որակավորման և պայմանագրի ապահովումներ, համապատասխանաբար՝ 313,945.20 ՀՀ դրամ (երեք հարյուր տասներեք հազար ինը հարյուր քառասունհինգ ամբողջ քսան հարյուրերորդական) ՀՀ դրամի չափով և 209,296.80 ՀՀ դրամ (երկու հարյուր ինը հազար երկու հարյուր իննսունվեց ամբողջ ութսուն հարյուրերորդական) ՀՀ դրամի չափով:

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 369-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Տուժանք (տուգանք, տույժ) է համարվում օրենքով կամ պայմանագրով որոշված այն դրամական գումարը, որը պարտապանը պարտավոր է վճարել պարտատիրոջը` պարտավորությունը չկատարելու կամ անպատշաճ կատարելու դեպքում` ներառյալ կատարման կետանցի դեպքում: Տուժանք վճարելու պահանջով պարտատերը պարտավոր չէ ապացուցել, որ իրեն վնաս է պատճառվել:

Միևնույն ժամանակ տեղեկացնում ենք, որ նշվածի կապակցությամբ Պատվիրատու ՀՀ ԱՆ Պրոբացիայի ծառայությունը դիմել է տուժանքի մասին համաձայնագրերում նշված «Արարատ Բանկ» ԲԲԸ-ին՝ պայմանագրի և որակավորման ապահովման գումարները գանձելու համար, որի անհնարինության դեպքում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված պահանջները կիրառելու նպատակով Պատվիրատուն տեղեկատվությունը կտրամադրի ՀՀ Ֆինանսների նախարարությանը:

Հարգանքով՝

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ՝   ԱՆԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ