ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը  ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Վերին Խոտանան գյուղի(խաղահրապարակի) կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/23» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի դեկտեմբերի 5-ին կնքված N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/23» ծածկագրով պայմանագրի 2024 թվականի դեկտեմբերի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Պայմանագրով սահմանված ժամկետում նախատեսված աշխատանքների չկատարում:

Փոփոխության նկարագրություն՝  Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում՝    Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, 2017թ. մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ, կնքված պայմանագրի 8․5, 8․6 կետեր։

Պատվիրատու`  Կապանի համայնքապետարան