ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Заказчик Аппарат Премьер-министра РА ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 23-ого Октябрья 2020 года в договор № ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԳՀԽԾՁԲ-20/24-1  заключенный 2020 года 18 Августа в результате процедуры закупки под кодом ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԳՀԽԾՁԲ-20/24 организованной с целью приобретения на поставку разработка проектно-сметной документации на строительство системы отопления административного здания для нужд Инспекционный орган продовольственной безопасности, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: В связи с введением военного положения возникла необходимость продления срока обслуживания на 30 календарных дней.

Описание изменения: соглашением продлен срок предоставление услуг 30 календарных дней и утвержден Технические характеристики - график закупок с новым содержанием.

Обоснование изменения: Пункты 7.5 и 7.6 Договора под кодом N ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԳՀԽԾՁԲ-20/24-1, а также подпункт 4 пункта 56 Порядка организации процесса закупок утвержденный постановлениями Правительства РА № 526-N

Заказчик Аппарат Премьер-министра РА