*Հավելված N1*

*ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի*

*մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի*

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերի պարզաբանման մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի ապրիլի 30 -ի թիվ N2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՇՄՊԳ-ԳՀԱՇՁԲ-19/1

Պեմզաշենի գյուղապետարանի կարիքների համար փոցոցների լուսավորության ցանցի անցկացման նախագծանախահաշվային  ***փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրմա***աշխատանքների ձեռք բերման համար կազմակերպված **ՇՄՊԳ-ԳՀԱՇՁԲ-19/1**

ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ26.04.2019 թ

ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 30.04.2019 տրամադրված

պարզաբանումները`

**Հարցադրում N 1.** արտաքին լուսավորության համակարգը գոյություն ունեցող է, թե ոչ

**Պարզաբանում N 1** . Արտաքին լուսավորության ցանցը գոյություն ունեցող չէ: /պետք է անցկացվի նոր լուսավորության ցանց/

**Հարցադրում N2**  նշված փողոցների գեոդեզիական հանույթ գոյություն ունի, թե ոչ, որպես ելակետային տվյալ փողոցների կադաստրային հանույթներ տրամադրվելու է, թե ոչ

**Պարզաբանում N 2** . Նշված փղոցների գեոդեզիական հանույթ չկա, նշված փողոցներին որպես ելակետային տվյալներ կադաստրային հանույթներ չեն տրամադրվելու:

**Հարցադրում N3**  խնդրում եմ տալ պարզաբանում նախագծի կատարման ժամկետի (7 օրացույցային օր) վերաբերյալ, առավել ևս փորձաքննությամբ

**Պարզաբանում N 3** . Նախագծի կատարման ժամկետը նշվել է 7 օրացուցային օր, պատճառը այն է, որ ծրագիրը համարվում է սուբվենցիոն ծրագիր և փաստաթղթերի մարզպետարան ներկայացման ժամկետ է սահմանվել 2019 թվականի մայիսի 15-ը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել **ՇՄՊԳ-ԳՀԱՇՁԲ-19/1** ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարԷմմա Յայլոյանին-ին:

Հեռախոս՝ 093185815։

Էլեկոտրանային փոստ՝ ։Pemzashen.shirak@mta.gov.am