Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Թումանյանի համայնքապետարանը  ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Թումանյան համայնքի Լորուտ բնակավայրի ջրամատակարարաման ներքին ցանցի հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԼՄԹՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/03  ծածկագրով գնման ընթացակարգի  արդյունքում 2019 թվականի օգոստոսի 13-ին կնքված N ԼՄԹՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/03 պայմանագրում 29.10.2019թ-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1. <<Տիտանյան եղբայրներ>> ՍՊԸ-ի կողմից առաջարկվել է շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարացնել 30 օրացուցային օրով:

Փոփոխության նկարագրություն. Լորուտ բնակավայրի ջրամատակարարաման ներքին ցանցի հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքների ժամկետը երկարացնել մինչև 30.11.2019թ-ը

Փոփոխության հիմնավորում. ՀՀ Կառավարության 04.05.2017 թվականի 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ, Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետերը:

Պատվիրատու` Թումանյանի համայնքապետարան