ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Фонд “Национальной научной лаборатории им. А. И. Алиханяна (Ереванский физический институт)” ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 11.08.2021 года договор № ԱԱԳԼ-ԳՀԱՇՁԲ-21/19-1, заключенный 28.06.2021 года в результате процедуры закупки под кодом ԱԱԳԼ-ԳՀԱՇՁԲ-21/19 организованной с целью приобретения работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменений N 1: ООО» Ар-Ар шин " представило фонду письмо о продлении сроков выполнения работ, предусмотренных договором ААГЛ-ГХАШДЗБ-21/19-1:

Особенности изменения: "A. С. Между Фондом» Национальная научная лаборатория имени Алиханяна (Ереванский институт физики) «и ООО» Ар-АР шин " 28.06.2021 г. N ААГЛ-ГХАШДЗБ-21/19-1 в графе «календарный график» выполнения строительных работ, установленных Приложением № 2 к заключенному договору, слова «в течение 30 календарных дней со дня вступления договора в силу» заменить словами «в течение 60 календарных дней со дня вступления договора в силу».::

Обоснование изменений. пункты 8.5 договора о закупке:

Заказчик: Фонде “Национальной научной лаборатории им. А. И. Алиханяна (Ереванский институт физики)”